I. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры» на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства |
| Задачи подпрограммы | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом);- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства |
| Заказчик подпрограммы | - комитет по культуре администрации города Мурманска;- Комитет по строительству администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства») |
| Заказчик-координатор подпрограммы | - комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 121 194,8 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 120 900,2 руб., из них:2018 год – 28 189,6 тыс. руб.;2019 год – 22 552,9 тыс. руб.;2020 год – 13 638,7 тыс. руб.;2021 год – 14 497,1 тыс. руб.;2022 год – 14 007,3 тыс. руб.;2023 год – 14 007,3 тыс. руб.;2024 год – 14 007,3 тыс. руб.ОБ: 294,6 тыс. руб., из них:2019 год – 147,3 тыс. руб.;2021 год – 147,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), - 44 ед.;- уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - 87 %. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

 Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интеллектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

 В настоящее время общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития территории.

 Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способностей.

 В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидировать [диспропорцию](http://pandia.ru/text/category/disproportcii/) в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования культурного пространства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в системе культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

 Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг, будет способствовать привлечению в муниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореализации и развитии личности.

 В целом, в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:

 - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций организации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;

 - капитальный, текущий ремонты или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нормативных требований;

 - модернизация или полное обновление сценических комплексов муниципальных учреждений, в том числе всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на высоком уровне.

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений, будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

 Улучшение материальной базы муниципальных учреждений приведет к росту числа самодеятельных [коллективов](http://pandia.ru/text/category/koll/), увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах, повысит качество жизни населения, а также обеспечит рост влияния культуры на [социально-экономическое развитие](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) муниципального образования город Мурманск.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства |
| 1 | Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) | Ед. | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства |
| 1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018-2024 | МБ | 120900,2 | 28189,6 | 22552,9 | 13638,7 | 14497,1 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал |
| ОБ | 294,6 | - | 147,3 | - | 147,3 | - | - | - |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 109967,3 | 27574,9 | 12382,0 | 13638,7 | 14349,8 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 | Количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ Выставочный зал |
| Количество приобретенной мебели, оборудования, бытовой и оргтехники, ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры  | 2018-2024 | МБ | 10638,3 | 614,7 | 10023,6 | - | - | - | - | - | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | КпС, ММКУ УКС |
| 1.3. | Федеральный проект «Культурная среда» | 2019-2021 | ОБ\* | 294,6 | - | 147,3 | - | 147,3 | - | - | - | Количество приеобретенных музыкальных инструментов, ед | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ДМШ, ДШИ, ДТШ, |
| МБ | 294,6 | - | 147,3 | - | 147,3 | - | - | - |
|   | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 121194,8 | 28189,6 | 22700,2 | 13638,7 | 14644,4 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 120900,2 | 28189,6 | 22552,9 | 13638,7 | 14497,1 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |  |  |  |
| ОБ | 294,6 | - | 147,3 | - | 147,3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

\*В том числе средства федерального бюджета

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 109967,3 | 27574,9 | 12382,0 | 13638,7 | 14349,8 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений | МБ | 75501,3 | 19104,8 | 9201,5 | 11746,1 | 12048,9 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
| 1.1.2. | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 25966,8 | 5050,4 | 1632,5 | 1748,5 | 1913,8 | 5207,2 | 5207,2 | 5207,2 |
| 1.1.3. | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 8499,2 | 3419,7 | 1548,0 | 144,1 | 387,1 | 1000,1 | 1000,1 | 1000,1 |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов культуры | МБ | 10638,3 | 614,7 | 10023,6 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы) | МБ | 638,3 | 614,7 | 23,6 | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д.1/16 под размещение художественной школы | МБ | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 121194,8 | 28189,6 | 22700,2 | 13638,7 | 14644,4 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 120900,2 | 28189,6 | 22552,9 | 13638,7 | 14497,1 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
| средства областного бюджета | 294,6 | - | 147,3 | - | 147,3 | - | - | - |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре администрации города Мурманска | 110556,5 | 27574,9 | 12676,6 | 13638,7 | 14644,4 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 110261,9 | 27574,9 | 12529,3 | 13638,7 | 14497,1 | 14007,3 | 14007,3 | 14007,3 |
| средства областного бюджета | 294,6 | - | 147,3 | - | 147,3 | - | - | - |
| Комитет по строительству администрации города Мурманска: | 10638,3 | 614,7 | 10023,6 | - | - | - | - | - |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 10638,3 | 614,7 | 10023,6 | - | - | - | - | - |

5. Механизм реализации подпрограммы

 Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

 Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

 Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

 Отчет о реализации подпрограммы представляется заказчиком – координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

 Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих населению города Мурманска услуги в сфере культуры и искусства.

 Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

 - сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;

 - обеспечение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.

 Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.

 Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры и искусства будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации.

 Реализация мероприятий подпрограммы в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений сферы культуры и искусства по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.

 Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

 Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

 Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и региональном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

 Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

 Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципального заказа.