I. Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 5 180 393,4 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 2 085 407,7 тыс. руб., из них: 2018 год – 119 377,9 тыс. руб.; 2019 год – 344 822,4 тыс. руб.; 2020 год – 294 383,1 тыс. руб.; 2021 год – 319 175,3 тыс. руб.; 2022 год – 335 883,0 тыс. руб.; 2023 год – 335 883,0 тыс. руб.; 2024 год – 335 883,0 тыс. руб.; ОБ: 1 666 316,2 тыс. руб., из них: 2018 год – 156 390,9 тыс. руб.; 2019 год – 198 717,9 тыс. руб.; 2020 год – 224 383,1 тыс. руб.; 2021 год – 259 175,3 тыс. руб.; 2022 год – 275 883,0 тыс. руб.; 2023 год – 275 883,0 тыс. руб.; 2024 год – 275 883,0 тыс. руб.; ФБ: 1 428 669,5 тыс. руб., из них: 2019 год – 440 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 448 669,5 тыс. руб.; 2021 год – 540 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих: - ремонта – 1,5 %; - капитального ремонта –14,4 % |

### 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

В 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 224 561,1 тыс. руб., отремонтировано 92 236,7 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2017 году расходы на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 215 563,1 тыс. руб., отремонтировано 197 482,0 м2.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятия подпрограммы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения.

Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
|  | Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года: - капитального ремонта - ремонта | % % | 20,7 2,0 | 22,0 2,0 | 2,2 27,9 | 1,2 29,1 | 1,1 30,3 | 10,7 2,5 | 11,7 2,0 | 12,9 1,7 | 14,4 1,5 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2018-2020 | МБ | 12 106,4 | 1 879,4 | 227,0 | 10 000,0 | - | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструкту-ры, шт. | 1 | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019 | МБ | 227,0 | - | 227,0 | - | - | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 1 | - | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2020 | МБ | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 | - | Количество разработанных схем, шт. | - | - | 1 | - |  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 570 085,1 | 12 163,2 | 198 215,7 | 209 506,2 | 150 200,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 284 179,0 | 5 218,0 | 99 107,9 | 104 753,1 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 285 906,1 | 6 945,2 | 99 107,8 | 104 753,1 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 285 906,1 | 6 945,2 | 99 107,8 | 104 753,1 | 75 100,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 2687 | 27 495,75 | 31 098,76 | 20000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 284 179,0 | 5 218,0 | 99 107,9 | 104 753,1 | 75 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка асфальтобетон-ного покрытия, куб.м | 20 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 1 065 231,1 | 261 726,2 | 196 094,3 | 239 260,0 | 368 150,6 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 512 470,0 | 112 280,5 | 96 484,2 | 119 630,0 | 184 075,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 552 761,1 | 149 445,7 | 99 610,1 | 119 630,0 | 184 075,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 552 761,1 | 149 445,7 | 99 610,1 | 119 630,0 | 184 075,3 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 178766 | 120173 | 120000 | 120000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 512 470,0 | 112 280,5 | 96 484,2 | 119 630,0 | 184 075,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 697 672,8 | - | 589 003,3 | 508 669,5 | 600 000,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланирован-ного объема на год, % | - | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | ФБ | 1428 669,5 | - | 440 000,0 | 448 669,5 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 269 003,3 | - | 149 003,3 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2021 | ФБ | 1428 669,5 | - | 440 000,0 | 448 669,5 | 540 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | 307768,78 | 148071 | 148071 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 269 003,3 | - | 149 003,3 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего, в т.ч. | 3 345 095,4 | 275 768,8 | 983 540,3 | 967 435,7 | 1 118 350,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 077 758,7 | 119 377,9 | 344 822,4 | 294 383,1 | 319 175,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 838 667,2 | 156 390,9 | 198 717,9 | 224 383,1 | 259 175,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 1 428 669,5 | - | 440 000,0 | 448 669,5 | 540 000,0 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 687м2/ 20 м3 | 12 163,2 | 6 945,2 | 5 218,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара по ул. Сафонова в районе домов 11-21 | 2 434 м2 | 4 227,7 | 2 414,0 | 1 813,7 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 20 м2 | 800,3 | 457,0 | 343,3 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по просп. Кольскому до дома 6 по ул. Полярный Круг | 253 м2 | 6 583,5 | 3 759,2 | 2 824,3 |
|  | - проведение инженерных изысканий для капитального ремонта участка автомобильной дороги от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина и дома 24 по ул. Героев Рыбачьего | 1 шт. | 551,7 | 315,0 | 236,7 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 178 766 м2 | 261 726,2 | 149 445,7 | 112 280,5 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 32 шт. | 487,0 | 278,1 | 208,9 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 178 766 м2 | 261 239,2 | 149 167,6 | 112 071,6 |

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | Софинансирование за счет средств МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | 227,0 | - | - | - | 227,0 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | 227,0 | - | - | - | 227,0 |
|  | - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев», в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации |  | 227,0 | - | - | - | 227,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27 495,75 кв.м | 198 215,7 | - | 99 107,8 | 99 107,9 | - |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 13 747,88 кв.м | 99 107,8 | - | 99 107,8 | - | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 | 225 кв.м | 2 251,6 | - | 2 251,6 | - | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 900,5 кв.м | 12 125,8 | - | 12 125,8 | - | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | 1 389,1 | - | 1 389,1 | - | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 2 175 кв.м | 7 070,1 | - | 7 070,1 | - | - |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 820,5 кв.м | 11 774,1 | - | 11 774,1 | - | - |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 3 545 кв.м | 16 709,5 | - | 16 709,5 | - | - |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 1 790 кв.м | 14 000,0 | - | 14 000,0 | - | - |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 562,5 кв.м | 1 911,3 | - | 1 911,3 | - | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 3 329,38 кв.м | 27 044,5 | - | 27 044,5 | - | - |
|  | - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов | 400 кв.м | 1 252,4 | - | 1 252,4 | - | - |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | 2 779,3 | - | 2 779,3 | - | - |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | 800,1 | - | 800,1 | - | - |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 13 747,88 кв.м | 99 107,9 | - | - | 99 107,9 | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 | 225 кв.м | 2 251,6 | - | - | 2 251,6 | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 900,5 кв.м | 12 125,8 | - | - | 12 125,8 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | 1 389,1 | - | - | 1 389,1 | - |
|  | - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 2 175 кв.м | 7 070,1 | - | - | 7 070,1 | - |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 820,5 кв.м | 11 774,2 | - | - | 11 774,2 | - |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 3 545 кв.м | 16 709,5 | - | - | 16 709,5 | - |
|  | - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 1 790 кв.м | 14 000,0 | - | - | 14 000,0 | - |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 562,5 кв.м | 1 911,3 | - | - | 1 911,3 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 3 329,38 кв.м | 27 044,5 | - | - | 27 044,5 | - |
|  | - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов | 400 кв.м | 1 252,4 | - | - | 1 252,4 | - |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | 2 779,3 | - | - | 2 779,3 | - |
|  | - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | 800,1 | - | - | 800,1 | - |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120 173,04 кв.м | 196 094,3 | - | 99 610,1 | 96 484,2 | - |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 60 086,52 кв.м | 99 610,1 | - | 99 610,1 | - | - |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | 416,4 | - | 416,4 | - | - |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 60 086,52 кв.м | 99 193,7 | - | 99 193,7 | - | - |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 60 086,52 кв.м | 96 484,2 | - | - | 96 484,2 | - |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | 416,4 | - | - | 416,4 | - |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 60 086,52 кв.м | 96 067,8 | - | - | 96 067,8 | - |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 283 474,0 кв.м | 636 015,0 | 487 011,7 | - | 60 000,0 | 89 003,3 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: | 283 474,0 кв.м | 636 015,0 | 487 011,7 | - | 60 000,0 | 89 003,3 |
|  | - ул. Планерная | 23 461,0 кв.м | 52 555,5 | 46 790,9 | - | 5 764,6 | - |
|  | - пр. Нагорный (от дома 114 по просп. Кольскому до Р-21 «Кола») | 10 460, кв.м | 31 434,8 | 27 986,8 | - | 3 448,0 | - |
|  | - пр. Портовый (от дома 21 до дома 31) с тротуарами | 6 853,0 кв.м | 10 266,2 | 9 140,1 | - | 1 126,1 | - |
|  | - съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с тротуарами | 5 065,0 кв.м | 7 346,1 | 6 540,3 | - | 805,8 | - |
|  | - ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова) с тротуарами | 6 694,0 кв.м | 11 780,8 | 10 488,6 | - | 1 292,2 | -- |
|  | - ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) с тротуарами | 39 222,0 кв.м | 64 846,3 | 57 733,5 | - | 7 112,8 | - |
|  | - ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) с тротуарами | 9 497,0 кв.м | 16 442,5 | 14 639,0 | - | 1 803,5 | - |
|  | - ул. Комсомольская с тротуарами | 10 060,0 кв.м | 14 687,3 | 13 076,3 | - | 1 611,0 | - |
|  | - ул. Самойловой с тротуарами | 9 980,0 кв.м | 17 073,9 | 15 201,1 | - | 1 872,8 | - |
|  | - проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами | 4 597,0 кв.м | 8 604,8 | 7 661,0 | - | 943,8 | - |
|  | - ул. Крупской с тротуарами | 14 023,0 кв.м | 21 429,3 | 19 078,8 | - | 2 350,5 | - |
|  | - ул. Капитана Орликовой с тротуарами | 15 508,0 кв.м | 25 567,4 | 22 763,0 | - | 2 804,4 | - |
|  | - ул. Капитана Маклакова | 22 401,0 кв.м | 34 092,4 | 30 352,9 | - | 3 739,5 | - |
|  | - ул. Скальная (от дома 13 до ул. Капитана Маклакова) с тротуарами | 2 923,0 кв.м | 5 691,7 | 5 067,4 | - | 624,3 | - |
|  | - проезд от ул. Скальной до дома 5 по ул. Скальной | 132,0 кв.м | 346,3 | 308,3 | - | 38,0 | - |
|  | - ул. Старостина (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Связи) | 10 101,0 кв.м | 16 636,9 | 14 812,0 | - | 1 824,9 | - |
|  | - пр. Октябрьский | 1 967,0 кв.м | 6 656,6 | 5 926,5 | - | 730,1 | - |
|  | - ул. Заводская от дома 6 до просп. Кирова, проезжая часть с тротуарами | 3 410,0 кв.м | 5 676,2 | 5 053,6 | - | 622,6 | - |
|  | - проезд вдоль 305 микрорайона, проезжая часть с тротуарами | 8 090,0 кв.м | 12 493,8 | 11 123,4 | - | 1 370,4 | - |
|  | - проезд в 306 микрорайоне вдоль домов 160-168 по просп. Кольскому, проезжая часть с тротуарами | 2 075,0 кв.м | 5 277,7 | 4 698,8 | - | 578,9 | - |
|  | - просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской) | 3 505,0 кв.м | 6 111,5 | 5 441,2 | - | 670,3 | - |
|  | - ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до ул. Челюскинцев) с тротуарами | 6 587,0 кв.м | 9 555,5 | 8 507,4 | - | 1 048,1 | - |
|  | - ул. Бондарная (от дома 9 до ул. Баумана) | 2 006,0 кв.м | 2 857,3 | 2 543,9 | - | 313,4 | - |
|  | - ул. Баумана с тротуарами | 33 466,0 кв.м | 52 783,7 | 46 994,0 | - | 5 789,7 | - |
|  | - пр. Михаила Ивченко | 6 216,0 кв.м | 9 951,1 | 8 859,6 | - | 1 091,5 | - |
|  | - просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского и от дома 72 до пр. Михаила Ивченко) с тротуарами | 20 938,0 кв.м | 37 963,2 | 33 799,1 | - | 4 164,1 | - |
|  | - ул. Воровского от просп. Ленина до ул. Коминтерна, проезжая часть с тротуарами | 4 237,0 кв.м | 6 079,3 | 5 412,5 | - | 666,8 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Загородной | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 3 566,2 | 3 175,0 | - | 391,2 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 4 950,2 | 4 407,2 | - | 543,0 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Адмирала флота Лобова | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 21 312,6 | 18 974,9 | - | 2 337,7 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Нахимова | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 4 188,2 | 3 728,8 | - | 459,4 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Вице-адмирала Николаева | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 2 981,8 | 2 654,7 | - | 327,1 | - |
|  | - капитальный ремонт ул. Алексея Генералова | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 4 357,0 | 3 879,1 | - | 477,9 | - |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 3 128,8 | 2 785,6 | - | 343,2 | - |
|  | - строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 16 637,7 | 7 406,4 | - | 912,4 | 8 318,9 |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 80 684,4 | - | - | - | 80 684,4 |

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 10 000,0 |
| 1.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск |  | МБ | 10 000,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31098,76 кв.м | МБ | 104 753,1 |
|  |  |  | ОБ | 104 753,1 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 15549,38 кв.м | ОБ | 104 753,1 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута №18, к дому 40/3 по ул. Чумбарова_Лучинского | 315,5 кв.м | ОБ | 2 500,0 |
|  | - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута №18 по ул. Баумана | 1283,5 кв.м | ОБ | 5 000,0 |
|  | - капитальный ремонт ул. Фестивальной | 3150 кв.м | ОБ | 30 000,0 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского | 2205 кв.м | ОБ | 750,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 820,5 кв.м | ОБ | 12 362,9 |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 3 329,38 кв.м | ОБ | 25 988,7 |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 3 545 кв.м | ОБ | 16 471,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 900,5 кв.м | ОБ | 11 680,5 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 15549,38 кв.м | МБ | 104 753,1 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута №18, к дому 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского | 315,5 кв.м | МБ | 2 500,0 |
|  | -капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута №18 по ул. Баумана | 1283,5 кв.м | МБ | 5 000,0 |
|  | - капитальный ремонт ул. Фестивальной | 3150 кв.м | МБ | 30 000,0 |
|  | - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского | 2205 кв.м | МБ | 750,0 |
|  | - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 820,5 кв.м | МБ | 12 362,9 |
|  | - капитальный ремонт ул. Инженерной | 3 329,38 кв.м | МБ | 25 988,7 |
|  | - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 3 545 кв.м | МБ | 16 471,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 900,5 кв.м | МБ | 11 680,5 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120 000 кв.м | МБ | 119 630,0 |
|  |  |  | ОБ | 119 630,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | ОБ | 119 630,0 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 48 шт. | ОБ | 750,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 60 000 кв.м | ОБ | 118 880,0 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | МБ | 119 630,0 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 48 шт. | МБ | 750,0 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 60 000 кв.м | МБ | 118 880,0 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 148 071 кв.м | ФБ | 448 669,5 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе: | 148 071 кв.м | ФБ | 448 669,5 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
|  | - ул. Марата |  |  |  |
|  | - ул. Чехова |  |  |  |
|  | - ул. Сафонова |  |  |  |
|  | - пер. Русанова |  |  |  |
|  | - ул. Радищева |  |  |  |
|  | - ул. Генерала Фролова |  |  |  |
|  | - просп. Кольский, проезд вдоль 302 мкр. |  |  |  |
|  | - ул. Горького |  |  |  |
|  | - ул. Советская (от ул. Алексея Генералова до ул. Горького) |  |  |  |
|  | - ул. Полухина |  |  |  |
|  | - пр. Ивана Халатина |  |  |  |
|  | - ул. Ушакова |  |  |  |
|  | - ул. Героев Рыбачьего (от просп. Кольского до дома № 33) |  |  |  |
|  | - ул. Морская |  |  |  |
|  | - ул. Промышленная |  |  |  |
|  | - пр. Рыбный |  |  |  |
|  | - пр. Михаила Бабикова |  |  |  |
|  | - ул. Генерала Щербакова |  |  |  |
|  | - ул. Чумбарова-Лучинского |  |  |  |
|  | - просп. Героев-североморцев от кольца в сторону г. Североморска до железнодорожного переезда |  |  |  |

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 10 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 10 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120 000 кв.м | МБ | 184 075,3 |
|  |  |  | ОБ | 184 075,3 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 60 000 кв.м | ОБ | 184 075,3 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 60 000 кв.м | МБ | 184 075,3 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 148 071 кв.м | ФБ | 540 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 148 071 кв.м | ФБ | 540 000,0 |
|  |  |  | МБ | 60 000,0 |

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2022-2024 | МБ | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 1.1 | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2022-2024 | МБ | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 148071 | 148071 | 148071 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 450 600,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | 150 200,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 20000 | 56597 | 56597 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 225 300,0 | 75100,0 | 75100,0 | 75100,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 1 204 698,0 | 401 566,0 | 401 566,0 | 401 566,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
|  |  |  | МБ | 602 349,0 | 200 783,0 | 200 783,0 | 200 783,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 602 349,0 | 200 783,0 | 200 783,0 | 200 783,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 602 349,0 | 200 783,0 | 200 783,0 | 200 783,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 120000 | 9600 | 9600 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 602 349,0 | 200 783,0 | 200 783,0 | 200 783,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 1 835 298,0 | 611 766,0 | 611 766,0 | 611 766,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 007 649,0 | 335 883,0 | 335 883,0 | 335 883,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 827 649,0 | 275 883,0 | 275 883,0 | 275 883,0 |  |  |  |  |  |

3.7. Детализация направлений расходов на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 60 000,0 |
| 1.1 | Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 148 071 кв.м | МБ | 60 000,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
|  |  |  | ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 10 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 10 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120 000 кв.м | МБ | 200 783,0 |
|  |  |  | ОБ | 200 783,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 60 000 кв.м | ОБ | 200 783,0 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 60 000 кв.м | МБ | 200 783,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 5 180 393,4 | 275 768,8 | 983 540,3 | 967 435,7 | 1 118 350,6 | 611 766,0 | 611 766,0 | 611 766,0 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2 085 407,7 | 119 377,9 | 344 822,4 | 294 383,1 | 319 175,3 | 335 883,0 | 335 883,0 | 335 883,0 |
| - средств областного бюджета | 1 666 316,2 | 156 390,9 | 198 717,9 | 224 383,1 | 259 175,3 | 275 883,0 | 275 883,0 | 275 883,0 |
| - средств федерального бюджета | 1 428 669,5 | 0,0 | 440 000,0 | 448 669,5 | 540 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);

### - риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).