I. Подпрограмма

«Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество отремонтированных элементов благоустройства |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме – 59 441,2 тыс. руб., в т.ч.:  МБ – 59 441,2 тыс. руб., из них:  2018 год – МБ 2 907,4 тыс. руб.;  2019 год – МБ 4 000,0 тыс. руб.;  2020 год – МБ 4 000,0 тыс. руб.;  2021 год – МБ 4 000,0 тыс. руб.;  2022 год – МБ 14 583,8 тыс. руб.;  2023 год – МБ 14 808,7 тыс. руб.;  2024 год – МБ 15 141,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Количество отремонтированных элементов благоустройства (за весь период реализации подпрограммы) – 7 шт. |

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория с расположенными на ней подпорными стенками, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий и улиц благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

За многолетний период эксплуатации подпорные стенки пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплексной реконструкции, в том числе капитального ремонта подпорных стенок. Подпрограммой предусмотрен капитальный ремонт подпорных стенок, расположенных на улицах города, на дворовых территориях и проездах к дворовым территориям. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных элементов благоустройства (в год) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в таблице.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: приведение подпорных стенок к нормативным требованиям | 2018-2021 | МБ | 14 907,4 | 2 907,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Доля отремонтированных подпорных стенок, от запланированного на год объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ») |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2021 | МБ | 14 907,4 | 2 907,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | МБ | 14 907,4 | 2 907,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  | | | | | |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2022  год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: приведение подпорных стенок к нормативным требованиям | 2022-2024 | МБ | 44 533,8 | 14 583,8 | 14 808,7 | 15 141,3 | Доля отремонтированных подпорных стенок, от запланированного на год объема, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «УДХ» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022-2024 | МБ | 44 533,8 | 14 583,8 | 14 808,7 | 15 141,3 | Количество отремонтированных подпорных стенок, шт. | 1 | 1 | 1 | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | МБ | 44 533,8 | 14 583,8 | 14 808,7 | 15 141,3 |  | | | | |

Детализация основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Капитальный ремонт подпорной стены в районе дома № 18 по проезду Северному | 2018 |
| 2 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 54 по ул. Карла Либкнехта | 2019 |
| 3 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 47/2 по ул. Юрия Гагарина | 2020 |
| 4 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 8 по ул. Мира | 2021 |
| 5 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 40/1 по ул. Чумбарова-Лучинского | 2022 |
| 6 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 8 по просп. Кольскому | 2023 |
| 7 | Ремонт подпорной стены, расположенной на дворовой территории дома № 21 по просп. Кольскому | 2024 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме,  в том числе за счет: | 59 441,2 | 2 907,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 14 583,8 | 14 808,7 | 15 141,3 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 59 441,2 | 2 907,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 14 583,8 | 14 808,7 | 15 141,3 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт подпорных стенок, расположенных на дворовых территориях, улицах города, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дворовых территорий многоквартирных домов, улиц города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, повысить комфортность проживания жителей. Количество планируемых к ремонту подпорных стенок – 7 шт.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального и областного законодательства. Механизмом минимизации является своевременное внесение изменений в нормативно-правовые акты города Мурманска.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение муниципального контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).

Механизмом минимизации является качественная подготовка технической документации.