II. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км

автодороги Кола – Мурмаши» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы |
| Заказчики подпрограммы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;  - комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 804 217,9 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 804 217,9 тыс. руб., из них:  2018 год – 34 683,1 тыс. руб.;  2019 год – 87 058,5 тыс. руб.;  2020 год – 222 476,3 тыс. руб.;  2021 год – 30 000,0 тыс. руб.;  2022 год – 30 000,0 тыс. руб.;  2023 год – 200 000,0 тыс. руб.;  2024 год – 200 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы – 3,2 % к 2024 году |

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Городское кладбище на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, города Кола, жилого района Дровяное и частично жилого района Абрам-Мыс.

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-118 утвержден [Порядок](consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B1FC40040D1C8EB5890AF04ED60CCD69E0328644665C154EC876CC89E3536A196575DWDF) организации работы муниципальных кладбищ, [пунктом 1.1](consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B1FC40040D1C8EB5890AF04ED60CCD69E0328644665C154EC876CC89E3536A196575DWEF) которого предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а в соответствии с [пунктом 1.2](consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B1FC40040D1C8EB5890AF04ED60CCD69E0328644665C154EC876CC89E3536A196575DW1F) финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

В соответствии с результатами мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 3,5 га, так как потребность в местах захоронения в среднем составляет по 3500 могил в год, из расчета средней площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).

Учитывая вышеизложенное, необходимость в постоянном расширении кладбища очевидна, и такого рода проблема может возникать постоянно в связи с неудовлетворением потребности в местах под захоронения, что недопустимо и требует системного решения программно-целевым методом.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование мероприятий по выполнению комплекса работ по проекту «Расширение территории городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши», что позволит обеспечить реализация данной подпрограммы путем масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

Основной целью подпрограммы является расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Решение поставленной цели целесообразно выполнять посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели

(индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикаторы) | | | | | | | | |
| Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста площади городского кладбища к уровню года начала реализации программы | % | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 – 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2018-2021 | Всего в т.ч.:  МБ | 374217,9 | 34 683,1 | 87058,5 | 222 476,3 | 30 000,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КРГХ,  комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2018-2021 | МБ | 374217,9 | 34 683,1 | 87058,5 | 222 476,3 | 30 000,0 | Количество могил, шт. | 237 | 0 | 6989 | 8342 | КРГХ,  Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| Устройство опор наружного освещения, шт. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, автостоянок м2 | 5798 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, м2 | 2416 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
| Разработка проектной документации, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площадь расширяемой территории кладбища, га | 0 | 0 | 7,18 | 8 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| 1.2. | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2018-2021 | МБ | Финансирование не требуется | | | | | Количество мероприятий, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | КРГХ |
|  | Всего | 2018-2021 | МБ | 374217,9 | 34 683,1 | 87058,5 | 222 476,3 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | 2022-2024 | Всего в т.ч.:  МБ | 430 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | Исполнение мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | 2022-2024 | МБ | 430 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | Площадь расширяемой территории кладбища, га | 8 | 8 | 8,5 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
| Количество могил, шт. | 8342 | 8342 | 8852 |
| 1.2. | Мероприятия по предпроектной проработке и согласованию расширения кладбища | 2022-2024 | МБ | Финансирование не требуется | | | | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 1 | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «УКС» |
|  | Всего | 2022-2024 | МБ | 430 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |  |  |

Детализация направлений расходов на 2018 -2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | МБ | 804217,9 | 34 683,1 | 87058,5 | 222 476,3 | 30 000,0 | 30000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 1.1. | Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | МБ | 804217,9 | 34 683,1 | 87058,5 | 222 476,3 | 30 000,0 | 30000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 1.1.1 | Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом) | МБ | 24 467,0 | 24 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Разработка проектной  документации на  строительство городского кладбища на 7-8  км а/д Кола-Мурмаши, участок «Сангородок  у кедра» | МБ | 20 074,6 | 10 216,1 | 9 858,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство городского кладбища на 7-8  км автодороги Кола-Мурмаши,  левая сторона, участок, расположенный  между секторами захоронений № 31 и № 46 | МБ | 82976,9 | 0,0 | 594,4 | 82 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Строительство городского кладбища на 7-8  км а/д Кола-Мурмаши, участок «Сангородок  у кедра» | МБ | 676699,4 | 0,0 | 76605,6 | 140 093,8 | 30 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
|  | Всего | МБ | 804217,9 | 34 683,1 | 87058,5 | 222 476,3 | 30 000,0 | 30000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 804 217,9 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

| Источник финансирования | | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | | 804217,9 | 34683,1 | | 87058,5 | 222476,3 | 30000,0 | 30000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| в том числе за счет: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | | 804217,9 | 34683,1 | | 87058,5 | 222476,3 | 30000,0 | 30000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| средств областного бюджета | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по заказчикам: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 44541,6 | | 34683,1 | 9858,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 44541,6 | | 34683,1 | 9858,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 759676,3 | | 0 | 77200,0 | 222476,3 | 30000,0 | 30000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 759676,3 | | 0 | 77200,0 | 222476,3 | 30000,0 | 30000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
| средств областного бюджета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 759676,3 | | 0 | 77200,0 | 222476,3 | 30000,0 | 30000,0 | 200000,0 | 200000,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска выполнены работы по устройству наружного освещения и асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, стоянок на объекте «Расширение и благоустройство городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом)». Ведутся работы по разработке проектной документации по объекту «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра».

С 01.01.2019 комитет по строительству осуществляет строительство участка, расположенного между секторами захоронений № 31 и № 46 по левой стороне городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заказчики подпрограммы предоставляют в администрацию города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение подпрограммы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей подпрограммы - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1D1F61792A0417F6236B1FC40040D1C8EB5890AF07E464C7D69E0328644665C154EC876CC89E3536A194575DWAF) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

Следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши является единственным кладбищем, используемым под захоронения для города Мурманска, жилого района Дровяное и, частично, жилого района Абрам-Мыс.

Реализация подпрограммы удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение площади территории кладбища на 14,5 % к уровню года начала реализации программы (39,9 га, в т.ч. 17,6 га под захоронения за весь период);

- количество свободных мест под захоронения составит 41104 могилы;

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода продолжительностью 11 лет.

На реализацию программных мероприятий оказывают влияние внешние и внутренние риски.

| Вид рисков | Описание | Механизм минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | Изменение федерального либо регионального законодательства, изменяющего порядок формирования и финансирования муниципальных программ, размещения муниципального заказа | Мониторинг федерального и регионального законодательства, своевременное внесение изменений в подпрограмму |
| Изменение демографической ситуации | Осуществление контроля и мониторинга динамики смертности в ходе реализации подпрограммы; своевременное внесение изменений в подпрограмму в случае значительного изменения показателя смертности и морального устаревания мероприятий подпрограммы |
| Внутренние риски | Риск несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг (выполнение работ) | В случае отсутствия заявок или представления одной заявки получение разрешения на размещение муниципального заказа у единственного поставщика/исполнителя работ (услуг) |
| Риск неисполнения условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |
| В процессе конкурсного отбора победителем открытого аукциона на оказание услуг (выполнение работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта | Постоянный контроль за ходом исполнения муниципального контракта |

III. Подпрограмма

«Профилактика правонарушений в городе Мурманске»

на 2018

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных преступлений.  2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений.  3. Раскрываемость уличных преступлений.  4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах |
| Заказчики подпрограммы | -Администрация города Мурманска;  - комитет по образованию администрации города Мурманска |
| Заказчик – координатор подпрограммы | Администрация города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по подпрограмме: 17 171,9 тыс. руб., в том числе:  МБ: 17 171,9 тыс. руб., из них:  2018 год – 17 1717,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество зарегистрированных преступлений (в год) – 6540 ед. в 2018 году.  2. Доля преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-программного комплекса АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего числа раскрытых преступлений – 8,8%.  3. Раскрываемость уличных преступлений – 58%.  4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах – 60,8% |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма

В современных условиях приоритетными направлениями при реализации мероприятий по снижению уровня преступности и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, комплексность обеспечения безопасности населения, территории и объектов города Мурманска, которые, в свою очередь, требуют разработки и реализации дополнительных мер профилактического характера.

Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и стабилизации криминогенной обстановки требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики правонарушений, в том числе администрации города Мурманска.

Настоящая подпрограмма разработана с учетом положительного опыта реализации ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы, в рамках которой проводились мероприятия по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений», реализация которой позволила улучшить качество обеспечения безопасности населения в общественных местах, повысить оперативность реагирования органов внутренних дел на сообщения о преступлениях и происшествиях, снизить количество зарегистрированных преступлений, увеличить процент раскрытых преступлений.

Предположительно, в результате реализации комплекса запланированных мероприятий количество зарегистрированных преступлений сократится до 6540 в 2018 году, повысится уровень раскрываемости преступлений в общественных местах и на улицах областного центра, в связи с чем решение проблем профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности населения целесообразно продолжить в рамках программно-целевого метода.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 6692 | 5650 | 6540 |
| 2 | Доля преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений | % | 17,6 | 9,3 | 8,8 |
| 3 | Раскрываемость уличных преступлений | % | 56 | 68,5 | 58,0 |
| 4 | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 58,4 | 68 | 60,8 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018  год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 21 |
| Цель: профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | 2018 год | Всего, в т.ч.:  МБ | 782,0 | 782,0 | Количество публикаций в СМИ,  ед. | 15 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| Количество поощренных сотрудников полиции,  чел. | 50 |
| Количество поощренных граждан,  чел. | 10 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | 2018 год | МБ | 782,0 | 782,0 | Количество мероприятий, ед. | 38 | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| 1.2 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | | Количество заседаний,  ед. | 4 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 1.3 | Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике терроризма и экстремизма с различными категориями населения | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | | Количество занятий,  ед. | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| 2 | Основное мероприятие: Развитие систем АПК «Профилактика преступлений и  правонарушений» | 2018 год | Всего, в т.ч.:  МБ | 16 389,9 | 16 389,9 | Выполнение работ по развитию систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», да – 1, нет - 0 | 1 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску, Комитет по образованию АГМ, МАУО города Мурманска УХЭО ОУ |
| 2.1 | Мероприятия по развитию систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2018 год | Всего, в т.ч.: | 16 389,9 | 16 389,9 |  |  |  |
| МБ | 3762,3 | 3762,3 | Количество подключенных узлов,  ед. | 2 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
| МБ | 12627,6 | 12627,6 | Количество образовательных учреждений, в которых планируются работы по оснащению системами видеонаблюдения и подключение к АПК «ППП», ед. | 15 | Комитет по образованию АГМ, МАУО города Мурманска УХЭО ОУ |
| 2.2 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 2018 год | МБ | Финансирование не требуется | | Количество мероприятий, ед. | 135 | Администрация города Мурманска, УМВД России по городу Мурманску |
|  | Всего | 2018 год | МБ | 17171,9 | 17171,9 |  |  |  |

Детализация направлений расходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие: мероприятия по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске | МБ | 782,0 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений | МБ | 782,0 |
| 1.1.1 | Проведение ежегодной акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | МБ | 57,0 |
| 1.1.2 | Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», а также граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка | МБ | 617,0 |
| 1.1.3 | Изготовление печатной продукции (информационных плакатов, листовок) по профилактике противоправных деяний, связанных с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдаче населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма | МБ | 108,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по подпрограмме | 17 171,9 | 17 171,9 |
| в том числе за счет |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 17 171,9 | 17 171,9 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |
| В том числе по заказчикам: |  |  |
| Администрация города Мурманска | 4 544,3 | 4 544,3 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | 12 627,6 | 12 627,6 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в администрацию города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы направлена на:

- профилактику правонарушений и обеспечение безопасности путем создания дополнительных условий для обеспечения безопасности населения и общественного порядка на территории города Мурманска;

- создание дополнительных условий для деятельности органов внутренних дел и осуществление поддержки добровольных формирований населения по охране общественного порядка в границах муниципального образования.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- снижение общего количества зарегистрированных на территории муниципального образования город Мурманск преступлений;

- повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города;

- обеспечение непрерывного мониторинга обстановки с использованием возможностей АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» в местах массового скопления людей с целью своевременного реагирования органов внутренних дел на возникающие угрозы общественной безопасности, в том числе террористического и экстремистского характера.

Результаты реализации подпрограммы положительно отразятся на состоянии криминогенной обстановки на территории муниципального образования город Мурманск, позволят создать более комфортную обстановку для жителей и гостей областного центра, повысят уровень защищенности населения и инфраструктуры города от террористических, экстремистских и иных противоправных проявлений.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски.

Внешние риски реализации подпрограммы - изменение федерального и регионального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Внутренние риски реализации подпрограммы - риск неисполнения условий муниципального контракта. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется своевременное внесение изменений в подпрограмму, контроль за ходом исполнения муниципального контракта.