Приложение № 1

к постановлению администрации города Мурманска

от 30.06.2014 № 2113

Изменения в перечень основных программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи,  основные мероприятия | Срок выполнения  (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполните-  ли, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014  год | 2015  год | 2016 год | Наименование,  ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | 2-4 кв. 2014 г.-2016 г. | МБ | 26631,2 | 10325,2 | 8211,7 | 8094,3 | Объем вывезенных отходов, м³;  длина преград, п.м;  количество установленных контейнеров, ед.;  количество проведенных акций по сбору ртуть содержащих отходов, ед. | 4195  167  16  8 | 2985  167  16  12 | 2670  167  16  12 | КРГХ,  ММБУ «Экосистема» |
| 1.4 | Проектирование канализационных очистных сооружений по ул. Смирнова (пос. Дровяное) | 1-4 кв. 2015 г. | МБ | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | Количество разработан  ной проектной документа-  ции, ед. | 0 | 1 | 0 | КРГХ,  ММБУ «Экосистема» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Изготовление и размещение информации об охране окружающей среды, проведение общегородского смотра- конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом» | 1-4 кв. 2014 г.-2016 г. | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Тираж изготовлен-  ных материалов, ед. | 1113,0 | 1113,0 | 1113,0 | КРГХ |
| 3.1 | Инвентаризация зеленых насаждений в городе Мурманске | 2-3 кв. 2014 г. | МБ | 1848,5 | 1848,5 | 0 | 0 | Количество подготов-  ленных отчетов, ед. | 1 | 0 | 0 | КРГХ |
|  | Всего по задаче 3 |  | МБ | 2948,5 | 2948,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  подпрограмме |  | МБ | 93113,5 | 17003,5 | 39055,0 | 37055,0 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_