Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 13.10.2014 № 3384

Изменения в перечень основных программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финанси- рования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование, ед. измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Капитальный ремонт объектов культуры | 2014-2016 | МБ | 101884,8 | 265,2 | 68219,8 | 33399,8 | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | - | 1 | 1 | ММКУ УКС |  |
| 2 | Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений | 2014-2016 | МБ | 13494,0 | 3494,0 | 5000,0 | 5000,0 | Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, ед. | 6 | 2 | 2 | ДМШ, ДШИ, МГПС, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ | 139228,8 139228,8 | 8209,2 8209,2 | 79919,8 79919,8 | 51099,8 51099,8 |  |  |  |  |  |

_________________________________