**2016 год**

**Дорожное хозяйство**

1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 224 561,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 67 339,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 157 162,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 222 858,9 тыс. рублей или 99,2% от предусмотренного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 66 888,4 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств областного бюджета - 155 970,5 тыс. рублей или 99,2% от плана.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту:

- ул. Гвардейской;

- тротуара по ул. Бондарной;

- выезда с ул. Зои Космодемьянской на пр. Кольский в районе остановки «Автопарк» (км 0+00 - км 0+335);

- въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 9, 11 по ул. Карла Маркса;

- асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по   
ул. Карла Маркса;

- тротуаров по ул. Карла Маркса на участке от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской;

- асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса;

- уличной лестницы, расположенной в районе дома № 6 по пр. Кольскому;

- уличной лестницы, расположенной в районе дома № 6 по ул. Достоевского;

- уличной лестницы, расположенной в районе дома № 1 по ул. Папанина.

2. Ремонту:

- тротуаров по пр. Ленина;

- ул. Пушкинской с тротуарами;

- Верхне-Ростинского шоссе, от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола»;

- съезда на пр. Кольский в районе ул. Шевченко.

3. Уширению въездов с:

- ул. Карла Маркса к д. №№ 7, 9 по ул. Карла Маркса;

- ул. Карла Маркса к д. №№ 12, 14 по ул. Карла Маркса.

4. Устройству остановки общественного транспорта в районе дома № 16А по ул. Карла Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений).

5. Восстановлению зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по ул. Карла Маркса, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской.

6. Установке бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса - пр. Ленина (нечетная сторона).

7. Проведению испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Незначительное отклонение фактических значений показателей (индикаторов) программных мероприятий от плановых обусловлено корректировкой необходимого объема работ по фактической потребности в части:

- проведения испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП;

- капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования (в связи с увеличением площади асфальтобетонного покрытия за счет увеличения площади тротуаров и стоянок).

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 276,1 тыс. рублей. Фактически освоено 41 276,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий выполнены следующие работы:

1. Установка в МБОУ СОШ №№ 22, 23, 26, 28 электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.

На сегодняшний день в муниципальных общеобразовательных учреждениях оборудовано 16 кабинетов, 4 учебно-игровые площадки по углубленному изучению правил безопасности дорожного движения, 11 общеобразовательных учреждений оборудованы электронными светодиодными схемами безопасных маршрутов движения обучающихся.

2. Установка светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям, в районе:

- СОШ: № 1 (ул. Капитана Буркова, д. № 31), № 16 (ул. Лесная, д. № 29, жилой район Абрам-мыс), № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 3б), № 20 (ул. Баумана, д. № 40), № 26 (ул. Павлика Морозова, д. № 3а); № 28 (ул. Чехова, д. № 11), № 31 (ул. Героев Рыбачьего, д. № 58), № 37 (просп. Кирова, д. № 36, корп. 27), № 50 (ул. Капитана Орликовой, д. № 35), № 53 (ул. Старостина, д. № 29), № 57 (ул. Сафонова, д. № 11);

- Мурманского международного лицея (проезд Ледокольный, д. № 23);

- лицея № 14 (ул. Александра Невского, д. № 95);

- ДМЦ «Океан» (ул. Юрия Гагарина, д. № 21);

- Мурманского индустриального колледжа (ул. Подгорная, д. № 80);

- ДОУ № 97 (ул. Трудовых Резервов, д. № 5).

3. Установка светофорного объекта в районе домов № 35, 37 по пр. Ленина.

4. Уширение до трех полос въезда к домам № 35 и № 37 по пр. Ленина.

5. Установка дорожных знаков в количестве 341 шт. и приведение в соответствии с требованиями ГОСТ дорожных знаков в количестве 651 шт.

6. Установка дорожных ограждений общей протяженностью 5 395,7 п.м в районе:

- домов: №№25, 25а, 27 по ул. Карла Маркса, №№ 1, 23 по проезду Ледокольному, №№ 19, 29 по ул. Старостина, № 5 по ул. Трудовых Резервов, № 1, корп. 3 по ул. Шмидта, №№ 49, корп. 17-57, № 48 по ул. Адмирала флота Лобова, №№ 43, 58 по ул. Героев Рыбачьего, №№ 31,33,35 по просп. Кирова, №№ 25, 88 по просп. Кольскому, № 36а по ул. Шевченко, № 31 по ул. Капитана Буркова, № 3а по ул. Павлика Морозова, № 11 по ул. Чехова, № 11 по ул. Сафонова, № 95 по ул. Александра Невского, № 80 по ул. Подгорной, № 35 по ул. Капитана Орликовой, № 21 по ул. Юрия Гагарина, № 40 по ул. Баумана, № 12 по ул. Лесной, №№ 18-20, 80 по пр. Ленина, № 28 по ул. Свердлова;

- СОШ № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 3б);

- остановки общественного транспорта «Улица Алексея Хлобыстова» (южное направление) по пр. Героев-североморцев;

- ул. Капитана Орликовой (от пр. Кольского);

- ул. Профсоюзов (от ул. Коминтерна до пр. Ленина);

- от д. № 132 до д. № 142 по пр. Кольскому;

- от д. № 22 до д. № 29 по ул. Ленинградской;

- перекрестков: ул. Баумана - ул. Достоевского, ул. Заводская - пр. Кирова,пр. Ленина - ул. Полярные Зори, пр. Ленина - ул. Капитана Егорова, пр. Ленина - ул. Карла Маркса, пр. Ленина - ул. Володарского, пр. Ленина - ул. Октябрьская, пр. Ленина - ул. Генерала Журбы, ул. Ленинградская - ул. Воровского, пр. Кольский - ул. Кооперативная.

7. Устройство тротуаров общей площадью 190 кв.м в районе нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в районе д. № 29 по ул. Алексея Хлобыстова, д. № 35 по ул. Капитана Орликовой, д. № 11 по ул. Сафонова.

8. Установка искусственной дорожной неровности площадью 57,6 кв.м в районе д. № 7 по пр. Ледокольному.

9. Установка:

- бортового камня протяженностью 71 п.м для устройства пешеходных переходов в районе д. № 35 по ул. Капитана Орликовой и в районе Мурманского государственного технического университета (по пер. Хибинскому);

- дорожных знаков в количестве 46 шт. в районе искусственных дорожных неровностей (пр. Ледокольный, д. № 7, ул. Гвардейская, д. №№ 9, 19).

В рамках мероприятий по повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения в 2016 году:

- проведено 16 профилактических мероприятий (рейдов), направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения;

- размещено 12 информационных материалов в СМИ в рамках мероприятия «Организация социальной рекламы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Размещение информационных материалов в СМИ, общественном транспорте и т.д.».

Доля участников мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в 2016 году составила 86,0% от общего числа обучающихся в ОУ города Мурманска.

В 2016 году учащиеся стали участниками культурно-просветительских и познавательных мероприятий, конкурсов детского рисунка «Дорога БЕЗ опасности!», тематических бесед, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Организовано участие школьников во Всероссийском конкурсе «Все вместе - за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма», областных соревнованиях «Безопасное колесо», информационно-пропагандистских кампаниях по безопасности дорожного движения «Прогноз безопасности», «Дистанция», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Дневной дозор», «Красный, желтый, зеленый», «Внимание, дети!» и других профилактических мероприятиях.

Обеспечено методическое сопровождение работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведены семинары для педагогических работников по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.

В период летней оздоровительной кампании 2016 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, с обучающимися проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы с приглашением сотрудников ОБ ДПС УГИБДД УМВД по г. Мурманску, викторины, конкурсы плакатов и рисунков «Внимание! Дети!», «Ты и улица», профилактические акции «Лето! Дети! И дорога!», «Защити себя! Соблюдай правила дорожного движения», направленные на закрепление навыков безопасного участия в дорожном движении и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, созданы временные отряды юных инспекторов дорожного движения, организованы встречи с сотрудниками ГИБДД, экскурсии в музей УГИБДД УМВД России по Мурманской области и другие мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В летний период 2016 года участниками указанных мероприятий стали около 1740 детей и подростков.

В период с 5 по 10 сентября 2016 года в рамках масштабной городской профилактической акции «Посвящение в пешеходы» в общеобразовательных учреждениях проведены классные часы, тематические беседы, акции, флешмобы, спортивно-развлекательные программы, направленные на активизацию знаний школьников по правилам дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В период с 01.10.2016 по 01.11.2016 в общеобразовательных учреждениях города проведена профилактическая акция «Светоотражающие предметы носи, чтоб не случилось с тобою беды!», направленная на популяризацию использования световозвращающих элементов обучающимися в темное время суток.

Кроме того, в 2016 году УМВД России по г. Мурманску проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения:

- профилактические мероприятия «Автобус», «Парковка», «Пешеход», «Безопасные дороги Мурманска», «Детская безопасность», «Школа безопасности на дороге»;

- рейды, направленные на профилактику правонарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде;

- городские акции «Безопасная дорога в отпуск», «Ангел на дороге», «Встречная полоса», «Велосипедисты Мурманска», «День безопасности», «Дорога без наркотиков», «Студенческий десант».

За 2016 год на территории муниципального образования город Мурманск произошло 357 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), что на 6,3% больше, чем в 2015 году (336 ДТП). В результате совершенных ДТП пострадало 444 человека, погибло 6 человек. Количество ДТП с участием детей составило 55 ед., количество пострадавших детей - 55, погибших - 0.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Отклонение фактических значений показателей (индикаторов) программных мероприятий от плановых обусловлено:

1. Невозможностью выполнения в полном объеме работ по установке ограждений в связи со сложными погодными условиями, отсутствием у подрядчиков необходимого объема материальных ресурсов, а также запретом на установку дорожных ограждений в охранной зоне электрических сетей.

2. Сложностью прогнозирования показателей, связанных с числом совершенных ДТП, погибших в ДТП, пострадавших в ДТП (по данным показателям отмечено перевыполнение плана при недостижении показателей, касающихся ДТП с участием детей).

3. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 969 519,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 898 090,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 71 429,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 968 104,5 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 897 608,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 70 495,7 тыс. рублей или 98,7% от плана.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялись мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

2. Организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

3. Заключены договоры энергоснабжения с ОАО «МРСК Северо-Запада», муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения, договоры на замену приборов учета электрической энергии наружного освещения, снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения с ОАО «Мурманская горэлектросеть».

4. Заключен контракт на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших (ОАО «Бюро спецобслуживания»). В 2016 году вывезено 399 тел умерших.

5. Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием АО «Отель «АРКТИКА», стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья, сетей наружной бытовой и ливневой канализации, городских общественных и уличных туалетов).

6. Выполнены работы по:

- капитальному ремонту площади ГДЦ «Меридиан», территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу пр. Ленина, д. 90, проезда от д. № 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего, пешеходной связи в районе д. №№ 4-6 по пр. Связи, территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома № 33 по просп. Героев-североморцев;

- ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения, расположенных в районе д. № 12 по ул. Полины Осипенко, д. № 8 по ул. Героев Рыбачьего, д. № 108/4 по пр. Кольскому, д. № 14 по ул. Аскольдовцев, д. № 40/4 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- капитальному ремонту и ремонту пешеходных лестниц в районе д. 25/1   
по ул. Аскольдовцев, д. № 7 по ул. Радищева, д. № 22 по пр. Связи, д. № 9 по   
ул. Папанина;

- капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Бондарной, в районе д. № 11 по ул. Шевченко, пешеходной лестницы от д. № 16 по пр. Северному до д. № 23 по ул. Папанина;

- восстановлению наружного освещения в районе д. № 93-99 по ул. Старостина (6 опор наружного освещения);

- восстановлению 20 аварийных опор наружного освещения.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками.

Незначительное отклонение фактических значений показателей (индикаторов) программных мероприятий, связанных с установкой (восстановлением) опор наружного освещения, а также с осуществлением соответствующих технологических присоединений связаны с тем, что указанные работы в отношении наружного освещения ул. Судоремонтной не приняты в связи с необходимостью устранений замечаний к качеству работ.

4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий в 2016 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 100 590,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 055,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 73 535,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 98 518,6 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 055,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 71 463,0 тыс. рублей или 97,2% от плана.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Транспортной организации АО «Электротранспорт» за счет средств областного бюджета направлена субсидия в размере 71 463,0 тыс. рублей на возмещение расходов в рамках реализации мероприятия «Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Количество реализованных проездных билетов составило 112 205 шт. (102,7% от плана).

2. В рамках реализации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», были приобретены бланки свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в количестве 200 штук (100% от плана) и бланки карт маршрутов регулярных перевозок в количестве 1500 штук (100% от плана) на общую сумму   
55,6 тыс. рублей.

3. Транспортной организации АО «Электротранспорт» были возмещены затраты в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников расходов на общую сумму 27 000,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий осуществлялась в соответствии с установленными сроками, в полном объеме.

**Охрана окружающей среды**

Деятельность администрации города Мурманска в сфере охраны окружающей среды направлена на достижение стратегических целей – обеспечение охраны, улучшение качества и безопасности окружающей среды, улучшение общего санитарно-экологического состояния территории города Мурманска.

Комитет выполняет свои полномочия путем реализации муниципальной программы, направленной на охрану окружающей среды «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 – 2019 годы» (утв. постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237), непрограммных мероприятий, оказания муниципальных услуг в сфере охраны окружающей среды, разработки нормативных правовых актов.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2016 году освоено 18 188,1 тыс. рублей (81,8 % от запланированного на год объема денежных средств) и реализованы следующие мероприятия:

- ликвидирована 101 несанкционированная свалка, объем вывезенных отходов составил – 3921 м3;

- установлено 16 контейнеров для сбора мусора в местах массового отдыха населения;

- возведены преграды и валы длиной около 79,6 п.м, ограничивающие проезд транспорта для образования несанкционированных свалок отходов;

- изготовлена и распространена печатная продукции, направленная на повышение уровня экологической культуры населения города;

- организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города, в ходе которых было собрано 2761 шт. ртутьсодержащих ламп и термометров;

- в Генеральную схему очистки территории города Мурманска внесены изменения в связи с присоединением к территории города Мурманска жилого района Росляково;

- организованы работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков Туломского участкового лесничества (работы завершены в 2017 году);

- изготовлены 28 квартальных столбов и 14 аншлагов, установленные на территории Мурманского городского лесничества;

- выполнены работы по лесопатологическому исследованию городских лесов Туломского участкового лесничества;

- выполнены работы по строительству подъездной дороги (2 участок 1 этапа) для очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов г. Мурманска, в соответствии с проектной и рабочей документацией;

- проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, разработаны технические отчеты по проведенным изысканиям.

Непрограммные мероприятия включают в себя проведение месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Мурманска, акции «Зеленый рекорд», смотра-конкурса «Мой уютный город – мой уютный дом».

**Месячник по озеленению и благоустройству города Мурманска**

Общая площадь озелененных участков составила 3409,4 м2. При этом посажено 461 деревьев и кустарников, завезено 276,5 м3 растительного грунта, устроено 268 клумб, установлено 1636,6 п.м. новых ограждений. В ходе акции «Зеленый рекорд» высажено свыше 5000 саженцев деревьев и кустарников.

**Месячник по санитарной очистке и благоустройству города Мурманска**

Всего за 2016 год в 2-х месячниках по санитарной очистке города приняли участие 27321 человек, вывезено мусора – 29 177,9 м3, очищена территория площадью 4880,8 тыс. м2.

**Смотр-конкурс «Мой уютный город – мой уютный дом»**

В 2016 году в общегородском конкурсе приняло участие более 50 физических и юридических лиц, создавших на своих территориях красивейшие элементы благоустройства и озеленения. Участникам общегородского конкурса вручены поощрительные подарки, грамоты. Победители и призеры конкурса награждены дипломами, подарочными сертификатами.