ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Градостроительная политика» на 2014-2019 годы»

за 2017 год.

## Муниципальная программа «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы»

## Целью является обеспечение устойчивого развития территорий.

## На реализацию Муниципальной программы предусмотрено финансирование на 2017 год в объеме 63 027,6 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 61 963,0 тыс. руб., за счет средств ОБ 1 064,6 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на общую сумму 61 548,9 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 61 225,2 тыс. руб., за счет средств ОБ 323,7 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99%.

## 1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы».

## Цель Подпрограммы – создание условий для обеспечения населения комфортным жильем.

## На реализацию Подпрограммы предусмотрено финансирование на 2017 год в объеме 25 179,6 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 24 115,0 тыс. руб., за счет средств ОБ 1 064,6 тыс. руб.

По итогам работы за отчетный период произведено финансирование на сумму 24 144,8 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 23 821,1 тыс. руб., за счет средств ОБ 323,7 тыс. руб. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 96%.

## Реализация мероприятий муниципальной программы в значительной степени зависит от получения субсидий из областного бюджета.

Администрация города Мурманска приняла участие в конкурсном отборе муниципальных образований Мурманской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятия по планировке территории, формированию (образованию) земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, а также на софинансирование мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

По результатам конкурсного отбора муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», а также на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках муниципальному образованию город Мурманск предоставлены субсидии из областного бюджета.

Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее – Комитет) заключены соответствующие соглашения с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области, а также внесены необходимые изменения в Муниципальную программу.

Размер субсидии составляет:

- 864,6 тыс. руб. на оплату муниципальных контрактов на проведение работ по планировке территорий, образованию земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в т. ч. для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям;

- 200,0 тыс. руб. на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на представленных на безвозмездной основе земельных участках.

## 1.1. В рамках выполнения архитектурно-планировочных работ проводятся следующие мероприятия:

1.1.1. Выполнение топографо-геодезических изысканий.

В 2017 году предусмотрено выполнение топографо-геодезических изысканий на территории 76 га, на основании которых осуществляется разработка документации по планировке территории.

По результатам аукциона в электронной форме, 10.10.2017 заключен муниципальный контракт № 11/2017 с ООО «Геосервис» на выполнение работ по топографо-геодезическим изысканиям для подготовки проектов планировки и проектов межевания территорий, расположенных в городе Мурманске.

Цена контакта составляет 289,2 тыс. руб.

Срок выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта по 30.11.2017.

Работы приняты и оплачены в полном объеме за счет средств МБ.

Таким образом, по показателю «Площадь территории, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания» из запланированных 76 га, по итогам 2017 года выполнено – 96,4 га.

Увеличение показателя результативности мероприятия возникло в связи с тем, что ООО «Геосервис» в ходе выполнения работ фактически была выявлена большая площадь территории, на которой фактически необходимо провести работы по топографо-геодезическим изысканиям.

Таким образом, для выполнения условий муниципального контракта,  в том числе в целях более точной привязки к исходным пунктам государственной геодезической сети, Исполнителем были выполнены работы по топографо-геодезическим изысканиям на территории площадью 96,4 га.

1.1.2. Подготовка документации по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.

В 2017 году предусмотрена разработка документация по планировке территории площадью 34,7 га.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 21.04.2017 № 3/2017 с ООО «Национальный земельный фонд» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 34,7 га, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия в Первомайском административном округе города Мурманска на сумму 821,0 тыс. руб.

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку концептуальных предложений по проекту планировки и проекту межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу – в течение 50 календарных дней с даты заключения контракта, стоимость работ – 5 % от цены контракта, что составляет 41,0 тыс. руб.

- 2 этап включает сбор нагрузок и получение технических условий на присоединение к инженерным сетям на основании концептуальных предложений планировки территории, разработку проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 2 этапу – в течение 70 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по 1 этапу, стоимость работ – 50 % от цены контракта, что составляет                410,5 тыс. руб.

- 3 этап включает согласование разработанного проекта планировки и проекта межевания территории и его корректировка. Срок выполнения работ по 3 этапу – в течение 60 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по 2 этапу, стоимость работ – 45 % от цены контракта, что составляет 369,5 тыс. руб.

Работы по 1 этапу сданы с нарушением сроков (28.08.2017), оплачены в полном объеме (за счет средств ОБ – 39,0 тыс. руб., за счет средств МБ –          2,0 тыс. руб.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Национальный земельный фонд» своих обязательств контракт находится в стадии расторжения по соглашению сторон.

Таким образом, по показателю «Площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям» из запланированных 34,7 га, по итогам 2017 года выполнено – 0 га.

1.1.3. Проведение архитектурных конкурсов на отдельные элементы территории города Мурманска.

В 2017 году запланировано проведение одного архитектурного конкурса. Проведение архитектурных конкурсов носит заявительный характер. В настоящий момент решение о проведении архитектурного конкурса не принималось, в связи с отсутствием заявок.

1.1.4. Образование земельных участков для предоставления под строительство.

По результатам аукциона в электронной форме, 18.04.2017 заключен муниципальный контракт № 1/2017 с ИП Абовским Н.Д. на выполнение кадастровых работ в отношении 182 земельных участков.

Цена контакта составляет 89,2 тыс. руб.

Срок выполнения работ - в течение 70 календарных дней с даты заключения контракта.

Работы приняты и оплачены в полном размере (за счет средств ОБ – 84,7 тыс. руб., за счет средств МБ -  4,5 тыс. руб.).

Таким образом, по показателю «Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям» из запланированных 182 земельных участков, по итогам 2017 года выполнено – 182.

В 2017 году предусмотрено образование 20 земельных участков для предоставления под строительство.

Образование земельных участков осуществляется с целью дальнейшей продажи права их аренды на торгах, при этом предоставление земельных участков в целях аренды носит заявительный характер.

По результатам аукциона в электронной форме, 10.10.2017 заключен муниципальный контракт № 9/2017 с ИП Абовским Н.Д. на выполнение кадастровых работ в отношении 1	2 земельных участков.

Цена контакта составляет 44,3 тыс. руб.

Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 30.11.2017.

Работы сданы с нарушением сроков (20.12.2017).

В настоящее время проводится работа по взысканию неустойки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Работы приняты и оплачены в полном размере 44,3 тыс. руб. за счет средств МБ.

По результатам аукциона в электронной форме, 10.10.2017 заключен муниципальный контракт № 10/2017 с ООО «Геосеть» на выполнение кадастровых работ в отношении 8 земельных участков.

Цена контакта составляет 25,3 тыс. руб.

Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 30.11.2017.

Работы приняты и оплачены в полном размере за счет средств МБ.

Таким образом, по показателю «Количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство» запланировано образование 20 земельных участков,   по итогам 2017 года исполнено –  20.

1.1.5. Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск.

В  2017 году предусмотрено выполнение работ по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, в части приведения их в соответствие с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, а также приведения в соответствие с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности.

По итогам проведенного открытого конкурса, 19.06.2017 заключен муниципальный контракт № 7/2017 с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск на сумму                   2 500,0 тыс. руб.

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор исходных данных, анализ современного состояния территории, действующего законодательства, разработка проекта внесения изменений в Правила, изготовление демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. Срок выполнения по 1 этапу – 04.09.2017. Стоимость работ – 65 % от цены контракта, что составляет               1 625,0 тыс. руб.

- 2 этап предусматривает выполнение корректировки проекта внесения изменений в Правила по результатам публичных слушаний. Срок выполнения по 2 этапу – 30.03.2018. Стоимость работ – 15 % от цены контракта, что составляет 375,0 тыс. руб.

- 3 этап предусматривает выполнение землеустроительных работ по описанию границ территориальных зон и внесению данных сведений в государственный кадастр недвижимости. Срок выполнения по 3 этапу – 29.06.2018. Стоимость работ  – 20 % от цены контракта, что составляет 500,0 тыс. руб.

Работы по 1 этапу приняты и оплачены в полном объеме за счет средств МБ.

В настоящее время выполняются работы по 2 этапу.

Таким образом, исполнение показателя «Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» в 2017 году выполнен в полном объеме.

1.1.6. Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

По результатам аукциона в электронной форме, 18.04.2017 заключен муниципальный контракт № 2/2017 с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы на сумму 691,8 тыс. руб.

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор и анализ исходных данных, составление отчета о сборе исходных данных. Срок выполнения по 1 этапу – 2 месяца с даты заключения контракта. Стоимость работ – 30 % от цены контракта, что составляет 207,6 тыс. руб.

- 2 этап предусматривает разработку проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017 - 2035 годы, изготовление демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. Срок выполнения по 2 этапу – в течение двух месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по 1 этапу. Стоимость работ – 40 % от цены контракта, что составляет 276,7 тыс. руб.

- 3 этап включает доработку проекта программы по результатам поступивших замечаний и предложений, полученных в ходе публикации программы в газете «Вечерний Мурманск» и на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, и результатам публичных слушаний. Срок выполнения работ по 3 этапу - три месяца с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по 2 этапу. Стоимость работ –  30 % от цены контракта, что составляет 207,5 тыс. руб.

Работы приняты и оплачены в полном размере 691,8 тыс. руб. за счет средств МБ.

Таким образом, показатель «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск» по итогам 2017 года выполнен в полном объеме.

1.2. На реализацию мероприятия «Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» предусмотрено финансирование на 2017 год в объеме 319,0 тыс. руб. за счет средств МБ; субсидия в объеме       200,0 тыс. руб. за счет средств ОБ, софинансирование в объеме 11,0 тыс. руб. за счет средств МБ.

Предоставление социальной выплаты носит заявительный характер.         В 2016 году на основании заявления Андреевой С.В. от 30.11.2016 б/н и приложенных документов принято постановление администрации города Мурманска от 23.12.2016 № 3929 «О предоставлении гражданам Андреевой Светлане Викторовне, Андрееву Александру Владимировичу, Новиковой Джулии Эдуардовне, Андреевой Екатерине Александровне, Андреевой Милане Александровне, Андрееву Дмитрию Александровичу социальной выплаты для строительства жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном участке с кадастровым номером 51:20:0000000:16260».

В соответствии с Порядком предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 25.09.2013 № 2559, выплаты осуществляются в срок до 1 ноября года, следующего за годом подачи заявления.

Денежные средства в размере 211,0 тыс. руб. перечислены в полном объеме,  из них за счет средств ОБ – 200,0 тыс. руб., за счет средств МБ - 11,0 тыс. руб.

Таким образом, по показателю «Количество многодетных семей, получивших социальную выплату» запланировано - 1, по итогам 2017 года исполнено - 1.

1.3. На реализацию мероприятия «Расходы на обеспечение земельных участков под строительство объектами коммунальной инфраструктуры, в т.ч. земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям» предусмотрено финансирование на 2017 год в объеме 21 175,4 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ 21 175,4 тыс. руб., за счет средств ОБ 0,0 тыс. руб.

По результатам аукциона в электронной форме, 22.11.2016 заключен муниципальный контракт № 21/16 с ООО Научно-производственная фирма «Трест Геопроектстрой» на выполнение работ по инженерным изысканиям, с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Октябрьском административном округе города Мурманска, в районе улицы Скальной, на сумму 1 552,5 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.06.2017.

Работы приняты и оплачены в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 04.10.2016 заключен договор с единственным поставщиком № ТП-16-00647 с ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» на сумму 24 075,4 тыс. руб. об осуществлении технологического присоединения вводно-распределительного устройства многоквартирных жилых домов для энергоснабжения домов, расположенных в г. Мурманске, мкр. Жилстрой.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

В настоящий момент в рамках заключенного договора мероприятия по образованию и предоставлению земельного участка под установку блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонном корпусе (2БКТПБ) выполнены в полном объеме.

Оплата работ по договору осуществлялась в четыре этапа:

| Объем платы | Срок оплаты | Дата фактической оплаты |
| --- | --- | --- |
| 4 500,0 тыс. руб. | До 20.12.2016 | Декабрь 2016 |
| 8 000,0 тыс. руб. | До 31.03.2017 | Март 2017 |
| 8 000,0 тыс. руб. | До 30.06.2017 | Апрель 2017 |
| 3 575,4 тыс. руб. | До 30.09.2017 | Октябрь 2017 |

Таким образом, выполнение показателя «Обеспеченность земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» запланировано - 1, по итогам 2017 года исполнено –1.

2. Ведомственная целевая программа «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы» (далее – ВЦП) включает мероприятия по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы, а также внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Мурманска.

## На реализацию мероприятий ВЦП предусмотрено финансирование на 2017 год в объеме 4 008,7 тыс. руб., в том числе за счет средств МБ                     4 008,7 тыс. руб.

Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 100%.

За 2017 год в рамках реализации ведомственной целевой программы «Социальная наружная реклама города Мурманска» 
на 2014-2019 годов» Комитетом выполнены следующее.

Подготовлены и проведены аукционы в электронной форме на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на оказание услуг и выполнение работ по  изготовлению и размещению социальной наружной рекламы.

По итогам проведённых аукционов:

1. Заключен муниципальный контракт от 10.05.2017 № МК 4/2017 с      ООО «Икс Маркет» на сумму 195,0 тыс. руб. на размещение социальной наружной рекламы (рекламные видео-ролики) на электронном экране, расположенном на площади Пять Углов;

2. Заключен муниципальный контракт от 10.05.2017 № МК 5/2017 с      ООО «Рекламное агентство Экран» на  сумму 160,0 тыс. руб. на размещение социальной наружной рекламы (рекламные видео-ролики) на медиа-фасаде кинотеатра «Мурманск».

По результатам выполненных работ по указанным контрактам размещена социальная наружная реклама (видео-реклама):

- городского праздника «День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны»;

- государственных праздников: «День России», «День Российского флага», «День народного единства».

- общероссийского праздника  «День Выпускника»;

- общероссийского праздника  «День Молодежи»;

- антинаркотической направленности «За Здоровый Образ Жизни!»

- городского мероприятия Фестиваль спорта «Гольфстрим»;

- размещение социальной рекламы о профилактике чрезвычайных происшествий на воде;

- городского праздника «День города-2017».

3. Заключен договор с единственным поставщиком № РМ-001 от 01.08.2017 с ООО «Беллатрикс» на выполнение работ по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы «Вместе мы город-герой!» на брендмауэре 10х10 м, приуроченной ко Дню города и открытию филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске, на сумму 48,5 тыс. руб.

4. Заключен муниципальный контракт № МК 6/2017 от 22.05.2017 с      ООО Индагэйт «Событие» на выполнение работ по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3 х 6 м) на отдельно стоящих конструкциях на территории г. Мурманска, на сумму 3 659,3 тыс. руб.

Расторгнут по соглашению сторон 29.05.2017.

5. Заключен муниципальный контракт от 27.07.2017 № МК 8/2017 с       ООО «Пропаганда Колокол» на выполнение работ по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы (рекламные материалы размером 3 х 6 м) на сумму 3450,2 тыс. руб.

По указанному контракту размещена социальная наружная реклама (рекламные материалы размером 3 х 6 м):

- государственных праздников  «День Российского флага», «День народного единства»;

- городского мероприятия Фестиваль спорта «Гольфстрим»;

- антинаркотической направленности «За Здоровый Образ Жизни!»;

- городского праздника «День города-2017»;

- мероприятия по торжественному открытию филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманск;

- социальная наружная реклама анонсирующих материалов VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд».

6. Дополнительно была размещена социальная наружная реклама (видео-реклама) на безвозмездной основе:

- городского мероприятия «Здравствуй, солнце!»;

- государственного праздника «День защитников Отечества»;

- государственного праздника  «Международный женский день»;

- государственного праздника «72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»;

- общероссийского праздника  «Масленица»;

- общероссийского праздника  «День воссоединения Крыма с Россией»;

Так же на безвозмездной основе была изготовлена и размещена социальная наружная реклама (рекламные материалы размером 3 х 6 м):

- государственного праздника «72-я годовщина Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов»;

- государственного праздника  «День России»;

- общероссийского праздника  «День воссоединения Крыма с Россией».

7. Заключен договор с единственным поставщиком № 52 от 25.09.2017 с ИП Тарасюк М.Ю. на оказание услуги по определению рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на сумму 95 тыс. руб.

8. Заключен договор с единственным поставщиком № РС-001 от 14.11.2017 с ООО «Медиа-Сервис» на выполнение работ по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск на сумму 60 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме, оплачены согласно срокам указанных в контрактах и договорах.

Таким образом, за 2017 год в рамках реализации мероприятий ВЦП:

- «1.1.Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» была своевременно изготовлена, размещена социальная наружная реклама, процент исполнения данной  задачи составил 100%;

- «2.1 Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций» заключен и исполнен соответствующий договор, процент исполнения данной  задачи составил 100%;

-  «2.2. Определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» заключен и исполнен соответствующий договор, процент исполнения данной  задачи составил 100%.

3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы» (далее - АВЦП) муниципальной программы «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы.

Целью АВЦП является повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск.

## На реализацию мероприятий АВЦП предусмотрено финансирование на 2017 год в объеме 33 839,3 тыс. руб. за счет средств МБ.

По итогам работы за 2017 года произведено финансирование на сумму     33 395,4 тыс. руб. за счет средств МБ. Процент освоения предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период составил 99%.

Реализация программы направлена на решение основной задачи:

- обеспечение градостроительной деятельности, устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования на территории города Мурманска при соблюдении безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а также соблюдении государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности и земельных отношений.

В рамках реализации соблюдения государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности, в целях достижения конечного результата программы предусмотрено основное мероприятие, осуществляемое в рамках полномочий комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления градостроительства и территориального развития муниципального образования город Мурманск, в том числе:

- оказание муниципальных услуг и исполнение функций в количестве 73 единицы;

- своевременность оплаты труда.