Приложение

к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы |
| Заказчики программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.  Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации программы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе 4 606 236,8 тыс. руб., в т. ч.  бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 916 040,8 тыс. рублей, из них:  2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;  2019 год – 291 474,0 тыс. руб.;  2020 год – 83 369,2 тыс. руб.;  2021 год – 111 125,2 тыс. руб.;  2022 год – 365 000,0 тыс. руб.,  областной бюджет (далее – ОБ): 181 952,2 тыс. рублей, из них:  2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;  2019 год – 41 782,7 тыс. руб.;  2020 год – 46 125,2 тыс. руб.;  2021 год – 46 125,2 тыс. руб.;  федеральный бюджет (далее – ФБ): 106 403,1 тыс. рублей, из них:  2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;  2019 год – 67 710,7 тыс. руб.;  внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 401 840,7 тыс. рублей, из них:  2023 год – 1 886 094,8 тыс. руб.;  2024 год – 1 515 745,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий – 100%.  Планируемое благоустройство 871 дворовой территории и 21 общественной территории в период реализации программы |

I. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.  Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по программе 4 606 236,8 тыс. руб., в т. ч.  бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 916 040,8 тыс. рублей, из них:  2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;  2019 год – 291 474,0 тыс. руб.;  2020 год – 83 369,2 тыс. руб.;  2021 год – 111 125,2 тыс. руб.;  2022 год – 365 000,0 тыс. руб.,  областной бюджет (далее – ОБ): 181 952,2 тыс. рублей, из них:  2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;  2019 год – 41 782,7 тыс. руб.;  2020 год – 46 125,2 тыс. руб.;  2021 год – 46 125,2 тыс. руб.;  федеральный бюджет (далее – ФБ): 106 403,1 тыс. рублей, из них:  2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;  2019 год – 67 710,7 тыс. руб.;  внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 401 840,7 тыс. рублей, из них:  2023 год – 1 886 094,8 тыс. руб.;  2024 год – 1 515 745,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий – 100%.  Планируемое благоустройство 871 дворовой территории и 21 общественной территории в период реализации подпрограммы |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилых групп домов, центром которых являются дворовые территории. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Главными проблемами являются:

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства дворовых и общественных территорий города Мурманска;

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания маломобильных групп населения);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и других маломобильных групп населения. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

На 01.01.2017 в городе Мурманске расположено 50 общественных территорий и 2435 многоквартирных домов (далее – МКД), образующих 1744 дворовые территории, при этом земельные участки под всеми указанными многоквартирными домами сформированы. В рамках реализации муниципальных программ планируется снос и расселение аварийных МКД и МКД пониженной капитальности, в связи с этим 285 дворовых территорий не включены в подпрограмму.

По итогам мониторинга сферы благоустройства города Мурманска по состоянию на 01.01.2017 доля благоустроенных общественных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 52 %. По состоянию на 01.01.2017 доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий МКД составляет 27,69 %.

За 2017-2018 годы уровень благоустроенности дворовых и общественных территорий увеличился незначительно (в 2017-2018 годах полностью благоустроены 12 дворовых территорий и 4 общественных территорий).

Анализ сферы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Количество дворовых территорий, шт. | | Площадь дворовых территорий, м2 | | Доля благо-устроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | Доля населения, проживающего  в жилом фонде с благо-  устроенными дворовыми территориями, от общего  числа жителей, % |
| Общее коли-чество | Количество благо-  устроенных дворовых территорий | Общая площадь | Площадь благо-  устроенных дворовых территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| на 01.01.2015 | 1 763 | 481 | 10 954 780,0 | 2 345 666,0 | 27,28 | 30,75 |
| на 01.01.2016 | 1 748 | 482 | 10 944 682,0 | 2 346 566,0 | 27,57 | 31,38 |
| на 01.01.2017 | 1 744 | 483\* | 10 938 135,0 | 2 347 766,0 | 27,69 | 31,41 |
| на 01.01.2018 | 1713 | 450\*\* | 10 892 413,0 | 2 901 364,0\*\* | 26,27 | 29,99 |
| на 01.11.2018 | 1554 | 447\*\* | 10 884 223,95 | 2 904 676,2\*\* | 28,76 | 32,35 |
| на 01.01.2019 | 1553 | 448\*\* | 10 890 678,95 | 2904676,2\*\* | 28,85 | 32,35 |

\* данные возможно будут уточнены по результатам проведенной инвентаризации.

\*\* данные по результатам инвентаризации

Анализ сферы благоустройства общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Количество общественных территорий, шт. | | Площадь общественных территорий,  м2 | | Доля благо-  устроенных обществен-ных территорий от общего количества обществен- ных территорий,  % | Доля общественных территорий, нуждающихся в благо-  устройстве,  % |
| Общее коли-чество | Количество благо-  устроенных обществен-ных территорий | Общая площадь | Площадь благо-  устроенных обществен-ных территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| город Мурманск | | | | | | |
| на 01.01.2015 | 44 | 19 | 439389,4 | 181207 | 43,1 | 56,9 |
| на 01.01.2016 | 47 | 23 | 447291,8 | 188777 | 48,9 | 51,1 |
| на 01.01.2017 | 50 | 26\* | 454571,8 | 196080,5 | 52 | 48 |
| на 01.01.2018 | 54 | 28 | 503385,5 | 203951,0 | 52 | 48 |
| на 01.01.2019 | 54 | 32\* | 503385,5 | 221564,0 | 59 | 41 |
| на 01.04.2019 | 60 | 32\* | 597015,9 | 221564,0 | 53,3 | 46,7 |

\* данные возможно будут уточнены по результатам проведенной инвентаризации.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей города Мурманска, работа по благоустройству дворовых и общественных территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера.

Приоритетом политики администрации города Мурманска является обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города. Это может быть достигнуто, в том числе, за счет изменения внешнего облика города Мурманска путем благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования и обеспечения условий проживания и возможности полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, семей с детьми.

Анализ состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал необходимость системного решения проблемы благоустройства территорий.

Реализация подпрограммы планируется в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», направленного на выстраивание современной безбарьерной инфраструктуры на территориях муниципальных образований, доступной всем категориям граждан.

Основные принципы реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»:

- общественное участие;

- системный подход;

- все начинается с дворов;

- современные общественные зоны;

- личная ответственность.

Одним из условий реализации приоритетного проекта является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования, дворовых территорий, с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных в данном дворе, а также других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| Отчетный 2016 год | 2017 год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |
|  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018  год | Наименование, ед. изм. | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 2018 | Всего, в т.ч. | 52 972,4 | 52 972,4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 58,0 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 22 725,2 | 22 725,2 |
| ОБ | 16 734,7 | 16 734,7 |
| ФБ | 13 512,5 | 13 512,5 |
| 1.1 | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2018 | Всего,  в т.ч | 52 972,4 | 52 972,4 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 3 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 22 725,2 | 22 725,2 | Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. м2 | 215,7 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| ОБ | 16 734,7 | 16 734,7 |
| ФБ | 13 512,5 | 13 512,5 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 2018 | Всего,  в т.ч. | 98 711,5 | 98 711,5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 29,15 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 42 347,2 | 42 347,2 |
| ОБ | 31 184,4 | 31 184,4 |
| ФБ | 25 179,9 | 25 179,9 |
| 2.1 | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2018 | Всего,  в т.ч. | 98 711,5 | 98 711,5 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 6 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 42 347,2 | 42 347,2 |
| ОБ | 31 184,4 | 31 184,4 |
| ФБ | 25 179,9 | 25 179,9 |
|  | Всего: | 2018 | Всего,  в т.ч. | 151 683,9 | 151 683,9 |  |  |  |
| МБ | 65 072,4 | 65 072,4 |
| ОБ | 47 919,1 | 47 919,1 |
| ФБ | 38 692,4 | 38 692,4 |

3.2. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ |
| Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 | 52 972,4 | 16 734,7 | 13 512,5 | 22 725,2 |
| 1.1 | Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 1-й этап) | 1 ед. | 11 415,6 | 3 606,4 | 2 911,9 | 4 897,3 |
| 1.2 | Благоустройство зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек  (2 этап) | 1 ед. | 35 022,3 | 11 064,0 | 8 933,7 | 15 024,6 |
| 1.3 | Благоустройство зеленой зоны в районе дома № 31 по улице Шабалина | 1 ед. | 6 534,5 | 2 064,3 | 1 666,9 | 2 803,3 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 14 ед. | 98 711,5 | 31 184,4 | 25 179,9 | 42 347,2 |
| 2.1 | ул. Кильдинская, д. № 9 | 1 ед. | 4 621,5 | 1 460,0 | 1 178,9 | 1 982,6 |
| 2.2 | ул. Кильдинская, д. №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 1 ед. | 17 230,8 | 5 443,5 | 4 395,3 | 7 392,0 |
| 2.3 | ул. Скальная, д. №№ 17, 19, 21, 23, 25 | 1 ед. | 11 220,2 | 3 544,6 | 2 862,1 | 4 813,5 |
| 2.4 | ул. Мира, д. №№ 8, 10 | 1 ед. | 13 436,3 | 4 244,7 | 3 427,4 | 5 764,2 |
| 2.5 | ул. Сафонова, д. №№ 43, 45 | 1 ед. | 9 217,3 | 2 911,9 | 2 351,2 | 3 954,2 |
| 2.6 | ул. Капитана Маклакова, д. № 21 | 1 ед. | 6 474,3 | 2 045,3 | 1 651,5 | 2 777,5 |
| 2.7 | ул. Сафонова, д. № 24/26 | 1 ед. | 1 849,2 | 584,2 | 471,7 | 793,3 |
| 2.8 | ул. Свердлова, д. № 24, ул. Подстаницкого, д. №№ 20, 20а | 1 ед. | 6 092,3 | 1 924,6 | 1 554,1 | 2 613,6 |
| 2.9 | ул. Софьи Перовской, д. № 18 | 1 ед. | 2 227,8 | 703,8 | 568,3 | 955,7 |
| 2.10 | пер. Русанова, д. № 2 | 1 ед. | 4 147,0 | 1 310,1 | 1 057,8 | 1 779,1 |
| 2.11 | ул. Планерная, д. № 3 | 1 ед. | 7 185,1 | 2 269,9 | 1 832,8 | 3 082,4 |
| 2.12 | ул. Софьи Перовской, д. № 37 | 1 ед. | 5 418,4 | 1 711,7 | 1 382,2 | 2 324,5 |
| 2.13 | ул. Полярные Зори, д. № 10 | 1 ед. | 5 732,8 | 1 811,1 | 1 462,4 | 2 459,3 |
| 2.14 | ул. Шмидта, д. № 45 | 1 ед. | 3 858,5 | 1 219,0 | 984,2 | 1 655,3 |

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Наименование, ед. изм. | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 2019-2022 | Всего, в т.ч. | 272 069,7 | 105 456,3 | 36 613,4 | 65 000,0 | 65 000,0 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 60,0 | 63,3 | 68,3 | 73,3 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 272 069,7 | 105 456,3 | 36 613,4 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 272 069,7 | 105 456,3 | 36 613,4 | 65 000,0 | 65 000,0 | Площадь благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), тыс. м2 | 245,5 | 261,5 | 270,1 | 349,9 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 272 069,7 | 105 456,3 | 36 613,4 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 377 154,9 | 76 524,3 | 630,6 | - | 300 000,0 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 30,78 | 31,49 | - | 36,45 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 377 154,9 | 76 524,3 | 630,6 | - | 300 000,0 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 377 154,9 | 76 524,3 | 630,6 | - | 300 000,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 12 | 1 | - | 58 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 377 154,9 | 76 524,3 | 630,6 | - | 300 000,0 |
| 3 | Основное мероприятие: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 403 487,6 | 218 986,8 | 92 250,4 | 92 250,4 | - | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, ед. | 22 | 11 | 19 | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы», ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 201 743,8 | 109 493,4 | 46 125,2 | 46 125,2 | - |
| ОБ | 134 033,1 | 41 782,7 | 46 125,2 | 46 125,2 | - |
| ФБ | 67 710,7 | 67 710,7 | - | - | - |
| 3.1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | Всего,  в т.ч. | 403 487,6 | 218 986,8 | 92 250,4 | 92 250,4 | - | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 4 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 201 743,8 | 109 493,4 | 46 125,2 | 46 125,2 | - |
| ОБ | 134 033,1 | 41 782,7 | 46 125,2 | 46 125,2 | - | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 18 | 11 | 19 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ФБ | 67 710,7 | 67 710,7 | - | - | - |
|  | Всего: | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 1 052 712,2 | 400 967,4 | 129 494,4 | 157 250,4 | 365 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 850 968,4 | 291 474,0 | 83 369,2 | 111 125,2 | 365 000,0 |
| ОБ | 134 033,1 | 41 782,7 | 46 125,2 | 46 125,2 | - |
| ФБ | 67 710,7 | 67 710,7 | - | - | - |

3.4. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | МБ | МБ |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 22 ед. | 218 986,8 | 41 782,7 | 67 710,7 | 109 493,4 | - |
| 1.1 | Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 2-й этап) | 1 ед. | 7 437,0 | 1 419,0 | 2 299,5 | 3 718,5 | - |
| 1.2 | Благоустройство Театрального бульвара | 1 ед. | 29 106,7 | 5 553,5 | 8 999,8 | 14 553,4 | - |
| 1.3 | Благоустройство сквера у памятника Кириллу и Мефодию | 1 ед. | 14 000,0 | 2 671,2 | 4 328,8 | 7 000,0 | - |
| 1.4 | Благоустройство сквера у памятника Кирову С.М. | 1 ед. | 14 000,0 | 2 671,2 | 4 328,8 | 7 000,0 | - |
| 1.5 | шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 3, 5, 7 | 1 ед. | 11 150,4 | 2 127,5 | 3 447,7 | 5 575,2 | - |
| 1.6 | ул. Семена Дежнева, д. № 20 | 1 ед. | 5 833,1 | 1 112,9 | 1 803,6 | 2 916,6 | - |
| 1.7 | ул. Свердлова, д. № 16/9 | 1 ед. | 2 869,4 | 547,5 | 887,2 | 1 434,7 | - |
| 1.8 | ул. Сафонова, д. № 28а | 1 ед. | 7 265,2 | 1 386,2 | 2 246,4 | 3 632,6 | - |
| 1.9 | ул. Нахимова, д. № 11 | 1 ед. | 4 889,0 | 932,8 | 1 511,7 | 2 444,5 | - |
| 1.10 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 28 корп. 1, 28 корп. 2 | 1 ед. | 15 002,0 | 2 862,4 | 4 638,6 | 7 501,0 | - |
| 1.11 | ул. Профсоюзов, д. № 1, ул. Коминтерна, д. № 15 | 1 ед. | 10 861,3 | 2 072,3 | 3 358,3 | 5 430,7 | - |
| 1.12 | ул. Нахимова, д. № 22 | 1 ед. | 6 718,0 | 1 281,8 | 2 077,2 | 3 359,0 | - |
| 1.13 | ул. Шмидта, д. №№ 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 5 | 1 ед. | 12 633,5 | 2 410,5 | 3 906,3 | 6 316,7 | - |
| 1.14 | Театральный бульвар, д. № 6, ул. Шмидта, д. № 29/2 | 1 ед. | 9 453,5 | 1 803,7 | 2 923,0 | 4 726,8 | - |
| 1.15 | ул. Шмидта, д. № 33а | 1 ед. | 3 290,8 | 627,9 | 1 017,5 | 1 645,4 | - |
| 1.16 | просп. Ленина, д. №№ 68, 70, ул. Самойловой, д.№ 1 | 1 ед. | 9 281,8 | 1 771,0 | 2 869,9 | 4 640,9 | - |
| 1.17 | ул. Коммуны, д. № 20 | 1 ед. | 2 161,4 | 412,4 | 668,3 | 1 080,7 | - |
| 1.18 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 18, 26, 28 | 1 ед. | 14 556,6 | 2 777,4 | 4 500,9 | 7 278,3 | - |
| 1.19 | пр. Молодежный, д. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | 1 ед. | 21 386,8 | 4 080,6 | 6 612,8 | 10 693,4 | - |
| 1.20 | ул. Морская, д. № 11 | 1 ед. | 8 323,3 | 1 588,1 | 2 573,6 | 4 161,6 | - |
| 1.21 | ул. Самойловой, д. № 9 | 1 ед. | 3 291,9 | 628,1 | 1 017,9 | 1 645,9 | - |
| 1.22 | ул. Беринга, д. № 1, просп. Кольский, д. № 160 | 1 ед. | 5 475,1 | 1 044,7 | 1 692,9 | 2 737,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 4 ед. | 105456,3 | - | - | - | 105456,3 |
| 2.1 | Благоустройство набережной Семеновского озера (2 очередь, 2-й этап) | 1 ед. | 7922,4 | - | - | - | 7922,4 |
| 2.2 | Благоустройство Театрального бульвара | 1 ед. | 55893,3 | - | - | - | 55893,3 |
| 2.3 | Благоустройство сквера у памятника Кириллу и Мефодию | 1 ед. | 11000,0 | - | - | - | 11000,0 |
| 2.4 | Благоустройство сквера у памятника Кирову С.М. | 1 ед. | 30640,6 | - | - | - | 30640,6 |
| 3 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 12 ед. | 76524,3 | - | - | - | 76524,3 |
| 3.1 | Капитальный ремонт (устройство) освещения наружного дворовой территории дома № 21 по ул. Капитана Маклакова | 1 ед. | 360,8 | - | - | - | 360,8 |
| 3.2 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 18 по ул. Софьи Перовской | 1 ед. | 225,0 | - | - | - | 225,0 |
| 3.3 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 37 по ул. Софьи Перовской | 1 ед. | 531,4 | - | - | - | 531,4 |
| 3.4 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 10 по ул. Полярные Зори | 1 ед. | 998,9 | - | - | - | 998,9 |
| 3.5 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 2 по пер. Русанова | 1 ед. | 924,6 | - | - | - | 924,6 |
| 3.6 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 24/26 по ул. Сафонова | 1 ед. | 145,6 | - | - | - | 145,6 |
| 3.7 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 3 по ул. Планерной | 1 ед. | 1918,2 | - | - | - | 1918,2 |
| 3.8 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории домов №№ 43, 45 по ул. Сафонова | 1 ед. | 1885,5 | - | - | - | 1885,5 |
| 3.9 | ул. Ивана Сивко, д. №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | 1 ед. | 6900,0 | - | - | - | 6900,0 |
| 3.10 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 7, 9, 11 | 1 ед. | 14150,0 | - | - | - | 14150,0 |
| 3.11 | ул. Капитана Пономарева, д. № 3, просп. Кольский, д. №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, пр. Лыжный, д. № 6 | 1 ед. | 26250,0 | - | - | - | 26250,0 |
| 3.12 | просп. Кольский, д. №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49 | 1 ед. | 22234,3 | - | - | - | 22234,3 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.5. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ | МБ |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 11 ед. | 92 250,4 | 46 125,2 | 46 125,2 | - |
| 1.1 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | 1 ед. | 19 350,4 | 9 675,2 | 9 675,2 | - |
| 1.2 | просп. Героев Рыбачьего, д. №№ 9, 10, 11, 12, 13, 17 | 1 ед. | 17 000,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | - |
| 1.3 | ул. Капитана Копытова, д. №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 1 ед. | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - |
| 1.4 | просп. Героев Рыбачьего, д. №№ 54, 56 | 1 ед. | 5 050,0 | 2 525,0 | 2 525,0 | - |
| 1.5 | ул. Бондарная, д. № 7а | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 1.6 | ул. Карла Маркса, д. № 35 | 1 ед. | 3 850,0 | 1 925,0 | 1 925,0 | - |
| 1.7 | ул. Полярные Зори, д. № 19 | 1 ед. | 2 950,0 | 1 475,0 | 1 475,0 | - |
| 1.8 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 18 | 1 ед. | 2 850,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | - |
| 1.9 | ул. Шмидта, д. № 11 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 1.10 | просп. Ленина, д. №№ 46, 48, 50, ул. Академика Книповича, д. № 9а | 1 ед. | 8 750,0 | 4 375,0 | 4 375,0 | - |
| 1.11 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 | 1 ед. | 7 950,0 | 3 975,0 | 3 975,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 1 ед. | 630,6 | - | - | 630,6 |
| 2.1 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 | 1 ед. | 630,6 | - | - | 630,6 |
| 3 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 2 ед. | 36 613,4 |  |  | 36 613,4 |
| 3.1 | Аллея Полярной дивизии (по просп. Героев-североморцев в районе домов №№ 70а - 78/1) | 1 ед. | 24 613,4 | - | - | 24 613,4 |
| 3.2 | Сквер у озера Ледового | 1 ед. | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.6. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ | МБ |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 ед. | 65 000,0 | - | - | 65 000,0 |
| 1.1 | Благоустройство зеленой зоны вдоль улицы Капитана Копытова (от дома № 212 по просп. Кольскому до дома № 34 по ул. Героев Рыбачьего) | 1 ед. | 36 750,0 | - | - | 36 750,0 |
| 1.2 | Сквер у памятника В.И. Ленину | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 |
| 1.3 | Благоустройство зеленой зоны озера Среднего | 1 ед. | 16 250,0 | - | - | 16 250,0 |
| 2 | Основное мероприятие: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 19 ед. | 92 250,4 | 46 125,2 | 46 125,2 | - |
| 2.1 | ул. Крупской, д. № 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20 | 1 ед. | 17 200,0 | 8 600,0 | 8 600,0 | - |
| 2.2 | ул. Челюскинцев, д. № 31 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.3 | ул. Александрова, д. № 30 корп. 3 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.4 | ул. Карла Маркса, д. № 9 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.5 | ул. Генерала Журбы, д. № 4 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.6 | ул. Академика Павлова, д. № 9 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.7 | ул. Шмидта, д. № 37 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.8 | ул. Академика Павлова, д. №№ 57, 59 | 1 ед. | 5 500,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | - |
| 2.9 | ул. Академика Книповича, д. № 33 корп. 2 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.10 | просп. Кольский д. № 2, 6 | 1 ед. | 5 500,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | - |
| 2.11 | пр. Ивана Халатина, д. № 4, ул. Александрова, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 6 750,0 | 3 375,0 | 3 375,0 | - |
| 2.12 | ул. Александра Невского, д. № 73 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.13 | ул. Халтурина, д. № 1, 3 | 1 ед. | 5 800,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | - |
| 2.14 | ул. Самойловой, д. № 12 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.15 | просп. Ленина, д. № 61 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.16 | ул. Баумана, д. №№ 53, 55, 57, 59 | 1 ед. | 8 850,0 | 4 425,0 | 4 425,0 | - |
| 2.17 | ул. Гончарова, д. №№ 7, 9, 11, 13, 15 | 1 ед. | 9 150,0 | 4 575,0 | 4 575,0 | - |
| 2.18 | просп. Ленина, д. № 63 | 1 ед. | 2 250,0 | 1 125,0 | 1 125,0 | - |
| 2.19 | просп. Ленина, д. № 94, ул. Октябрьская, д. № 9, пер. Рыбный, д. № 8, ул. Володарского № 10 | 1 ед. | 8 750,4 | 4 375,2 | 4 375,2 | - |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.7. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ | МБ |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 ед. | 65 000,0 | - |  | 65 000,0 |
| 1.1 | Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль  просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) | 1 ед. | 41 000,0 | - | - | 41 000,0 |
| 1.2 | Сквер по проспекту Героев-североморцев 33 - 33а (правое и левое крыло) | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 |
| 1.3 | Аллея и сквер памяти воинов 6-й героической комсомольской батареи (в районе домов №№ 31 - 35 по просп. Ленина) | 1 ед. | 12 000,0 | - | - | 12 000,0 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 58 ед. | 300 000,0 | - | - | 300 000,0 |
| 2.1 | просп. Ленина, д. № 65 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.2 | ул. Старостина, д. №№ 13 корп. 1, 13 корп. 2 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.3 | ул. Капитана Егорова, д. № 13 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.4 | ул. Капитана Егорова, д. № 19 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.5 | ул. Привокзальная, д. № 14 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.6 | ул. Привокзальная, д. № 16 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.7 | ул. Привокзальная, д. № 18 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.8 | просп. Кольский, д. №№ 91 корп. 1, 91 корп. 2,  91 корп. 3, 93, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2 | 1 ед. | 15 925,0 | - | - | 15 925,0 |
| 2.9 | ул. Старостина, д. №№ 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 |
| 2.10 | ул. Радищева, д. № 22 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.11 | ул. Марата, д. № 21 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.12 | ул. Карла Либкнехта, д. № 54 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.13 | ул. Воровского, д. № 19 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.14 | ул. Воровского, д. № 11 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.15 | ул. Гвардейская, д. № 19 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.16 | пр. Связи, д. № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | 1 ед. | 30 825,0 | - | - | 30 825,0 |
| 2.17 | ул. Карла Маркса, д. № 40, 42, 44 | 1 ед. | 6 825,0 | - | - | 6 825,0 |
| 2.18 | просп. Ленина, д. № 19, 21, 23, ул. Полярные Зори д. № 2 | 1 ед. | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 |
| 2.19 | ул. Карла Маркса, д. № 45, 47, 49, 51 | 1 ед. | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 |
| 2.20 | ул. Старостина, д. №№ 1, 3, 5, 7 | 1 ед. | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 |
| 2.21 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 1 ед. | 15 925,0 | - | - | 15 925,0 |
| 2.22 | ул. Кирова, д. №№ 33, 35, 37, 39 | 1 ед. | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 |
| 2.23 | пр. Связи, д. № 3 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.24 | ул. Полярные Зори, д. № 49 корп. 2 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.25 | ул. Полярные Зори, д. № 20, ул. Академика Книповича, д. №№ 22, 24 | 1 ед. | 6 825,0 | - | - | 6 825,0 |
| 2.26 | ул. Гвардейская, д. № 9а | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.27 | ул. Академика Книповича, д. № 19 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.28 | ул. Радищева, д. № 14 корп. 1 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.29 | ул. Капитана Маклакова, д. № 27 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.30 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 22, 23 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.31 | ул. Карла Маркса, д. № 48 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.32 | ул. Гвардейская, д. № 11 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.33 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 ед. | 13 650,0 | - | - | 13 650,0 |
| 2.34 | ул. Гвардейская, д. № 12 корп. 1, 12 корп. 3 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.35 | ул. Карла Маркса, д. №№ 57, 59, 61 | 1 ед. | 6 825,0 | - | - | 6 825,0 |
| 2.36 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 18, 19, 20 | 1 ед. | 6 825,0 | - | - | 6 825,0 |
| 2.37 | ул. Полярные Зори, д. № 6 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.38 | ул. Карла Маркса, д. №№ 14, 16 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.39 | ул. Ивана Сивко, д. № 9 корп.3 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.40 | ул. Капитана Пономарева, д. № 14 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.41 | ул. Ростинская, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.42 | ул. Карла Либкнехта, д. № 11а | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.43 | шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 19, 21, 23, 25, 27 | 1 ед. | 11 375,0 | - | - | 11 375,0 |
| 2.44 | ул. Профсоюзов, д. № 22 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.45 | ул. Софьи Перовской, д. № 27 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.46 | ул. Воровского, д. № 18 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.47 | ул. Полярные Зори, д. № 8 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.48 | просп. Ленина, д. №№ 60, 62/11 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.49 | ул. Капитана Копытова, д. № 9 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.50 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 9, 11, просп. Ленина, д. № 100, ул. Октябрьская, д. № 8 | 1 ед. | 9 100,0 | - | - | 9 100,0 |
| 2.51 | ул. Зои Космодемьянской, д. № 2 корп. 1 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.52 | ул. Карла Маркса, д. №№ 30,32,34,36,38 | 1 ед. | 14 375,0 | - | - | 14 375,0 |
| 2.53 | ул. Александрова, д. № 12 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.54 | ул. Александрова, д. № 14 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.55 | ул. Александрова, д. № 16 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.56 | ул. Александрова, д. № 18 | 1 ед. | 2 275,0 | - | - | 2 275,0 |
| 2.57 | ул. Александрова, д. №№ 2, 4 корп. 1 | 1 ед. | 4 550,0 | - | - | 4 550,0 |
| 2.58 | ул. Александрова, д. №№ 26, 28, ул. Аскольдовцев, д. № 12 | 1 ед. | 6 825,0 | - | - | 6 825,0 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.8. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2023-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| Всего | 2023  год | 2024  год | Наименование, ед. изм. | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 2023-2024 | Всего, в т.ч. | 374 950,7 | 243 444,8 | 131 505,9 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 81,7 | 86,7 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | - | - | - |
| ВБ | 374 950,7 | 243 444,8 | 131 505,9 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2024 | Всего,  в т.ч. | 374 950,7 | 243 444,8 | 131 505,9 | Площадь благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), тыс. м2 | 389,1 | 401,0 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | - | - | - |
| ВБ | 374 950,7 | 243 444,8 | 131 505,9 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 2023-2024 | Всего,  в т.ч. | 3 026 890,0 | 1 642 650,0 | 1 384 240,0 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 60,46 | 84,55 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | - | - | - |
| ВБ | 3 026 890,0 | 1 642 650,0 | 1 384 240,0 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2024 | Всего,  в т.ч. | 3 026 890,0 | 1 642 650,0 | 1 384 240,0 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 373 | 374 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | - | - | - |
| ВБ | 3 026 890,0 | 1 642 650,0 | 1 384 240,0 |
|  | Всего: |  | Всего,  в т.ч. | 3 401 840,7 | 1 886 094,8 | 1 515 745,9 |  |  |  |  |
| МБ | - | - | - |
| ВБ | 3 401 840,7 | 1 886 094,8 | 1 515 745,9 |

3.9. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | ВБ |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 ед. | 243 444,8 | - | 243 444,8 |
| 1.1 | Сквер и памятник оленно-транспортным батальонам (в районе просп. Кольского, дом № 129/1) | 1 ед. | 73 257,4 | - | 73 257,4 |
| 1.2 | Сквер на южном въезде в город Мурманск | 1 ед. | 25 187,4 | - | 25 187,4 |
| 1.3 | Сквер по просп. Героев-североморцев (в районе домов  №№ 97/60 - 66/19) | 1 ед. | 145 000,0 | - | 145 000,0 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 373 ед. | 1 642 650,0 | - | 1 6426 50,0 |
| 2.1 | ул. Александрова, д. №№ 34 корп.1, 34 корп.2, 36, 38, 40, ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 40 корп.1, 40 корп.2, 40 корп.3, 46 корп.1, 46 корп.2, 48 корп.1, 50 | 1 ед. | 28 200,0 | - | 28 200,0 |
| 2.2 | ул. Фролова, д. № 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.3 | пер. Арктический, д. №№ 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.4 | пер. Арктический, д. №№ 12, 14, 16 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.5 | пер. Арктический, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.6 | пер. Арктический, д. № 9, ул. Ушакова д № 4 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.7 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.8 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 16, 20, 24 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.9 | ул. Аскольдовцев, д. № 17 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.10 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 25 корп. 4 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.11 | ул. Аскольдовцев, д. № 29 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.12 | ул. Аскольдовцев, д. № 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.13 | ул. Аскольдовцев, д. № 31 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.14 | ул. Аскольдовцев, д. № 34 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.15 | ул. Аскольдовцев, д. № 35 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.16 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 37, 41, 45 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.17 | ул. Аскольдовцев, д. №№ 47, 47А | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.18 | ул. Аскольдовцев, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.19 | ул. Аскольдовцев, д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.20 | ул. Шмидта, д. № 9, пер. Русанова, д. № 4 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.21 | ул. Анатолия Бредова, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.22 | пер. Водопроводный, д. №№ 3, 7 корп.1, 7 корп.2 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.23 | ул. Володарского, д. № 1, ул. Коминтерна, д. № 17 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.24 | ул. Володарского, д. № 2 А | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.25 | ул. Володарского, д. № 2 Б | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.26 | ул. Юрия Гагарина, д. №№ 1, 1А, 3 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.27 | ул. Юрия Гагарина, д. № 15, ул. Павлика Морозова, д. №№ 2/11, 4А | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.28 | ул. Юрия Гагарина, д. №№ 18, 20, 22, 24 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.29 | ул. Юрия Гагарина, д. № 19, ул. Подстаницкого, д. № 2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.30 | ул. Фролова, д. № 7а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.31 | ул. Юрия Гагарина, д.№ 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.32 | ул. Юрия Гагарина, д.№ 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.33 | ул. Юрия Гагарина, д.№ 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.34 | ул. Юрия Гагарина, д. № 47 корп. 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.35 | ул. Юрия Гагарина, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.36 | ул. Юрия Гагарина, д. № 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.37 | ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 9, 11 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.38 | ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 12, 16 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.39 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 14 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.40 | ул. Магомета Гаджиева, д. №№ 2/47, 4 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.41 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.42 | ул. Магомета Гаджиева, д. № 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.43 | просп. Героев-североморцев, д. № 11 корп. .1 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.44 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 13, 15 корп. 1, 17 корп. 2 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.45 | просп. Героев-североморцев, д. № 19 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.46 | просп. Героев-североморцев, д. № 21 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.47 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 22, 24 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.48 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 26, 28 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.49 | просп. Героев-североморцев, д. № 23/2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.50 | просп. Героев-североморцев, д. № 25 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.51 | просп. Героев-североморцев, д. № 27 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.52 | просп. Героев-североморцев, д. № 29 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.53 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 37, 39, 43 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.54 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 5 корп. 1, 5 корп. 3, 7 корп. 2 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.55 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.56 | просп. Героев-североморцев, д. № 51 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.57 | просп. Героев-североморцев, д. № 55 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.58 | просп. Героев-североморцев, д. № 56 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.59 | просп. Героев-североморцев, д. № 59, ул. Алексея Хлобыстова д. № 25 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.60 | просп. Героев-североморцев, д. № 67 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.61 | просп. Героев-североморцев, д. № 69 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.62 | просп. Героев-североморцев, д. № 71 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.63 | просп. Героев-североморцев, д. № 76 корп. 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.64 | просп. Героев-североморцев, д. № 81 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.65 | просп. Героев-североморцев, д. № 83/1 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.66 | ул. Гончарова, д. № 20 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.67 | ул. Гончарова, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.68 | ул. Семена Дежнева, д. № 14 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.69 | ул. Семена Дежнева, д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.70 | ул. Семена Дежнева, д. № 18 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.71 | ул. Фурманова, д. № 15, ул. Чапаева, д. № 10 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.72 | ул. Жуковского, д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.73 | ул. Жуковского, д. № 14 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.74 | ул. Жуковского, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.75 | ул. Жуковского, д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.76 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.77 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.78 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. №№ 4, 4/1, ул. Школьная (жилой район Росляково), д. №№ 2, 4 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.79 | ул. Заводская (жилой район Росляково), д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.80 | ул. Загородная, д. № 13 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.81 | ул. Загородная, д. №№ 22, 24, 26 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.82 | ул. Загородная, д. № 28 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.83 | ул. Загородная, д. № 7, ул. Пищевиков, д. № 9 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.84 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. №№ 1, 2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.85 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. №№ 3, 5, 7, 7А | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.86 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.87 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 12 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.88 | ул. Зеленая (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.89 | пр. Михаила Ивченко, д. № 17 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.90 | пр. Михаила Ивченко, д. №№ 5, 9 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.91 | пр. Михаила Ивченко, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.92 | ул. Инженерная, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.93 | ул. Инженерная, д. №№ 5, 7, ул. Вице-адмирала Николаева, д. № 4 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.94 | ул. Инженерная, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.95 | ул. Капустина, д. № 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.96 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 21/22, 23, 25, ул. Октябрьская, д. № 24, ул. Челюскинцев, д. №№ 18/20, 20 | 1 ед. | 14 100,0 | - | 14 100,0 |
| 2.97 | ул. Карла Либкнехта, д. № 30а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.98 | ул. Карла Либкнехта, д. № 31 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.99 | ул. Карла Либкнехта, д. № 33 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.100 | ул. Карла Либкнехта, д. № 34/7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.101 | ул. Карла Либкнехта, д. № 46 корп. 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.102 | ул. Кирпичная, д. № 12 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.103 | ул. Кирпичная, д. № 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.104 | ул. Кирпичная, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.105 | ул. Коминтерна, д. №№ 16, 18 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.106 | ул. Коминтерна, д. №№ 20, 22, 24, ул. Привокзальная, д. № 10 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.107 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 1, 5 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.108 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 11, 19 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.109 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 26 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.110 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 28 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.111 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 31 корп. 1, 32 корп. 2, ул. Ушакова, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.112 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 34 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.113 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 35, 37 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.114 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 39/13, ул. Нахимова, д. №№ 15, 17 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.115 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 42 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.116 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 43, 43 корп.1, 43 корп.2, 43 корп.3, 45, ул. Нахимова, д. № 18 | 1 ед. | 14 100,0 | - | 14 100,0 |
| 2.117 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 44 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.118 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 47 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.119 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 47а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.120 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 48 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.121 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 55 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.122 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 56 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.123 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 60, 62 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.124 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 9 корп.2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.125 | ул. Адмирала флота Лобова, д. № 9 корп.3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.126 | ул. Адмирала флота Лобова, д. №№ 9 корп. 4, 9 корп. 5 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.127 | ул. Маяковского, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.128 | ул. Маяковского, д. № 21 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.129 | ул. Маяковского, д. № 25 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.130 | ул. Шмидта, д. № 39/1 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.131 | ул. Виктора Миронова, д. № 12 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.132 | ул. Виктора Миронова, д. № 13 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.133 | ул. Виктора Миронова, д. № 14 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.134 | ул. Виктора Миронова, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.135 | ул. Виктора Миронова, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.136 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.137 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 12 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.138 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 15 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.139 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.140 | ул. Молодежная (жилой район Росляково), д. №№ 17, 19 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.141 | ул. Мохнаткина Пахта (жилой район Росляково), д.№№ 1, 6 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.142 | ул. Мурманская, д. № 58 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.143 | ул. Набережная, д. № 15 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.144 | ул. Челюскинцев, д. № 17/24 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.145 | ул. Нахимова, д. № 11а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.146 | ул. Нахимова, д. № 19 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.147 | ул. Челюскинцев, д. № 21а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.148 | ул. Нахимова, д. №№ 23, 29 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.149 | ул. Нахимова, д. № 24 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.150 | ул. Нахимова, д. №№ 25, 27 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.151 | ул. Нахимова, д. №№ 30, 32 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.152 | ул. Нахимова, д. № 34 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.153 | ул. Нахимова, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.154 | ул. Александра Невского, д. № 69/51 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.155 | ул. Александра Невского, д. №№ 75, 79, 83, 87, 89 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.156 | ул. Александра Невского, д. № 80 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.157 | ул. Александра Невского, д. № 88 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.158 | ул. Александра Невского, д. № 91 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.159 | ул. Александра Невского, д. № 97/60 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.160 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. №№ 1/9, 3, 5, 7, 9 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.161 | ул. Вице-адмирала Николаева, д. №№ 13, 15 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.162 | ул. Октябрьская, д. № 21 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.163 | ул. Октябрьская, д. № 23 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.164 | ул. Октябрьская, д. №№ 25, 27, 29 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.165 | ул. Октябрьская, д. № 32 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.166 | ул. Октябрьская, д. № 34 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.167 | ул. Полины Осипенко, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.168 | ул. Полины Осипенко, д. № 14 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.169 | ул. Павлика Морозова, д. № 1/7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.170 | ул. Павлика Морозова, д. № 5 корп. 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.171 | ул. Павлика Морозова, д. № 5 корп. 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.172 | ул. Пищевиков, д.№№ 8, 10/11 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.173 | ул. Пищевиков, д. №№ 4, 6 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.174 | ул. Пищевиков, д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.175 | ул. Подстаницкого, д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.176 | ул. Подстаницкого, д. №№ 12, 16 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.177 | ул. Подстаницкого, д. № 18 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.178 | ул. Челюскинцев, д. № 25 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.179 | ул. Алексея Генералова, д. № 6/24 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.180 | пр. Капитана Тарана, д. № 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.181 | Театральный бульвар д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.182 | ул. Героев Рыбачьего, д. № 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.183 | ул. Героев Рыбачьего, д. № 35 корп. 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.184 | ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 4, 5, 6 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.185 | ул. Зеленая, д. № 82 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.186 | ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 73, 75 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.187 | ул. Горького, д. № 17/14, ул. Халтурина, д. № 16 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.188 | ул. Декабристов, д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.189 | ул. Декабристов, д. № 4/22 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.190 | ул. Достоевского, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.191 | ул. Достоевского, д. №№ 10, 11, 12, 13 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.192 | ул. Достоевского, д. №№ 17, 18, 19 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.193 | ул. Полухина, д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.194 | ул. Достоевского, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.195 | ул. Зеленая, д. № 34 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.196 | ул. Зеленая, д. № 47а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.197 | ул. Зеленая, д. № 56 корп.2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.198 | ул. Зеленая, д. №№ 78, 80 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.199 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 1, 5 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.200 | ул. Зои Космодемьянской, д. № 17/3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.201 | ул. Трудовых Резервов, д. № 11 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.202 | просп. Кирова, д. №№ 15, 17 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.203 | Театральный бульвар д. № 9 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.204 | просп. Кирова, д. № 31 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.205 | просп. Кирова, д. № 41 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.206 | ул. Колхозная, д. № 12 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.207 | ул. Гарнизонная, д. №№ 20,22 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.208 | ул. Каменная д. №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.209 | просп. Кольский, д. № 114 корп. 1 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.210 | просп. Кольский д. № 119 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.211 | просп. Кольский д. № 128 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.212 | просп. Кольский д. №№ 13 корп. 1, 13 корп. 2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.213 | просп. Кольский д. № 137 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.214 | просп. Кольский д. №№ 138 корп. 1, 138 корп. 2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.215 | ул. Марата, д. № 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.216 | просп. Кольский д. № 140 корп. 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.217 | просп. Кольский д. №№ 140 корп. 1, 142, 144, 146, 148 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.218 | просп. Кольский д. №№ 143, 145, 147 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.219 | ул. Марата, д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.220 | просп. Кольский д. № 149 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.221 | просп. Кольский д. №№ 150 корп. 1, 150 корп. 2, 150 корп. 3, 150 корп. 4, 150 корп. 5, ул. Беринга, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 23 500,0 | - | 23 500,0 |
| 2.222 | просп. Кольский д. № 151, 153 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.223 | просп. Кольский д. № 152 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.224 | просп. Кольский д. № 154 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.225 | просп. Кольский д. №№ 155, 157, 159 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.226 | просп. Кольский д. № 156 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.227 | ул. Трудовых Резервов д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.228 | ул. Софьи Перовской, д. № 39 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.229 | просп. Кольский д. № 168, пер. Якорный, д. №№ 2, 4 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.230 | просп. Кольский д. № 20 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.231 | просп. Кольский д. №№ 200, 202, 204, 206 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.232 | просп. Кольский д. №№ 218, 220, 222, ул. Капитана Копытова д. № 4 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.233 | просп. Кольский д. № 24 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.234 | ул. Капитана Копытова д. №№ 40, 41, 42, 43, 44 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.235 | просп. Кольский д. № 33 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.236 | просп. Кольский д. № 38 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.237 | ул. Трудовых Резервов д. № 6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.238 | просп. Кольский д. № 46 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.239 | просп. Кольский д. №№ 3, 5 (1 подъезд), № 5 (2 подъезд), 9, 11 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.240 | просп. Кольский д. №№ 67, 69 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.241 | ул. Капитана Копытова д. №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 1 ед. | 18 800,0 | - | 18 800,0 |
| 2.242 | просп. Кольский д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.243 | просп. Кольский д. №№ 84, 86, 88, 100 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.244 | просп. Кольский д. №№ 104 корп. 1, 104 корп. 2, 104 корп. 3, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3 | 1 ед. | 25 850,0 | - | 25 850,0 |
| 2.245 | ул. Капитана Копытова д. №№ 13, 14, 15, 16, просп. Кольский д. №№ 224, 226, 228 | 1 ед. | 16 450,0 | - | 16 450,0 |
| 2.246 | ул. Старостина, д. № 45 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.247 | ул. Капитана Копытова, д. № 22 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.248 | ул. Капитана Копытова, д. № 34 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.249 | ул. Крупской, д. №№ 60, 62, 64, 66, 68 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.250 | ул. Олега Кошевого, д. № 16 корп. 1 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.251 | ул. Олега Кошевого, д. № 16 корп. 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.252 | ул. Олега Кошевого, д. №№ 3, 5 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.253 | ул. Олега Кошевого, д. №№ 4, 6 корп. 1, 6 корп. 2 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.254 | ул. Олега Кошевого, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.255 | ул. Крупской, д. №№ 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 1 ед. | 14 100,0 | - | 14 100,0 |
| 2.256 | ул. Крупской, д. №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | 1 ед. | 18 800,0 | - | 18 800,0 |
| 2.257 | ул. Крупской, д. №№ 1, 3, 5 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.258 | ул. Крупской, д. № 40а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.259 | ул. Крупской, д. №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 | 1 ед. | 16 450,0 | - | 16 450,0 |
| 2.260 | ул. Крупской, д. №№ 7, 9, 11 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.261 | пр. Ледокольный, д. № 11 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.262 | пр. Ледокольный, д. № 15, ул. Беринга, д. №№ 13, 15, 17 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.263 | пр. Ледокольный, д. №№ 25, 27, 31, пер. Якорный, д. №№ 8, 10 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.264 | пр. Ледокольный, д. № 29, пер. Якорный, д. №№ 6, 14, 16 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.265 | пр. Ледокольный, д. №№ 17, 19, 21 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.266 | пр. Ледокольный, д. №№ 3, 5, 7, 9 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.267 | ул. Лесная, д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.268 | ул. Лесная, д. № 17 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.269 | ул. Лесная, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.270 | ул. Ломоносова, д. №, 10 корп. 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.271 | ул. Ломоносова, д. № 10 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.272 | ул. Ломоносова, д. №№ 19, 21/10 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.273 | ул. Ломоносова, д. №, 10 корп. 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.274 | ул. Ломоносова, д. № 12 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.275 | ул. Ломоносова, д. №№ 13, 15 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.276 | ул. Ломоносова, д. № 14 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.277 | ул. Ломоносова, д. №№ 17 корп. 1, 17 корп. 2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.278 | ул. Марата, д. № 23 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.279 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 32, 33, 34 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.280 | ул. Ломоносова, д. №№ 2, 6, 8 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.281 | ул. Ломоносова, д. № 7 корп. 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.282 | ул. Ломоносова, д. №№ 1/13, 3, 5, 7 корп. 1, 9 корп. 1,  9 корп. 2, ул. Капитана Пономарева д. №№ 9 корп. 1,  9 корп. 2, 11 | 1 ед. | 21 150,0 | - | 21 150,0 |
| 2.283 | пр. Молодежный, д. № 11 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.284 | пр. Молодежный, д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.285 | ул. Морская, д. №№ 1, 3, 5 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.286 | ул. Новосельская, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.287 | ул. Капитана Орликовой, д. № 13 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.288 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 28, 29, 30, 31 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.289 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 18, 19, 20, 21 | 1 ед. | 9 400,0 | - | 9 400,0 |
| 2.290 | ул. Капитана Орликовой, д. № 23 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.291 | ул. Капитана Орликовой, д. № 25 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.292 | ул. Капитана Орликовой, д. № 44 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.293 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 49, 50 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.294 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 56, 57, 57а | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.295 | пер. Охотничий, д. № 15 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.296 | пер. Охотничий, д. № 19 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.297 | пер. Охотничий, д. № 23 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.298 | ул. Печенгская, д. № 26 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.299 | ул. Подгорная, д. № 54 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.300 | ул. Подгорная, д. № 64 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.301 | ул. Подгорная, д. № 72 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.302 | ул. Полярный Круг, д. №№ 9, 10, 11 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.303 | ул. Полярный Круг, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 ед. | 14 100,0 | - | 14 100,0 |
| 2.304 | ул. Капитана Пономарева, д. № 1/16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.305 | ул. Капитана Пономарева, д. № 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.306 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 37, 38, 39, 40, 41 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.307 | ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 3, 9 корп. 4 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.308 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 53, 54, 55, 58, 59, 60 | 1 ед. | 14 100,0 | - | 14 100,0 |
| 2.309 | ул. Капитана Пономарева, д. № 9 корп. 5 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.310 | ул. Пригородная, д. №№ 43, 45 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.311 | ул. Прибрежная, д. №№ 23, 25 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.312 | ул. Юрия Смирнова (жилой район Дровяное), д. № 20 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.313 | ул. Халтурина, д. № 11 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.314 | ул. Спортивная, д. № 7/6 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.315 | ул. Фадеев Ручей, д. №№ 13, 19 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.316 | ул. Фадеев Ручей, д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.317 | ул. Шабалина, д. №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29 | 1 ед. | 14 100,0 | - | 14 100,0 |
| 2.318 | ул. Фадеев Ручей, д. № 21 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.319 | ул. Фадеев Ручей, д. №№ 22, 24 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.320 | ул. Гвардейская, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.321 | ул. Фадеев Ручей, д. №№ 25, 26 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.322 | ул. Володарского, д. №№ 12, 14 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.323 | ул. Фадеев Ручей, д. №№ 34, 36, 38 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.324 | ул. Фрунзе, д. № 17 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.325 | ул. Фрунзе, д. № 21/4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.326 | ул. Фрунзе, д. №№ 18, 22, 22 корп. 1 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.327 | ул. Халтурина, д. № 33 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.328 | ул. Халтурина, д. № 35 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.329 | ул. Халтурина, д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.330 | ул. Шабалина, д. № 31 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.331 | ул. Шабалина, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.332 | ул. Шабалина, д. №№ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 | 1 ед. | 16 450,0 | - | 16 450,0 |
| 2.333 | ул. Шабалина, д. № 63 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.334 | ул. Шевченко, д. № 1а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.335 | ул. Шевченко, д. № 11а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.336 | ул. Шевченко, д. № 14а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.337 | ул. Шевченко, д. № 26 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.338 | ул. Шевченко, д. №№ 7а, 7б | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.339 | ул. Старостина, д. № 49 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.340 | ул. Генерала Щербакова, д. №№ 12, 14, 18, 20, 22 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.341 | ул. Генерала Щербакова, д. № 2 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.342 | ул. Октябрьская, д. № 17, пер Флотский, д. № 3, ул. Володарского, д. № 4, ул. Челюскинцев, д. №№ 9, 11 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.343 | ул. Капитана Буркова, д. № 13 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.344 | ул. Капитана Буркова, д. №№ 19а, 19/2 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.345 | ул. Капитана Буркова, д. №№ 27, 29 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.346 | ул. Капитана Буркова, д. № 32/1 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.347 | ул. Капитана Буркова, д. № 35 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.348 | шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 9, 11, 13, 15, 17 | 1 ед. | 11 750,0 | - | 11 750,0 |
| 2.349 | ул. Капитана Буркова, д. № 49, ул. Карла Маркса, д. № 25 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.350 | ул. Володарского, д. № 13 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.351 | ул. Володарского, д. № 14а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.352 | ул. Володарского, д. № 7, просп. Ленина, д. № 92 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.353 | ул. Воровского, д. № 15, 17 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.354 | ул. Воровского, д. № 16 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.355 | ул. Воровского, д. № 20 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.356 | ул. Воровского, д. № 21 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.357 | ул. Гвардейская, д. №№ 13, 15, 17 | 1 ед. | 7 050,0 | - | 7 050,0 |
| 2.358 | ул. Гвардейская, д. № 23 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.359 | ул. Гвардейская, д. № 24 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.360 | ул. Гвардейская, д. № 7 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.361 | ул. Капитана Егорова, д. № 17 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.362 | ул. Капитана Егорова, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.363 | ул. Капитана Журбы, д. №№ 10, 12 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.364 | ул. Куйбышева, д. № 3 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.365 | ул. Карла Либкнехта, д. №№ 15, 17 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.366 | ул. Карла Либкнехта, д. № 15а | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.367 | ул. Карла Либкнехта, д. № 19/15 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.368 | ул. Карла Либкнехта, д. № 8 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.369 | ул. Карла Маркса, д. № 23/51 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.370 | ул. Куйбышева, д. № 4 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.371 | ул. Карла Маркса, д. № 39 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |
| 2.372 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 8, 9 | 1 ед. | 4 700,0 | - | 4 700,0 |
| 2.373 | ул. Карла Маркса, д. № 55 | 1 ед. | 2 350,0 | - | 2 350,0 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

3.10. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Расходы за счет внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 3 ед. | 131 505,9 | - | 131 505,9 |
| 1.1 | Сквер по ул. Молодежной, жилой район Росляково | 1 ед. | 16 654,5 | - | 16 654,5 |
| 1.2 | Сквер по пер. Русанова (между просп. Ленина и ул. Шмидта) | 1 ед. | 93 000,0 | - | 93 000,0 |
| 1.3 | Сквер по улице Фролова (в районе дома № 2) | 1 ед. | 21 851,4 | - | 21 851,4 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 374 ед. | 1 384 240,0 | - | 1 384 240,0 |
| 2.1 | ул. Карла Маркса, д. № 6/1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.2 | ул. Карла Маркса, д. № 7, 7а | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.3 | ул. Карла Маркса, д. № 8/2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.4 | просп. Кирова, д. №№ 20, 22, 24 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.5 | просп. Кирова, д. № 20а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.6 | ул. Шабалина, д. №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | 1 ед. | 16 940,0 | - | 16 940,0 |
| 2.7 | просп. Кирова, д. №№ 26, 28 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.8 | ул. Генерала Щербакова, д. №№ 30, 32, 34 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.9 | просп. Кирова, д. №№ 28в, 30 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.10 | ул. Генерала Щербакова, д. №№ 4, 6, 8 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.11 | просп. Кирова, д. № 49 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.12 | просп. Кирова, д. №№ 54, 56 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.13 | просп. Кирова, д. № 58 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.14 | просп. Кирова, д. № 60 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.15 | просп. Кирова, д. №№ 62, 62а | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.16 | ул. Академика Книповича, д. № 15 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.17 | ул. Академика Книповича, д. № 21 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.18 | ул. Академика Книповича, д. № 27 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.19 | ул. Академика Книповича, д. № 29 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.20 | ул. Академика Книповича, д. № 34 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.21 | ул. Академика Книповича, д. №№ 35 корп. 1, 35 корп. 3 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.22 | ул. Новое Плато, д. № 1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.23 | ул. Академика Книповича, д. № 37 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.24 | ул. Академика Книповича, д. №№ 38, 40, 42, 44 корп.1 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.25 | ул. Академика Книповича, д. №№ 39, 47 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.26 | ул. Академика Книповича, д. № 39 корп. 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.27 | ул. Академика Книповича, д. № 43 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.28 | ул. Академика Книповича, д. №№ 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.29 | просп. Ленина, д. №№ 81, 83, 85, ул. Октябрьская, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 12 100,0 | - | 12 100,0 |
| 2.30 | ул. Академика Книповича, д. № 51 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.31 | ул. Академика Книповича, д. № 52 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.32 | ул. Академика Книповича, д. № 53 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.33 | ул. Академика Книповича, д. № 55 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.34 | ул. Академика Книповича, д. № 59 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.35 | ул. Академика Книповича, д. №№ 61 корп. 1, 61 корп. 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.36 | ул. Академика Книповича, д. № 63 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.37 | ул. Академика Книповича, д. № 65 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.38 | ул. Академика Книповича, д. № 67 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.39 | просп. Кольский, д. №№ 8, 10 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.40 | ул. Коминтерна, д. № 9/1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.41 | ул. Коммуны, д. №№ 16/14, 18, просп. Ленина, д. № 55 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.42 | ул. Комсомольская, д. №№ 3, 3а, 3б | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.43 | ул. Комсомольская, д. № 6, ул. Самойловой, д. № 16 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.44 | просп. Ленина, д. № 101 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.45 | просп. Ленина, д. № 102 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.46 | ул. Старостина, д. №№ 11 корп. 1, 11 корп. 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.47 | просп. Ленина, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.48 | просп. Ленина, д. № 53 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.49 | просп. Ленина, д. № 17 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.50 | просп. Ленина, д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.51 | просп. Ленина, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.52 | просп. Ленина, д. № 25 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.53 | просп. Ленина, д. № 26 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.54 | просп. Ленина, д. №№ 29, 31 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.55 | просп. Ленина, д. № 39 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.56 | просп. Ленина, д. № 44, пер. Русанова, д. № 5 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.57 | просп. Ленина, д. № 51 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.58 | просп. Ленина, д. № 67 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.59 | просп. Ленина, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.60 | просп. Ленина, д. №№ 72, 74, 76, ул. Самойловой, д. № 3 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.61 | просп. Ленина, д. № 77 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.62 | просп. Ленина, д. № 78, ул. Самойловой, д. № 5 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.63 | просп. Ленина, д., № 79 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.64 | просп. Ленина, д. № 80 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.65 | просп. Ленина, д. №№ 84, 86 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.66 | просп. Ленина, д. № 88 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.67 | просп. Ленина, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.68 | просп. Ленина, д. № 95 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.69 | просп. Ленина, д. №№ 96, 98 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.70 | ул. Анатолия Бредова, д. № 17 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.71 | ул. Ленинградская, д. № 29/5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.72 | ул. Капитана Маклакова, д. № 14, 15, 16, 17 пр. Связи, д. № 1 | 1 ед. | 12 100,0 | - | 12 100,0 |
| 2.73 | ул. Капитана Маклакова, д. № 25 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.74 | ул. Капитана Маклакова, д. № 26 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.75 | ул. Капитана Маклакова, д. № 28 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.76 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 29, 30 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.77 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 50, 51 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.78 | ул. Капитана Маклакова, д. № 52 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.79 | ул. Мира, д. №№ 11, 13, 15, 17, ул. Скальная, д. №№ 33, 37 | 1 ед. | 14 520,0 | - | 14 520,0 |
| 2.80 | ул. Мира, д. №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.81 | ул. Мира, д. №№ 21, 23 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.82 | ул. Мира, д. № 27, Скальная, д. № 15 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.83 | ул. Мира, д. №№ 4 корп. 1, 4 корп. 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.84 | ул. Мира, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.85 | ул. Новое Плато, д. №№ 10, 12 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.86 | ул. Новое Плато, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.87 | ул. Новое Плато, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.88 | ул. Новое Плато, д. №№ 16, 16а | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.89 | ул. Новое Плато, д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.90 | ул. Новое Плато, д. № 19 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.91 | ул. Новое Плато, д. № 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.92 | ул. Новое Плато, д. № 2а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.93 | ул. Новое Плато, д. № 20 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.94 | ул. Новое Плато, д. № 22 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.95 | ул. Новое Плато, д. № 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.96 | ул. Новое Плато, д. № 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.97 | ул. Новое Плато, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.98 | ул. Новое Плато, д. № 6 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.99 | ул. Новое Плато, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.100 | ул. Новое Плато, д. № 8 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.101 | ул. Новое Плато, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.102 | ул. Октябрьская, д. № 10 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.103 | ул. Октябрьская, д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.104 | ул. Октябрьская, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.105 | ул. Октябрьская, д. № 16 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.106 | ул. Октябрьская, д. № 18/13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.107 | ул. Академика Павлова, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.108 | ул. Академика Павлова, д. № 19 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.109 | ул. Академика Павлова, д. № 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.110 | ул. Академика Павлова, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.111 | ул. Академика Павлова, д. № 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.112 | ул. Академика Павлова, д. № 28 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.113 | ул. Академика Павлова, д. № 40 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.114 | ул. Академика Павлова, д. № 42/20 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.115 | ул. Академика Павлова, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.116 | ул. Папанина, д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.117 | ул. Папанина, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.118 | ул. Папанина, д. № 16 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.119 | ул. Папанина, д. № 17 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.120 | ул. Папанина, д. № 20 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.121 | ул. Папанина, д. № 22 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.122 | ул. Папанина, д. №№ 21, 23 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.123 | ул. Папанина, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.124 | ул. Папанина, д. № 26 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.125 | ул. Папанина, д. № 27 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.126 | ул. Папанина, д. № 28 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.127 | ул. Папанина, д. № 34/25 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.128 | ул. Папанина, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.129 | ул. Папанина, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.130 | ул. Папанина, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.131 | ул. Пархоменко, д. № 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.132 | ул. Пархоменко, д. № 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.133 | ул. Пархоменко, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.134 | ул. Полухина, д. № 12а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.135 | ул. Полухина, д. № 12б | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.136 | ул. Полухина, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.137 | ул. Полухина, д. №№ 14а, 14б | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.138 | ул. Скальная, д. №№ 16, 18, 20, 22, 24 | 1 ед. | 12 100,0 | - | 12 100,0 |
| 2.139 | ул. Старостина, д. № 41 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.140 | ул. Полухина, д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.141 | ул. Полухина, д. №№ 20, 22 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.142 | ул. Полярные Зори, д. №№ 25 корп. 1, 27 корп. 2, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3 | 1 ед. | 16 940,0 | - | 16 940,0 |
| 2.143 | ул. Полухина, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.144 | ул. Полухина, д. № 9а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.145 | ул. Полярной дивизии, д. № 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.146 | ул. Полярной дивизии, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.147 | ул. Полярной дивизии, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.148 | ул. Полярной Правды, д. № 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.149 | ул. Полярные Зори, д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.150 | ул. Полярные Зори, д. №№ 12, 14, 16, 18, ул. Академика Книповича, д. № 25 | 1 ед. | 12 100,0 | - | 12 100,0 |
| 2.151 | ул. Полярные Зори, д. № 17 корп. 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.152 | ул. Полярные Зори, д. № 17 корп. 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.153 | ул. Полярные Зори, д. №№ 21 корп. 1, 23 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.154 | ул. Полярные Зори, д. № 21 корп. 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.155 | ул. Полярные Зори, д. № 21 корп. 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.156 | ул. Полярные Зори, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.157 | ул. Полярные Зори, д. № 28/13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.158 | ул. Полярные Зори, д. № 29/1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.159 | ул. Полярные Зори, д. № 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.160 | ул. Полярные Зори, д. № 35 корп. 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.161 | ул. Полярные Зори, д. № 38 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.162 | ул. Полярные Зори, д. № 40 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.163 | ул. Полярные Зори, д. № 42 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.164 | ул. Полярные Зори, д. № 46 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.165 | ул. Полярные Зори, д. № 50 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.166 | ул. Полярные Зори, д. № 58 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.167 | ул. Полярные Зори, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.168 | ул. Полярные Зори, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.169 | ул. Капитана Пономарева, д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.170 | ул. Пушкинская, д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.171 | ул. Пушкинская, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.172 | ул. Пушкинская, д. №№ 5, 7, ул. Софьи Перовской, д. №№ 8, 10, ул. Профсоюзов, д. № 17/12 | 1 ед. | 12 100,0 | - | 12 100,0 |
| 2.173 | ул. Радищева, д. №№ 11, 13, 15 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.174 | ул. Радищева, д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.175 | ул. Радищева, д. № 19 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.176 | ул. Радищева, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.177 | пер. Русанова, д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.178 | пр. Рыбный, д. № 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.179 | ул. Самойловой, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.180 | ул. Самойловой, д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.181 | ул. Самойловой, д. №№ 4, 6 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.182 | пр. Связи, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.183 | пр. Связи, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.184 | пр. Северный, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.185 | пр. Северный, д. №№ 14, 16, 18 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.186 | пр. Северный, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.187 | пр. Георгия Седова, д. №№ 10, 12 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.188 | ул. Скальная, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.189 | ул. Скальная, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.190 | пр. Северный, д. № 25 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.191 | ул. Профессора Сомова, д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.192 | ул. Профессора Сомова, д. №№ 4, 6 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.193 | ул. Профессора Сомова, д. №№ 5, 7 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.194 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.195 | ул. Софьи Перовской, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.196 | ул. Софьи Перовской, д. № 11а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.197 | ул. Софьи Перовской, д. №№ 14, 16, ул. Профсоюзов, д. № 24 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.198 | ул. Софьи Перовской, д. № 19 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.199 | ул. Софьи Перовской, д. №№ 21, 23/19 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.200 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 13, 15, 17, 19, 21 | 1 ед. | 12 100,0 | - | 12 100,0 |
| 2.201 | ул. Софьи Перовской, д. № 31/11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.202 | ул. Софьи Перовской, д. № 43, 43 корп. 1 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.203 | ул. Софьи Перовской, д. № 6 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.204 | ул. Сполохи, д. №№ 7, 8 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.205 | ул. Старостина, д. №№ 30, 32 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.206 | ул. Старостина, д. № 36 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.207 | ул. Старостина, д. № 37 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.208 | ул. Старостина, д. №№ 38, 40 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.209 | ул. Старостина, д. № 39 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.210 | ул. Старостина, д. №№ 65, 67, 69, 71 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.211 | ул. Старостина, д. №№ 93, 95, 97, 99 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.212 | ул. Генерала Фролова, д. №№ 13, 15/55 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.213 | ул. Привокзальная, д. №№ 2, 4 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.214 | ул. Привокзальная, д. № 22 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.215 | ул. Привокзальная, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.216 | ул. Привокзальная, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.217 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 1, шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.218 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.219 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.220 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.221 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. №№ 8/1, 8/2, 8/3 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.222 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.223 | ул. Приморская (жилой район Росляково), д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.224 | пер. Речной, д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.225 | ул. Ростинская, д. №№ 7, 9 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.226 | ул. Садовая, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.227 | ул. Сафонова, д. №№ 12, 14, ул. Ушакова, д. №№ 11, 13 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.228 | ул. Сафонова, д. № 17 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.229 | ул. Сафонова, д. №№ 19, 21 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.230 | ул. Сафонова, д. № 20/2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.231 | ул. Старостина, д. № 53 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.232 | ул. Сафонова, д. № 26 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.233 | ул. Сафонова, д. № 28 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.234 | ул. Старостина, д. № 57 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.235 | ул. Сафонова, д. № 32/19 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.236 | ул. Старостина, д. № 63 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.237 | ул. Сафонова, д. № 47 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.238 | ул. Свердлова, д. № 10 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.239 | ул. Свердлова, д. № 10 корп.2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.240 | ул. Свердлова, д. № 10 корп.3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.241 | ул. Свердлова, д. № 12 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.242 | ул. Свердлова, д. № 12 корп.3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.243 | ул. Свердлова, д. № 12 корп.4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.244 | ул. Свердлова, д. № 14 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.245 | ул. Челюскинцев, д. № 27 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.246 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.247 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.248 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.249 | ул. Свердлова, д. № 2 корп.6 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.250 | ул. Челюскинцев, д. №№ 35, 37 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.251 | ул. Свердлова, д. № 28 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.252 | ул. Свердлова, д. № 30 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.253 | ул. Свердлова, д. № 30 корп.2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.254 | ул. Свердлова, д. № 4 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.255 | ул. Свердлова, д. № 4 корп.2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.256 | ул. Свердлова, д. № 46а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.257 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 48, 49 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.258 | ул. Свердлова, д. № 54 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.259 | ул. Свердлова, д. № 56 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.260 | ул. Свердлова, д. № 6 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.261 | ул. Свердлова, д. № 6 корп.3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.262 | ул. Свердлова, д. № 8 корп.1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.263 | ул. Свердлова, д. № 8 корп.2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.264 | ул. Свердлова, д. № 8 корп.4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.265 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 10 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.266 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.267 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.268 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.269 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.270 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 7 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.271 | шоссе Североморское (жилой район Росляково), д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.272 | ул. Ивана Сивко, д. № 3 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.273 | ул. Шмидта, д. № 8 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.274 | ул. Шмидта, д. № 21 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.275 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. №№ 1, 3 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.276 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.277 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. №№ 13, 17, 19 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.278 | ул. Героев Рыбачьего, д. №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | 1 ед. | 16 940,0 | - | 16 940,0 |
| 2.279 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 2, ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.280 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 1 ед. | 19 360,0 | - | 19 360,0 |
| 2.281 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. № 6 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.282 | ул. Советская (жилой район Росляково), д. №№ 7, 9, 9 корп. 2 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.283 | просп. Кольский д. №№ 162, 164, 166 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.284 | пер. Терский, д. № 15/15 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.285 | пер. Терский, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.286 | ул. Туристов, д. №№ 11а, 23а | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.287 | ул. Нахимова, д. № 6 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.288 | ул. Туристов, д. №№ 45, 47, 49, 51 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.289 | ул. Успенского, д. № 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.290 | ул. Бондарная, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.291 | ул. Ушакова, д. № 16/20 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.292 | ул. Ушакова, д. №№ 5 корп. 2, 7корп. 1 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.293 | ул. Ушакова, д. № 8 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.294 | ул. Александрова, д. №№ 30 корп. 1, 30 корп. 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.295 | пр. Ивана Халатина, д. № 10 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.296 | пр. Ивана Халатина, д. №№ 11, 11а | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.297 | пр. Ивана Халатина, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.298 | пр. Ивана Халатина, д. № 16 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.299 | пр. Ивана Халатина, д. №№ 21, 23, 25 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.300 | пр. Капитана Тарана, д. №№ 10, 12 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.301 | пр. Ивана Халатина, д. № 8 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.302 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.303 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 14 корп. 4 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.304 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 14 корп. 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.305 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 17 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.306 | ул. Алексея Хлобыстова, д. №№ 20 корп. 1, 20 корп. 2 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.307 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 23 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.308 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 30 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.309 | ул. Алексея Хлобыстова, д. №№ 31, 33, 35 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.310 | ул. Воровского, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.311 | ул. Гвардейская, д. № 12 корп. 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.312 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 37 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.313 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.314 | ул. Челюскинцев, д. № 30а | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.315 | ул. Челюскинцев, д. № 32 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.316 | ул. Челюскинцев, д. № 34 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.317 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.318 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.319 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.320 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 16 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.321 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 17, 19 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.322 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 20 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.323 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 21 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.324 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.325 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 25 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.326 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 27, 29, 33 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.327 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.328 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. №№ 6, 8 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.329 | ул. Капитана Маклакова, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.330 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. №№ 15, 17 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.331 | ул. Академика Павлова, д. № 57 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.332 | ул. Полярные Зори, д. №№ 49 корп. 3, 49 корп. 4, 49 корп. 5, 49 корп. 6 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.333 | ул. Школьная (жилой район Росляково), д. № 5, 5 корп. 2 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.334 | пр. Михаила Бабикова, д. № 16 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.335 | ул. Баумана, д. №№ 4, 6, 10, 14 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.336 | пр. Михаила Бабикова, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.337 | пр. Михаила Бабикова, д. №№ 2, 3 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.338 | пр. Михаила Бабикова, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.339 | пр. Михаила Бабикова, д. №№ 6, 7 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.340 | ул. Баумана, д. №№ 23, 25, ул. Бочкова, д. № 2 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.341 | пр. Михаила Бабикова, д. № 9 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.342 | ул. Баумана, д. № 29 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.343 | ул. Баумана, д. № 38 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.344 | ул. Баумана, д. № 41 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.345 | ул. Баумана, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.346 | ул. Баумана, д. № 65 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.347 | ул. Беринга, д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.348 | ул. Беринга, д. № 12 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.349 | ул. Беринга, д. № 14 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.350 | ул. Бондарная, д. №№ 28, 32 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.351 | ул. Полярные Зори, д. № 41 корп. 1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.352 | ул. Капитана Маклакова, д. №№ 41, 42, 43 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.353 | ул. Бочкова, д. № 13 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.354 | ул. Бочкова, д. № 17 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.355 | ул. Бочкова, д. № 5 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.356 | ул. Алексея Генералова, д. №№ 11, 12, 13, 15 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.357 | ул. Алексея Генералова, д. № 19 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.358 | ул. Алексея Генералова, д. № 19 корп. 1 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.359 | ул. Алексея Генералова, д. № 21 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.360 | ул. Алексея Генералова, д. № 3/20 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.361 | просп. Героев-североморцев, д. №№ 68, 70, 72 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.362 | пр. Северный, д. №№ 2, 4, 6 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.363 | пр. Северный, д. № 8 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.364 | ул. Седова, д. № 18 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.365 | ул. Седова, д. № 24 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.366 | ул. Скальная, д. №№ 6, 8, 10 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.367 | ул. Скальная, д. № 26 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.368 | ул. Старостина, д. №№ 17, 19 | 1 ед. | 4 840,0 | - | 4 840,0 |
| 2.369 | ул. Старостина, д. №№ 27, 29, 31 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.370 | ул. Старостина, д. №№ 81, 83, 85, 87 | 1 ед. | 9 680,0 | - | 9 680,0 |
| 2.371 | ул. Карла Либкнехта, д. № 27, пер. Терский, д. № 3, ул. Октябрьская, д. № 28 | 1 ед. | 7 260,0 | - | 7 260,0 |
| 2.372 | Театральный бульвар д. № 8 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.373 | Театральный бульвар д. № 11 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |
| 2.374 | ул. Полярные Зори, д. № 30 | 1 ед. | 2 420,0 | - | 2 420,0 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | | | | |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 4 606 236,8 | 151 683,9 | 400 967,4 | 129 494,4 | 157 250,4 | 365 000,0 | 1 886 094,8 | 1 515 745,9 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 916 040,8 | 65 072,4 | 291 474,0 | 83 369,2 | 111 125,2 | 365 000,0 | - | - |
| - средств областного бюджета | 181 952,2 | 47 919,1 | 41 782,7 | 46 125,2 | 46 125,2 | - | - | - |
| - средства федерального бюджета | 106 403,1 | 38 692,4 | 67 710,7 | - | - | - | - | - |
| - внебюджетные средства | 3 401 840,7 |  |  | - | - | - | 1 886 094,8 | 1 515 745,9 |
| В том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. | 3 841 700,3 | 98 711,5 | 230 967,4 | 92 881,0 | 92 250,4 | 300 000,0 | 1 642 650,0 | 1 384 240,0 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 588 974,0 | 42 347,2 | 153 745,8 | 46 755,8 | 46 125,2 | 300 000,0 | - | - |
| - средств областного бюджета | 152 902,6 | 31 184,4 | 29 467,8 | 46 125,2 | 46 125,2 | - | - | - |
| - средства федерального бюджета | 72 933,7 | 25 179,9 | 47 753,8 | - | - | - | - | - |
| - внебюджетные средства | 3 026 890,0 | - | - | - | - | - | 1 642 650,0 | 1 384 240,0 |
| комитет по культуре администрации города Мурманска, в т.ч. | 764 536,5 | 52 972,4 | 170 000,0 | 36 613,4 | 65 000,0 | 65 000,0 | 243 444,8 | 131 505,9 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 327 066,8 | 22 725,2 | 137 728,2 | 36 613,4 | 65 000,0 | 65 000,0 | - | - |
| - средств областного бюджета | 29 049,6 | 16 734,7 | 12 314,9 | - | - | - | - | - |
| - средства федерального бюджета | 33 469,4 | 13 512,5 | 19 956,9 | - | - | - | - | - |
| - внебюджетные средства | 374 950,7 | - | - | - | - | - | 243 444,8 | 131 505,9 |

перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком-координатором подпрограммы является комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Заказчиками и главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска.

Исполнители мероприятий: Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», Мурманское автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы». Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях формирования программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и для осуществления контроля за ходом реализации указанной программы в городе Мурманске постановлением администрации города Мурманска от 20.03.2017 № 687 создана общественная комиссия. Положение об общественной комиссии утверждено постановлением администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 656.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, в том числе общественных и дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года, а также перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков включается в подпрограмму в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Мурманска по результатам инвентаризации проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству данных объектов недвижимого имущества, индивидуальных жилых домов и земельных участков выполняются за счет средств указанных лиц.

Адресный перечень основных мероприятий сформирован в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», исходя из предложений от заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», и наиболее посещаемых общественных территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 23.08.2017 № 2761 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству», а также по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, выполняются в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. В случае необходимости уточнения границ данных земельных участков, собственники помещений указанных многоквартирных домов вправе выполнить данную процедуру. Мероприятия по проведению работ по уточнению границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, проводятся согласно муниципальной программе города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610.

Дворовые территории включены в подпрограмму исходя из минимального и дополнительного перечня работ, при этом максимальная стоимость работ не может превышать предельную стоимость, установленную приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативов цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство (ремонт) ливневой канализации, устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок). Визуализация элементов благоустройства представлена в приложении к подпрограмме.

Настоящей подпрограммой не предусмотрено обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Мурманской области включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), организацию площадок для выгула собак, озеленение территорий, иные виды работ.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству может быть осуществлена при трудовом и (или) финансовом участии заинтересованных лиц в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии. Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, уборка территории, озеленение территории, окрашивание элементов благоустройства и иные виды работ по благоустройству). Доля трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 3 % от общего количества проживающих в доме граждан (в случае, если Правительством Мурманской области принято решение о таком участии).

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии) подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 20 % от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии. В случае непринятия решения о таком участии работы в рамках дополнительного перечня работ не подлежат выполнению.

Средства аккумулируются и расходуются согласно Порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их использованием, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2017 № 630.

Разработка и обсуждение дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования города Мурманска, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 633.

Администрация города Мурманска вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Мурманска, а также дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные подпрограммой. Данное право возможно при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации подпрограммы заключается не позднее 1 июля года предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 1 мая года предоставления Субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить повышение комфортности проживания граждан;

- улучшить эстетическое состояние дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска;

- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий и проездов к ним, а также территорий общего пользования города Мурманска до нормативных требований;

В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется выполнить:

- ремонт 871 дворовой территории;

- благоустройство территории общего пользования на площади 179,4 тыс. м2.

Однако при реализации подпрограммы возникают определенные внешние и внутренние риски:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе с ошибками отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя и соисполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограммы – органов местного самоуправления Мурманской области.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая приоритетное направление мероприятий по формированию комфортной городской среды, предусмотренных подпрограммой, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств консолидированного бюджета Мурманской области на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Мероприятия по предупреждению рисков:

- внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий подпрограммы;

- оперативный мониторинг реализации подпрограммы;

- освещение механизмов реализации мероприятий подпрограммы и итогов реализации подпрограммы в средствах массовой информации, проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме

Визуализация перечня образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии

с минимальным перечнем видов работ.

1.Опоры освещения

Предназначены для освещения площадей, парковок, логистических складов и пр. Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер.

Гарантия на коррозийную стойкость – не менее 15 лет.

2. Урны

Предназначены для размещения на улицах. Переносные, но могут крепиться к земле и быть стационарными. Урны изготавливаются из оцинкованного металла с порошковой окраской. Основной бак для мусора опрокидывается. Комплектуется верхним съемным кольцом-крышкой, служащей для крепления пакетов для мусора и одновременно для тушения окурков.



3. Скамейки

Предназначены для благоустройства жилых дворов, городской улицы или парков.

Скамейка уличная 8005 (1500×350×400 мм)



Скамейка УМЗ уличная со спинкой (450 х 1300 х 500 мм)

Исполнение скамейки – труба квадратная с деревянным брусом. Основание скамейки покрыто атмосфероустойчивой порошковой краской. Деревянные бруски покрыты лаком.

****

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_