

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И E**

05.12.2017 № 3875

**О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска**

**от 05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791,   
от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381,   
от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 №** **2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868)**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A534C906BB5194863CDACFBCDA69D816B7D71AC33E3D68727F3E0729CDDF4c3S0J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A534C906BB5194863CCABFBC7A69D816B7D71AC33E3D68727F3E0729EDDF9c3S5J) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A4D418607EB1C4E6095A6FDC7A4CDD534262CFB3AE981C068AAA23692DEFC30AD7Dc1S7J) муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов», [постановлением](consultantplus://offline/ref=8C43EAAD53FE9E17C47A4D418607EB1C4E6095A6FECFABC2DA34262CFB3AE981C068AAA23692DEFC31AC79c1SCJ) администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в муниципальную программу города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018   
№ 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868), следующие изменения:

1.1. Строку «Заказчики программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска».

1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Всего по программе 4 887 931,4 тыс. руб., в т.ч.

бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 1 132 450,9 тыс. рублей, из них:

2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;

2019 год – 207 239,0 тыс. руб.;

2020 год – 161 032,4 тыс. руб.;

2021 год – 169 610,7 тыс. руб.;

2022 год – 176 498,8 тыс. руб.;

2023 год – 176 498,8 тыс. руб.;

2024 год – 176 498,8 тыс. руб.;

областной бюджет (далее – ОБ): 199 546,2 тыс. рублей, из них:

2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;

2019 год – 41 783,7 тыс. руб.;

2020 год – 109 843,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет (далее – ФБ): 248 473,2 тыс. рублей, из них:

2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;

2019 год – 67 709,7 тыс. руб.;

2020 год – 142 071,1 тыс. руб.;

внебюджетные средства (далее – ВБ): 3 307 461,1 тыс. рублей, из них:

2020 год – 3 918,4 тыс. руб.;

2023 год – 1 964 295,6 тыс. руб.;

2024 год – 1 339 247,1 тыс. руб.».

1.2. В разделе I «Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы»:

1.2.1. Строку «Заказчики подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска».

1.2.2. Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Всего по подпрограмме 4 887 931,4 тыс. руб., в т.ч.

МБ: 1 132 450,9 тыс. рублей, из них:

2018 год – 65 072,4 тыс. руб.;

2019 год – 207 239,0 тыс. руб.;

2020 год – 161 032,4 тыс. руб.;

2021 год – 169 610,7 тыс. руб.;

2022 год – 176 498,8 тыс. руб.;

2023 год – 176 498,8 тыс. руб.;

2024 год – 176 498,8 тыс. руб.;

ОБ: 199 546,2 тыс. рублей, из них:

2018 год – 47 919,1 тыс. руб.;

2019 год – 41 783,7 тыс. руб.;

2020 год – 109 843,4 тыс. руб.;

ФБ: 248 473,2 тыс. рублей, из них:

2018 год – 38 692,4 тыс. руб.;

2019 год – 67 709,7 тыс. руб.;

2020 год – 142 071,1 тыс. руб.;

ВБ: 3 307 461,1 тыс. рублей, из них:

2020 год – 3 918,4 тыс. руб.;

2023 год – 1 964 295,6 тыс. руб.;

2024 год – 1 339 247,1 тыс. руб.».

1.2.3. Пункт 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» после абзаца 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«- ненадлежащее состояние входных групп и подъездов многоквартирных домов.».

1.2.4. Подпункт 3.3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.5. Подпункт 3.5 «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2020 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.6. Подпункт 3.6 «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.7. Подпункт 3.7 «Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.8. Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.2.9. Пункт 5 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.2.10. Пункт 6 «Оценка эффективности программы, рисков ее реализации» после абзаца 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«- ремонт входных групп и подъездов в количестве 19 ед. в 10 многоквартирных домах.».

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.03.2020.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С.

**Глава администрации**

**города Мурманска Е.В. Никора**

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от ­­\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих в  реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Наименование, ед. изм. | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: благоустрой-ство обществен-ных территорий | 2019-2022 | Всего, в т.ч. | 295 239,4 | 41 380,3 | - | 123485,5 | 130373,6 | Доля благоустроен-ных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 60,0 | - | 68,3 | 73,3 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 295 239,4 | 41 380,3 | - | 123485,5 | 130373,6 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-ственных учреждений, в том числе на предостав-ление муниципаль-ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 295 239,4 | 41 380,3 | - | 123485,5 | 130373,6 | Площадь благоустроен-ных общественных территорий (нарастающим итогом), тыс.м2 | 245,5 | - | 270,1 | 349,9 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 295 239,4 | 41 380,3 | - | 123485,5 | 130373,6 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустрой-  ство дворовых территорий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 148 615,7 | 56 365,3 | - | 46 125,2 | 46 125,2 | Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 30,52 | - | 30,82 | 31,22 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 148 615,7 | 56 365,3 | - | 46 125,2 | 46 125,2 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных учреждений, в том числе на предоставле-  ние муниципаль-ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 148 615,7 | 56 365,3 | - | 46 125,2 | 46 125,2 | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | 13 | - | 7 | 7 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 148 615,7 | 56 365,3 | - | 46 125,2 | 46 125,2 |
| 3 | Основное мероприятие: Региональ-ный проект «Формирова-  ние комфортной городской среды» | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 635 852,1 | 218 986,8 | 416 865,3 | - | - | Количество благоустроен-ных общественных и дворовых территорий, отремонтированных входных групп и подъездов многоквартир-ных домов, ед. | 21 | 33 | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы», ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| МБ | 270 525,8 | 109 493,4 | 161 032,4 | - | - |
| ОБ | 151 627,1 | 41 783,70 | 109 843,4 | - | - |
| ФБ | 209 780,8 | 67 709,7 | 142 071,1 | - | - |
| ВБ | 3 918,4 | - | 3918,4 | - | - |
| 3.1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-ных программ формирова-ния современной городской среды | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 218 986,8 | 218 986,8 | - | - | - | Количество благоустроен-ных общественных территорий, ед. | 4 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 109 493,4 | 109 493,4 | - | - | - |
| ОБ | 41 783,70 | 41 783,70 | - | - | - | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | 17 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ФБ | 67 709,7 | 67 709,7 | - | - | - |
| 3.2 | Субсидии на поддержку муниципаль-ных программ формирова-ния современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2020-2022 | Всего,  в т.ч. | 210434,0 | - | 210434,0 | - | - | Количество благоустроен-ных общественных территорий, ед. | - | 4 | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 59 294,5 | - | 59 294,5 | - | - |  |
| ОБ | 9 068,4 | - | 9 068,4 | - | - |  |
| ФБ | 142071,1 | - | 142071,1 | - | - |  |
| 3.3 | Субсидии на поддержку муниципаль-ных программ формирова-ния современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020-2022 | ОБ | 100 775,0 | - | 100 775,0 | - | - | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | - | 10 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирова-ния современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020-2022 | МБ | 100 775,0 | - | 100 775,0 | - | - |
| 3.5 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | 2020 | Всего,  в т.ч. | 4 881,3 | - | 4 881,3 | - | - | Количество отремонтированных входных групп и подъездов многоквартир-ных домов, ед. | - | 19 | - | - | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| МБ | 962,9 | - | 962,9 | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - |
| ВБ | 3 918,4 | - | 3 918,4 | - | - |
|  | Всего: | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 1 079707,2 | 316 732,4 | 416 865,3 | 169 610,7 | 176 498,8 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 714 380,9 | 207 239,0 | 161 032,4 | 169 610,7 | 176 498,8 |
| ОБ | 151 627,1 | 41 783,7 | 109 843,4 | - | - |
| ФБ | 209 780,8 | 67 709,7 | 142 071,1 | - | - |
| ВБ | 3 918,4 | - | 3 918,4 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

3.5. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | По-каза-тель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | благоустройство общественных территорий | 4 ед. | 210 434,0 | 142071,1 | 9068,4 | 59294,5 |  |
| 1.1 | Аллея Полярной дивизии (по просп. Героев-североморцев в районе домов 70а - 78/1) | 1 ед. | 26 919,8 | 18 174,4 | 1 160,1 | 7 585,3 |  |
| 1.2 | Сквер у озера Ледового | 1 ед. | 29 740,6 | 20078,9 | 1281,6 | 8380,1 |  |
| 1.3 | Зеленая зона вдоль ул. Капитана Копытова (от д. 212 по просп. Кольскому до д. 34 по ул. Героев Рыбачьего) | 1 ед. | 52 634,1 | 35535,1 | 2 268,2 | 14830,8 |  |
| 1.4 | Пешеходная зона по ул. Самойловой (I этап) | 1 ед. | 101 139.5 | 68282,7 | 4358,5 | 28498,3 |  |
| 2 | благоустройство дворовых территорий | 10 ед. | 201 550,0 |  | 100 775,0 | 100 775,0 |  |
| 2.1 | просп. Кольский, д. 39, 41, 43, 45, 47, 49 (II этап) | 1 ед. | 34 095,4 |  | 17 047,7 | 17 047,7 |  |
| 2.2 | просп. Героев Рыбачьего, д. 9, 10, 11, 12, 13, 17 | 1 ед. | 51 643,0 |  | 25 821,5 | 25 821,5 |  |
| 2.3 | ул. Капитана Пономарева, д. 3, просп. Кольский, д. 26, 28, 30, 32, 34, 36, пр. Лыжный, д. 6 | 1 ед. | 37 950,0 |  | 18 975,0 | 18 975,0 |  |
| 2.4 | ул. Капитана Копытова, д. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 1 ед. | 26 187,6 |  | 13 093,8 | 13 093,8 |  |
| 2.5 | ул. Героев Рыбачьего, д. 54, 56 | 1 ед. | 7 851,8 |  | 3 925,9 | 3 925,9 |  |
| 2.6 | ул. Бондарная, д. 7а | 1 ед. | 2 679,0 |  | 1 339,5 | 1 339,5 |  |
| 2.7 | ул. Карла Маркса, д. 35 | 1 ед. | 19 762,2 |  | 9 881,1 | 9 881,1 |  |
| 2.8 | ул. Капитана Орликовой, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (I этап) | 1 ед. | 21 381,0 |  | 10 690,5 | 10 690,5 |  |
| 2.9 | ул. Ивана Сивко, д. 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 (II этап) | 1 ед. |  |  |  |  |  |
| 2.10 | ул. Зои Космодемьянской, д. 7, 9, 11 (II этап) | 1 ед. |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов. | 19 ед. | 4 881,3 |  |  | 962,9 | 3 918,4 |
| 3.1 | ул. Достоевского, д. 19 | 1 ед. | 374,8 |  |  | 75,0 | 299,8 |
| 3.2 | ул. Капитана Маклакова, д. 14 | 2 ед. | 707,1 |  |  | 141,5 | 565,6 |
| 3.3 | ул. Полярные Зори, д. 49/4 | 1 ед. | 346,0 |  |  | 69,2 | 276,8 |
| 3.4 | ул. Полярные Зори, д. 49/5 | 2 ед. | 697,1 |  |  | 139,5 | 557,6 |
| 3.5 | ул. Приморская, д. 18 | 1 ед. | 378,6 |  |  | 75,8 | 302,8 |
| 3.6 | ул. Приморская, д. 21 | 1 ед. | 378,6 |  |  | 75,8 | 302,8 |
| 3.7 | ул. Магомета Гаджиева, д. 2/47 | 1 ед. | 1214,2 |  |  | 233,6 | 980,6 |
| 3.8 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9/3 | 4 ед. | 171,6 |  |  | 33,0 | 138,6 |
| 3.9 | ул. Свердлова, д. 58 | 2 ед. | 273,2 |  |  | 53,2 | 220,0 |
| 3.10 | просп. Героев-североморцев, д. 49 | 4 ед. | 340,1 |  |  | 66,3 | 273,8 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

3.6. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Пока-затель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ | МБ |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 4 ед. | 123 485,5 | - | - | 123 485,5 |
| 1.1 | Сквер у памятника В.И. Ленину | 1 ед. | 13 485,5 | - | - | 13 485,5 |
| 1.2 | Зеленая зона вдоль просп. Кольского, I этап (от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) | 1 ед. | 30 000,0 | - | - | 30 000,0 |
| 1.3 | Территория по просп. Кольскому (в районе д. 101) | 1 ед. | 50 000,0 |  |  | 50 000,0 |
| 1.4 | Территория по ул. Скальной (в районе д. 7а) | 1 ед. | 30 000,0 |  |  | 30 000,0 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 7 ед. | 46 125,2 |  |  | 46 125,2 |
| 2.1 | ул. Капитана Копытова, д. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 1 ед. | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |
| 2.2 | ул. Героев Рыбачьего, д. 54, 56 | 1 ед. | 8 500,0 |  |  | 8 500,0 |
| 2.3 | ул. Бондарная, д. 7а | 1 ед. | 4 800,0 |  |  | 4 800,0 |
| 2.4 | ул. Карла Маркса, д. 35 | 1 ед. | 6 700,0 |  |  | 6 700,0 |
| 2.5 | ул. Полярные Зори, д. 19 | 1 ед. | 4 500,0 |  |  | 4 500,0 |
| 2.6 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 18 | 1 ед. | 5 400,0 |  |  | 5 400,0 |
| 2.7 | ул. Шмидта, д. 11 | 1 ед. | 4 225,2 |  |  | 4 225,2 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

3.7. Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Пока-затель | Всего,  тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | МБ | МБ |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 5 ед. | 130 373,6 | - |  | 130 373,6 |
| 1.1 | Аллея и сквер памяти воинов 6-й Героической комсомольской батареи (в районе д. 31 - 35 по просп. Ленина) | 1 ед. | 30 000,0 |  |  | 30 000,0 |
| 1.2 | Сквер по просп. Героев-североморцев в районе д. 33 - 33а (правое и левое крыло) | 1 ед. | 25 000,0 |  |  | 25 000,0 |
| 1.3 | Зеленая зона вдоль ручья Чистого (вдоль  просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова) | 1 ед. | 25 000,0 | - | - | 25 000,0 |
| 1.4 | Благоустройство зеленой зоны озера Среднего | 1 ед. | 23 373,6 | - | - | 23 373,6 |
| 1.5 | Территория по ул. Капитана Орликовой | 1 ед. | 27 000,0 | - | - | 27 000,0 |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 7 ед. | 46 125,2 | - | - | 46 125,2 |
| 2.1 | просп. Ленина, д. 46, 48, 50, ул. Академика Книповича, д. 9а | 1 ед. | 11 250,0 |  |  | 11 250,0 |
| 2.2 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 | 1 ед. | 10 550,0 |  |  | 10 550,0 |
| 2.3 | ул. Крупской, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1 ед. | 15 025,0 |  |  | 15 025,0 |
| 2.4 | ул. Челюскинцев, д. 31 | 1 ед. | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |
| 2.5 | ул. Александрова, д. 30 корп. 3 | 1 ед. | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |
| 2.6 | ул. Карла Маркса, д. 9 | 1 ед. | 2 400,0 |  |  | 2 400,0 |
| 2.7 | ул. Генерала Журбы, д. 4 | 1 ед. | 2 100,2 |  |  | 2 100,2 |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | | | | |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 4 887 931,4 | 151 683,9 | 316 732,4 | 416 865,3 | 169 610,7 | 176 498,8 | 2 140 794,4 | 1 515 745,9 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1 132 450,9 | 65 072,4 | 207 239,0 | 161 032,4 | 169 610,7 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 |
| - средств областного бюджета | 199 546,2 | 47 919,1 | 41 783,7 | 109 843,4 | - | - | - | - |
| - средств федерального бюджета | 248 473,2 | 38 692,4 | 67 709,7 | 142 071,1 | - | - | - | - |
| - внебюджетных средств | 3 307 461,1 | - | - | 3 918,4 | - | - | 1 964 295,6 | 1 339 247,1 |
| В том числе по заказчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, в т.ч. | 3 854 909,9 | 98 711,5 | 180 808,4 | 201 550,0 | 46 125,2 | 46125,2 | 1 897 349,6 | 1 384 240,0 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 446 209,8 | 42 347,2 | 118 586,8 | 100 775,0 | 46 125,2 | 46125,2 | 46 125,2 | 46 125,2 |
| - средств областного бюджета | 155 703,7 | 31 184,4 | 23 744,3 | 100 775,0 | - | - | - | - |
| - средств федерального бюджета | 63 657,2 | 25 179,9 | 38 477,3 | - | - | - | - | - |
| - внебюджетных средств | 3 189 339,2 | - | - | - | - | - | 1 851 224,4 | 1 338 114,8 |
| комитет по культуре администрации города Мурманска, в т.ч. | 1 028 140,2 | 52 972,4 | 135 924,0 | 210 434,0 | 123 485,5 | 130 373,6 | 243 444,8 | 131 505,9 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 685 278,2 | 22 725,2 | 88 652,2 | 59 294,5 | 123 485,5 | 130 373,6 | 130 373,6 | 130 373,6 |
| - средств областного бюджета | 43 842,5 | 16 734,7 | 18 039,4 | 9 068,4 | - | - | - | - |
| - средств федерального бюджета | 184 816,0 | 13 512,5 | 29 232,4 | 142 071,1 | - | - | - | - |
| - внебюджетных средств | 114 203,5 | - | - | - | - | - | 113 071,2 | 1132,3 |
| комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, в т.ч. | 4 881,3 | - | - | 4 881,3 | - | - | - | - |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 962,9 | - | - | 962,9 | - | - | - | - |
| - внебюджетных средств | 3 918,4 | - | - | 3 918,4 | - | - | - | - |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиками и главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Исполнители мероприятий: Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства», Мурманское автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы», комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В целях формирования программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и для осуществления контроля за ходом реализации указанной программы в городе Мурманске постановлением администрации города Мурманска   
от 20.03.2017 № 687 создана общественная комиссия. Положение об общественной комиссии утверждено постановлением администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 656.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, в том числе общественных и дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года, а также перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков включается в подпрограмму в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Мурманска по результатам инвентаризации проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству данных объектов недвижимого имущества, индивидуальных жилых домов и земельных участков выполняются за счет средств указанных лиц.

Адресный перечень основных мероприятий сформирован в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», исходя из предложений от заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» и Порядка включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», и наиболее посещаемых общественных территорий, поступивших в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 23.08.2017 № 2761 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы общественной территории, подлежащей благоустройству», а также по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, выполняются в границах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. В случае необходимости уточнения границ данных земельных участков, собственники помещений указанных многоквартирных домов вправе выполнить данную процедуру. Мероприятия по проведению работ по уточнению границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, проводятся согласно муниципальной программе города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610.

Дворовые территории включены в подпрограмму исходя из минимального и дополнительного перечня работ, при этом максимальная стоимость работ не может превышать предельную стоимость, установленную приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативов цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство (ремонт) ливневой канализации, устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок). Визуализация элементов благоустройства представлена в приложении к подпрограмме.

Настоящей подпрограммой не предусмотрено обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Мурманской области включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), организацию площадок для выгула собак, озеленение территорий, иные виды работ.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству может быть осуществлена при трудовом и (или) финансовом участии заинтересованных лиц в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии. Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, уборка территории, озеленение территории, окрашивание элементов благоустройства и иные виды работ по благоустройству). Доля трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 3 % от общего количества проживающих в доме граждан (в случае, если Правительством Мурманской области принято решение о таком участии).

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии) подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 20 % от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории в случае, если заинтересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии. В случае непринятия решения о таком участии работы в рамках дополнительного перечня работ не подлежат выполнению.

Средства аккумулируются и расходуются согласно Порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их использованием, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2017 № 630.

Разработка и обсуждение дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования города Мурманска, осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 633.

Администрация города Мурманска вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Мурманска, а также дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные подпрограммой. Данное право возможно при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации подпрограммы заключается не позднее 1 июля года предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Субсидия) для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, и не позднее 1 мая года предоставления Субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Также с 2020 года в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП из областного бюджета местным бюджетам предусмотрены средства на поддержку местных инициатив, в том числе по ремонту входных групп и подъездов многоквартирных домов.

Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований - победителей конкурсного отбора, проводимого Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области (далее - Министерство), в целях реализации проектов, инициированных жителями муниципальных образований Мурманской области.

Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов многоквартирных домов в рамках подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования: бюджет муниципального образования город Мурманск, областной бюджет и внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах и средства юридических лиц, в том числе управляющих организаций).

Софинансирование за счет бюджетных источников осуществляется путем заключения соглашений о предоставлении субсидий с управляющими организациями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В муниципальном образовании город Мурманск конкурсный отбор заявок от заинтересованных лиц для включения в адресный перечень на получение субсидии проводится на основании:

- постановлением администрации города Мурманска от 12.02.2020 № 360 «Об утверждении порядка по приему и отбору предложений для формирования заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку местных инициатив по ремонту входных групп и подъездом многоквартирных домов»;

- постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».