Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Мурманска «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы»

(в ред. постановления от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354)

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы»  (в ред. постановления от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354) (далее – Программа) вносятся на основании решения Совета депутатов города Мурманска от 20.09.2018 № 49-852 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-827)., а также в связи с необходимостью корректировки Программы по причине изменения общего количество дворовых территорий, количества благоустроенных, подлежащих благоустройству дворовых территорий, в следствии объединения дворовых территорий, образованных группой многоквартирных жилых домов, в единую дворовую территорию с целью комплексного ее благоустройства.

1. Действие настоящих изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 23.09.2018 в связи с тем, что решение Совета депутатов города Мурманска от 20.09.2018 № 49-852 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-827) опубликовано 22.09.2018 в газете «Вечерний Мурманск» и вступило в силу 23.09.2018.

Таким образом, изменению подлежат следующие разделы Программы и пункты подпрограммы:

1. В паспорте Программы, в паспорте раздела I «Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» и в пункте 6 «Оценка эффективности программы, рисков ее реализации» планируемое количество отремонтированных дворовых территорий составит 871 вместо 1 021.

2. В паспорте Программы, в паспорте раздела I «Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск», в таблице пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изменится финансирование (в тыс. руб.) мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в следствии перераспределения средств бюджетов в связи с необходимостью финансирования мероприятий Программы из средств каждого из бюджетов в установленной пропорции, а также в связи с уточнением объема средств, запланированных на выполнение работ по благоустройству данных территорий.

3. В пункте 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа» в таблицу «Анализ сферы благоустройства дворовых территорий» добавлены данные по состоянию на 01.11.2018.

4. В таблице пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изменятся показатели результативности выполнения основных мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (в %) в 2018 году с 28,31 на 29,15, в 2019 году с 30,82 на 30,63, в 2020 году с 33,74 на 31,34, в 2021 году с 48,57 на 36,36 и в 2022 году с 85,87 на 84,81;

- количество благоустроенных дворовых территорий с 35 ед. на 6 ед. в 2018 году, с 43 ед. на 23 ед. в 2019 году, с 50 ед. на 11 ед. в 2020 году, с 254 ед. на 78 ед. в 2021 году и с 639 ед. на 753 ед. в 2022 году.

5. В детализации перечня основных мероприятий подпрограммы на 2018 год откорректирован адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в связи с увеличением стоимости работ по результатам разработки сметной документации, в результате чего благоустройству в 2018 году подлежат 14 дворовых территорий, при этом на 6 из них будут выполнены работы первого этапа (ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, установка ограждений, урн и скамеек).

6. В детализациях перечней основных мероприятий подпрограммы на 2019, 2020, 2021, 2022 годы откорректированы адресные перечни мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в связи с тем, что в текущем году не исполнены мероприятия, запланированные к реализации в 2018 году.

Не исполненные мероприятия 2018 года, а также мероприятия второго этапа (капитальный ремонт (устройство) освещения) на объектах, первый этап которых был выполнен в 2018 году, перераспределены на перечень мероприятий 2019 года. Адресный перечень мероприятий 2019 года перераспределен в адресный перечень мероприятий 2020 года, адресный перечень мероприятий 2020 года перераспределен в адресный перечень мероприятий 2021 года, адресный перечень мероприятий 2021 года перераспределен в адресный перечень мероприятий 2022 года.

Также в связи с объединением дворовых территорий, образованных группой многоквартирных жилых домов, в единую дворовую территорию изменится количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в результате чего в 2019, 2020, 2021, 2022 годах планируется благоустроить 23, 11, 78, 753 дворовых территорий соответственно.

Председатель комитета	                                                           К.А. Мастюгин