Утверждена

постановлением администрации

города Мурманска

от \_\_.\_\_.2017 № \_\_\_\_

Программа

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования город Мурманск»

 на 2017 год

Сроки реализации Программы – 31.12.2017

Этапы реализации Программы – Программа реализуется в I этап

город Мурманск

2017

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.

Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дворовых территорий, шт. | Площадь дворовых территорий, м2 | Доля благо-устроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, % | Доля населения, проживающаяв жилом фонде с благо-устроенными дворовыми территориями от общегочисла жителей, %  |
| Общее кол-во  | Кол-во благо-устроенных дворовых территорий | Общая площадь | Площадь благо-устроенных дворовых территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| город Мурманск |
| на 01.01.2015 | 1 763 | 481 | 10 954 780,0 | 2 345 666,0 | 27,28 | 30,75 |
| на 01.01.2016 | 1 748 | 482 | 10 944 682,0 | 2 346 566,0 | 27,57 | 31,38 |
| на 01.01.2017 | 1 744 | 483 | 10 938 135,0 | 2 347 766,0 | 27,69 | 31,41 |

Анализ сферы благоустройства территорий общего пользования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество территорий общего пользования, шт. | Площадь территорий общего пользования,м2 | Доля благо-устроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий,% | Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благо-устройстве,%  |
| Общее кол-во  | Кол-во благо-устроенных территорий общего пользования  | Общая площадь | Площадь благо-устроенных территорий общего пользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| город Мурманск |
| на 01.01.2015 | 55 | 24 | 543 098,9 | 174 044,4 | 43,6 | 56,4 |
| на 01.01.2016 | 56 | 34 | 649 462,8 | 308 033,3 | 60,7 | 39,3 |
| на 01.01.2017 | 60 | 37 | 645 684,9 | 467 766,9 | 61,7 | 38,3 |

2. Приоритеты политики благоустройства,

формулировка целей и постановка задач Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска.

Задачи Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Мурманска;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Мурманска;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Мурманска.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Повышение комфортности проживания граждан.

Улучшение эстетического состояния дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска.

Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним, а также территорий общего пользования города Мурманска до нормативных требований.

В результате выполнения мероприятий Программы планируется выполнить:

- капитальный ремонт 6 дворовых территорий на площади 10 069 м2 и капитальный ремонт 1 подпорной стенки;

- выполнить благоустройство территории общего пользования на площади 11 700 м2.

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

 Объем средств на реализацию Программы составляет 88 689,39 тыс. руб., в том числе:

 - бюджет муниципального образования город Мурманск – 23 237,70 тыс. руб.;

 - бюджет Мурманской области – 30 762,29 тыс. руб.;

 - федеральный бюджет – 34 689,40 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы

5.1. Координатором Программы является комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5.2. Финансирование Программы осуществляется в рамках реализации следующих муниципальных программ (подпрограмм) города Мурманска:

5.2.1. Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014 – 2019 годы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
2014-2019 годы.

Заказчиком и главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы является комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Исполнителем мероприятий является Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства».

5.2.2. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы.

Заказчиком и главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы является комитет по культуре администрации города Мурманска.

Исполнителем мероприятий является Мурманское автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы».

5.3. Программой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, в том числе территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (парка) и дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», постановлением Правительства от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Программа утверждена по итогам проведения общественных обсуждений в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 655.

5.4. Прием предложений от заинтересованных лиц о включении в Программу наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству регламентирован и осуществлен в соответствии с утвержденными Порядками:

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству, утвержден постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017
№ 632;

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», утвержден постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 634.

5.5. Дворовые территории включены в муниципальную программу исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

5.5.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. Визуализация элементов благоустройства представлена в приложении № 6 к Программе.

 5.5.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя установку малых архитектурных форм, установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок), иные виды работ.

5.6. По каждому объекту благоустройства разрабатывается дизайн-проект. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 16.03.2017 № 633.

5.7. Настоящей Программой не предусмотрено обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройства.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству осуществляется при трудовом участии заинтересованных лиц. Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, уборка территории, озеленение территории, окрашивание элементов благоустройства и прочие аналогичные виды работ). Доля трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 3 % от общего количества проживающих в доме граждан.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

5.8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни, принята в соответствии с приказом министерства строительства и территориального развития Мурманской области
«О предельной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ» от 24.04.2017 № 131.

5.9. Мероприятия программы по благоустройству территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5.10. Мероприятия Программы реализуются Исполнителями собственными силами и (или) путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

Приложение № 1

к Программе

**ПАСПОРТ**

**программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»**

**на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска – Координатор Программы |
| Участники Программы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города МурманскаКомитет по культуре администрации города Мурманска |
| Исполнители мероприятий Программы | Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска  |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города МурманскаПовышение уровня благоустройства территорий общего пользования города МурманскаПовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Мурманска |
| Целевые индикаторы и показатели реализации Программы | Количество отремонтированных дворовых территорийКоличество благоустроенных территорий общего пользования |
| Сроки реализации Программы | 2017 год |
| Объем бюджетных ассигнований Программы(тыс. руб.) | Бюджет | Всего | в том числе погодам реализации |
| 2017 |
| 88 689,39 | 88 689,39 |
| местный | 23 237,70 | 23 237,70 |
| областной | 30 762,29 | 30 762,29 |
| федеральный | 34 689,40 | 34 689,40 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение комфортности проживания граждан.Улучшение эстетического состояния дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска.Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним, а также территорий общего пользования города Мурманска до нормативных требований.В результате выполнения мероприятий программы планируется выполнить:- капитальный ремонт 6 дворовых территорий на площади 10 069 м2 и капитальный ремонт 1 подпорной стенки;- выполнить благоустройство территории общего пользования на площади 11 700 м2. |

Приложение № 2

к Программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателейна 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество дворовых территорий  | ед. | 1 744 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 27,69 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 31,41 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 49 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | м2 | 181 837,5 |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 29,6 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (не менее) | % | - |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (не менее) | % | - |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц от общего количества проживающих в доме граждан (не менее) | % | 3 |

Приложение № 3

к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год**

Перечень основных мероприятий Программы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в таблице.

В ходе реализации программы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться, исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

1. Перечень основных мероприятий Программы на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2017 год | Наименование показателя,ед. измерения | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: благоустройство территорий города Мурманска |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 2017 | всего | 54 000,0 | 54 000,0 | Доляотремонтированного асфальтобетонного покрытия,от запланированного объема, % | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства»(собственные силы и(или) конкурсный отбор) |
| МБ | 111,44 | 111,44 |
| ОБ | 30 762,30 | 30 762,30 |
| ФБ | 23 126,26 | 23 126,26 |
| 1.1. | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ | 2017 | всего | 54 000,0 | 54 000,0 | Площадьотремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 10 069 |
| МБ | 111,44 | 111,44 |
| ОБ | 30 762,29 | 30 762,29 |
| ФБ | 23 126,27 | 23 126,27 |
| 2. | Основное мероприятие: благоустройство территорий общего пользования | 2017 | всего | 34 689,39 | 34 689,39 | Доля благоустроенной территории общего пользования,от запланированного объема, % | 100 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы»(конкурсный отбор) |
| МБ | 23 126,26 | 23 126,26 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 11 563,13 | 11 563,13 |
| 2.1. | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ |  | всего | 34 689,39 | 34 689,39 | Площадь благоустроенной территории общего пользования, м2 | 11700 |
| МБ | 23 126,26 | 23 126,26 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 11 563,13 | 11 563,13 |
|  | Итого | 2017 | всего | 88 689,39 | 88 689,39 |  |
| МБ | 23 237,70 | 23 237,70 |
| ОБ | 30 762,29 | 30 762,29 |
| ФБ | 34 689,40 | 34 689,40 |

Приложение № 4

к Программе

**Ресурсное обеспечение реализации программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| «Формирование современной городской средына территории муниципального образования город Мурманск»  на 2017 год | всего в том числе:Координатор:Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего |  |  |  |  | 88 689,39 |
| бюджет муниципального образования город Мурманск |  |  |  |  | 23 237,70 |
| бюджет субъекта РФ |  |  |  |  | 30 762,29 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 34 689,40 |
| Заказчик:Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего |  |  |  |  | 54 000,0 |
| бюджет муниципального образования город Мурманск | 958 | 0409 | 79101L5550 | 612 | 111,44 |
| бюджет субъекта РФ | 958 | 0409 | 79101R5550 | 612 | 30 762,29 |
| федеральный бюджет | 958 | 0409 | 79101R5550 | 612 | 23 126, 26 |
| Заказчик:Комитет по культуре администрации города Мурманска | Всего |  |  |  |  | 34 689,40 |
| бюджет муниципального образования город Мурманск | 954 | 0503 | 73301L5550 | 612 | 23 126,26 |
| бюджет субъекта РФ | 954 | 0503 | 73301R5550 | 612 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 954 | 0503 | 73301R5550 | 612 | 11 563,13 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Приложение № 5

к Программе

**План реализации программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 | Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирныхдомов №№ 20, 21, 22по ул. Достоевского | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |  |  |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Капитальный ремонт дворовых территории многоквартирныхдомов №№ 1, 3, 10 по ул. Виктора Миронова, домов №№ 25/2, 25 по ул. Юрия Гагарина, домов №№ 12, 14, 20по ул. Анатолия Бредова | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |  |  |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство зоны отдыха озера Семёновское с устройством велосипедно-пешеходных дорожек | Комитет по культуре администрации города Мурманска |  |  |  | Х |

Приложение № 6

к Программе

**Визуализация перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем видов работ.**

**Опоры освещения**

Предназначены для освещения площадей, парковок, логистических складов и пр. Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307.-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость - не менее 15 лет.



**Урны**

Предназначены для размещения на улицах. Переносные, но могут крепиться к земле и быть стационарными. Урны изготавливается из оцинкованного металла с порошковой окраской Основной бак для мусора опрокидывается. Комплектуется верхним съемным кольцом-крышкой, служащей для крепления пакетов для мусора и одновременно для тушения окурков.



**Скамейки**

Предназначены для благоустройства жилых дворов, городской улицы или парков.

**1. Скамейка уличная 8005 (1500×350×400 мм)**



# 2. Скамейка УМЗ уличная со спинкой (450×1300×500 мм)

Исполнение скамейки - труба квадратная с деревянным брусом. Основание скамейки покрыто атмосфероустойчивой порошковой краской. Деревянные бруски покрыты лаком.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_