|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации города Мурманска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор и направление сведений о зарегистрированных по месту жительства гражданах, имеющих инвалидность (далее – сведения):  − осуществляет сбор сведений и их систематизацию;  − формирует адресный перечень инвалидов, жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда (далее – Адресный перечень) и осуществляет его корректировку;  − направляет Адресный перечень в адрес секретаря Муниципальной комиссии | С августа 2017 года на постоянной основе  Ежемесячно 1-го и 15-го числа (при совпадении дня направления с выходным или нерабочим днем направление производится накануне этого дня) | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 2. | Разрабатывает и утверждает последовательность обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды | С августа 2017 года на постоянной основе | Муниципальная комиссия |
| 3. | Осуществляет сбор исходных данных:  − технические характеристики общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды;  − топографические съемки территории МКД | С августа 2017 года на постоянной основе | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
| 4. | Осуществляет проведение обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид: в целях оценки их приспособления, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида:  − проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом;  − рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом;  − рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в МКД и проведение их осмотра | С августа 2017 года на постоянной основе | Муниципальная комиссия |
| 5. | Осуществляет проведение дополнительных обследований, испытания несущих конструкций МКД | По мере необходимости | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 6. | Осуществляет подготовку и оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | В течении 10 р.д. после проведения мероприятий п.п. 4, 5 настоящего плана | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 7. | В случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в МКД без осуществления их реконструкции или капитального ремонта, принимает решение о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (далее – проверка) | По мере необходимости | Муниципальная комиссия |
| 7.1. | В рамках проведения проверки выполняет расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта МКД (части дома), исходя из перечня мероприятий, указанных в акте обследования; | В течении 10 р.д. после мероприятия п. 7 | ММКУ «Управление капитального строительства» |
|  | В рамках проведения проверки выполняет расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида, и равнозначного по общей площади и месторасположению помещения, в котором проживает инвалид. | В течении 10 р.д. после мероприятия п. 7 | Комитет имущественных отношений города Мурманска |
| 7.2  7.3 | По результатам проверки, исходя из сравнения расчетов, принимает решение об экономической целесообразности/ нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома)  Выносит заключение о возможности или об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида | После проведения мероприятий п.7.1 настоящего плана  После проведения мероприятий пп. 7, 7.1, 7.2 настоящего плана | *Муниципальная комиссия*  *Муниципальная комиссия* |
| 8 | В случае, если в акте обследования содержится вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций МКД (части дома), выносит заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида | После проведения мероприятий п. 6 настоящего плана | Муниципальная комиссия |
| 9 | Разрабатывает перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечению условий их доступности для инвалида, определяемого с учетом мнения инвалида | В течении 10 р.д. после проведения мероприятий п.п. 6, 8 настоящего плана | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 10 | Направляет заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида  − в межведомственную комиссию, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 17.11.2012 № 52;  − в адрес инвалида | В течении 10 дней со дня принятия решения, предусмотренного п. 7.3 | Председатель муниципальной комиссии |
| 11. | Направляет заключение о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида, главе администрации города Мурманска для принятия решения о включении мероприятий в муниципальную программу, направленную на обеспечение социальной поддержки инвалидов | В течение 10 дней со дня проведения мероприятия п. 8 настоящего плана | Председатель муниципальной комиссии |
| 12. | Осуществляет формирование адресного перечня жилых помещений для реализации программных мероприятий | С августа 2017 года постоянно по результатам работы муниципальной комиссии | Секретарь муниципальной комиссии |
| 13. | Осуществляет внесение изменений в подпрограмму «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы». | По мере необходимости | Заказчик-координатор муниципальной программы городаМурманска «Социальная поддержка» на 2018 - 2024 годы» на основании предложений заказчиков муниципальной программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_