Приложение к постановлению

администрации города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Получение сведений о зарегистрированных по месту жительства гражданах, имеющих инвалидность, в том числе о виде и степени инвалидности, и формирование реестра инвалидов, жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда, на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии | Июнь 2017 года  | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 2 | Корректировка реестра инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда с учетом поступающих сведений  | Не реже 1 раза в квартал | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 3 | Разработка и утверждение последовательности обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды | Июнь 2017 года | Муниципальная комиссия |
| 4 | Сбор исходных данных:-технические характеристики общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды;-топографические съёмки территории жилых домов | Июнь – август 2017 года | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска,Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
| 5 | Проведение визуального, технического обследований жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме с проведением беседы с гражданином, признанным инвалидом, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения, общего имущества многоквартирных домов с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | С июня 2017 года на постоянной основе | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска,Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска,ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 6 | Проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания (при необходимости) | С июня 2017 года на постоянной основе | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 7 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, в том числе: разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, в том числе: разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, определяемого с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если имеется техническая возможность для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида) | В течение 10 р.д. после проведения мероприятий пунктов 5,6 настоящего плана | ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 8 | Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии акта обследования и подготовка выводов о необходимости проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта в случае, если отсутствует техническая возможность для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | По мере необходимости | Муниципальная комиссия |
| 9 | Проверка экономической целе-сообразности реконструкции или капитального ремонта много-квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 р.д. после принятия решения муниципальной комиссией п. 8 настоящего плана | Комитет имущественных отношений администрации города Мурманска,ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 10 | Принятие решения об экономической целесообразности либо нецелесо-образности реконструкции или капитального ремонта много-квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 р.д. после проведения проверки экономической целесообразности | Муниципальная комиссия |
| 11 | Организация проведения общего собрания собственников много-квартирного дома для принятия решения о приспособлении общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | По мере необходимости | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| 12 | Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии акта обследования и решения об экономической целесообразности либо нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта | В течение 10 р.д. после проведениямероприятия по п.10 настоящего плана | Муниципальная комиссия  |
| 13 | Подготовка заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности | В течение 5 р.д. после проведения мероприятия 11 настоящего плана | Секретарь муниципальной комиссии |
| 14 | Направление заключения главе муниципального образования по месту нахождения жилого помещения инвалида для принятия решения о включении мероприятий в муниципальную программу, направленную на обеспечение социальной поддержки инвалидов | В течение 10 р.д. после подготовки заключения | Председатель муниципальной комиссии |
| 15 | Формирование реестра жилых помещений для реализации программных мероприятий  | С августа 2017 годапостоянно по результатам работы муниципальной комиссии | Секретарь муниципальной комиссии |
| 16 | Подготовка проекта постановления АГМ об утверждении реестра жилых помещений в целях реализации программных мероприятий, направлен-ных на обеспечение социальной поддержки инвалидов | Ежегодно в сентябре, начиная с 2017 года | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска  |
| 17 | Внесение изменений в подпрограмму «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2017-2019 годы Муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы | Ежегодно в сентябре, начиная с 2017 года | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |