### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                      						                                 № ____

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 26.12.2016 № 3960 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации            от 06.09.2012 № 889, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, постановляю:

1. Внести в пункт 2 постановления администрации города Мурманска от 26.12.2016 № 3960 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год» следующие изменения:

1.1. После слов «МУП «Мурманская управляющая компания» (Савинов А.С.),» дополнить словами «АО «Мурманский морской рыбный порт» (Креславский О.И),»

1.2. Слова «обособленное подразделение «Мурманское» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (Белевцев В.В.)» заменить словами «филиалу ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота (Белевцев В.В.)».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 26.12.2016 № 3960 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год» следующие изменения:

2.1. В строке 13 таблицы слова «ОП Мурманское» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота».

2.2. Строки 4-22 таблицы считать строками 5-23 соответственно.

2.3. Таблицу дополнить новой строкой 4 согласно приложению.

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

Глава администрации

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев

Приложение

к постановлению администрации

города Мурманска

от __________ № _____

| 4 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | Основное оборудование | Котлоагрегат № 1 - текущий ремонт | 04.08.2017-15.08.2017 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком ППР оборудования АО «ММРП» на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котлоагрегат № 2 - текущий ремонт | 01.03.2017-30.03.2017 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат № 3 - текущий ремонт | 01.07.2017-30.07.2017 |  |  |
|  |  |  | Котлоагрегат № 4 - текущий ремонт | 10.11.2017-16.12.2017 |  |  |
|  |  | Технологические трубопроводы, запорная арматура, оборудование источника | Полная остановка котельной (плановый ремонт); капитальный ремонт дымовой трубы | 24.07.2017 - 27.08.2017 | ЦТП АО «МЭС» Фестивальная | Капитальный ремонт дымовой трубы (выполнение предписания ЭПБ № 26-3с-16009-2014 г.) |
|  |  | Тепловые сети | Гидравлические испытания | 20.06.2017-24.06.2017 | ЦТП АО «МЭС» Фестивальная |  |

_____________________________