****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от 02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842, от 31.07.2017 № 2480, от 28.11.2017 № 3778)**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=A948FE303454BB873781B43AC06862D3FA30D106D7720282B1A3A8259FE3872C993F2228D9A49684Z4XCO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A948FE303454BB873781B43AC06862D3FA31DF06DE7C0282B1A3A8259FE3872C993F2228D9A69689Z4X9O) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=A948FE303454BB873781AA37D6043CD6FC3F8702DA720CD7EFFCF378C8EA8D7BDE707B6A9DAA958C4C693DZ9X1O) муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», [постановлением](consultantplus://offline/ref=A948FE303454BB873781AA37D6043CD6FC3F8702DA7C0CD5E4FCF378C8EA8D7BDE707B6A9DAA958C4D6C35Z9X6O) администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2014-2019 годы» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от 02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842, от 31.07.2017 № 2480, от 28.11.2017 № 3778) следующие изменения:

1.1. В таблице раздела «Паспорт муниципальной программы» в строке «Объемы и источники финансирования программы»:

а) число «2 661 668,5» заменить числом «2 604 445,3»;

б) число «2 237 627,1» заменить числом «2 197 308,0»;

в) число «343 693,5» заменить числом «303 374,4»;

1.2. В разделе II «Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014 – 2019 годы»:

1.2.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы»:

- в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы»:

а) число «137 619,1» заменить числом «130 730,5»;

б) число «83 730,5» заменить числом «76 841,9»;

в) число «7 000,0» заменить числом «111,4»;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

а) число «9» заменить числом «14»;

б) число «14 968,1» заменить числом «25 037,1»;

в) число «3» заменить числом «5».

1.2.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» в столбце 9 число «1» заменить числом «5».

1.2.3. В подразделе 3 «Перечень основных подпрограммных мероприятий»:

- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- таблицу «Детализация основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.5. В подразделе 6 «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации» в абзаце 2:

- число «9» заменить числом «14»;

- число «14 968,1» заменить числом «25 037,1».

1.3. В разделе III «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2019 годы»:

1.3.1. В таблице подраздела «Паспорт подпрограммы» в строке «Объемы и источники финансирования»:

- число «387 765,6» заменить числом «380 481,3»;

- число «73 943,1» заменить числом «66 658,8»;

- число «13 412,0» заменить числом «6 127,7».

1.3.2. Таблицу подраздела 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3.3. Таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы» подраздела 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3.4. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

- в абзаце 9 число ««387 765,6» заменить числом «380 481,3»;

- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе IV «Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014 – 2019 годы»:

1.4.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП»:

- в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:

а) число «57 215,7» заменить числом «56 389,3»;

б) число «3 452,5» заменить числом «2 626,1»;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» число «45» заменить числом «45».

1.4.2. В абзаце 4 подраздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП»:

- число «45» заменить числом «45»;

- число «6 932,4» заменить числом «6 932,4».

1.4.3. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП» в столбце 9 число «6» заменить числом «6».

1.4.4. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:

- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

- в пункте «Детализация мероприятий ВЦП» слова «- улица Баумана, д. 6;» исключить.

1.4.5. В подразделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»:

- число «57 215,7» заменить числом «56 389,3»;

- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе V «Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014 – 2019 годы»:

1.5.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП» в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:

- число «982 368,0» заменить числом «958 231,3»;

- число «148 485,8» заменить числом «124 349,1».

1.5.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:

- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

- в пункте «Детализация мероприятий ВЦП» подпункт «В 2017 году:» изложить в следующей редакции:

«В 2017 году:

Капитальный ремонт конструктивных элементов 1 жилого дома по адресу: улица Володарского, дом № 3.

Капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

Аварийно-восстановительные работы первого подъезда жилого дома № 6 по улице Марата.

Капитальный ремонт теплового пункта жилого дома по адресу: улица Успенского, дом 4.

Капитальный ремонт перекрытий помещений № 3, входящих в состав помещений 4а цокольного этажа жилого дома № 32/19 по улице Сафонова.

Капитальный ремонт крыльца главного входа для первого этажа жилого дома по проспекту Героев-североморцев, дом № 5 корпус № 3.

Устройство поддерживающих конструкций перекрытия в муниципальной квартире № 8 в жилом доме № 4 по улице Марата.

Ремонт газопровода в муниципальных квартирах.

Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на улице Фестивальной в городе Мурманске.

Прочие работы:

- разработка проектной документации;

- подготовительные работы для обеспечения ремонта пустующих жилых помещений;

- содержание, электроснабжение и техническое обслуживание ОПС объектов незавершенного строительства;

- ограничение доступа к объектам незавершенного строительства;

- обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства;

- технологические присоединения;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов незавершенного строительства;

- предоставление копий технической документации;

- экспертные обследования инженерных сетей, конструкций, технические освидетельствования, диагностирование;

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;

- экспертные оценки, авторский надзор, проверка достоверности определения сметной стоимости;

- монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на объектах незавершенного строительства.

Устранение аварий и ремонт на бесхозяйных муниципальных сетях и объектах коммунального назначения.

Демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов жилых домов и объектов незавершенного строительства.

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.

Предпроектная проработка, разработка проектной документации на строительство котельной на улице Фестивальной в городе Мурманске.

Демонтаж строительных конструкций в жилых помещениях.

Кадастровые работы, изготовление межевого плана с последующей постановкой на кадастровый учет.».

1.5.3. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.6. В разделе VI «Ведомственная целевая программа «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 – 2019 годы»:

1.6.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП» в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:

- число «53 764,6» заменить числом «53 680,0»;

- число «47 800,8» заменить числом «47 716,2»;

- слова «2017 год – 190,0 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год – 105,4 тыс. руб.;»

1.6.2. В таблице подраздела 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП»:

- в столбце 9:

а) число «6,9» заменить числом «6,6»;

б) число «16,6» заменить числом «20,8»;

- в столбцах 10, 11 число «17» заменить числом «21».

1.6.3. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:

- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;

- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;

1.6.4. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП»: изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.7. В разделе VII «Ведомственная целевая программа «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014 – 2019 годы»:

1.7.1. В таблице подраздела «Паспорт ВЦП» в строке «Финансовое обеспечение ВЦП»:

- число «733 350,2» заменить числом «721 886,0»;

- число «139 301,0» заменить числом «127 836,8».

1.7.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий ВЦП»:

- таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;

- таблицу «Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.7.3. Таблицу подраздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.

1.8. В разделе VIII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014 – 2019 годы»:

1.8.1. В таблице подраздела «Паспорт АВЦП» в строке «Финансовое обеспечение АВЦП»:

- число «230 943,1» заменить числом «234 420,2»;

- число «230 576,6» заменить числом «234 053,7»;

- число «38 740,8» заменить числом «42 217,9».

1.8.2. В подразделе 3 «Перечень основных мероприятий» таблицу 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации города Мурманска от 28.11.2017 № 3778 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 - 2019 годы» (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от 02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842, от 31.07.2017 № 2480).

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2013, и действует до 01.01.2018, за исключением [пункта](consultantplus://offline/ref=4014C1BD7F3D97B985044D3A21C0D6479851242DE3ADC8DA31BC11CD0C58DB4BB9BC1FFFEDBAF8576B0575PBtCH) 2. [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=4014C1BD7F3D97B985044D3A21C0D6479851242DE3ADC8DA31BC11CD0C58DB4BB9BC1FFFEDBAF8576B0575PBtCH) настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2018.

.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.

**Глава администрации**

**города Мурманска А.И. Сысоев**

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: благоустройство дворовых территорий города Мурманска | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: приведение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в соответствие нормативным требованиям | 2016-2019 | МБ | 54 922,3 | 27 122,3 | 0,0 | 13 900,0 | 13 900,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальто-бетонного покрытия, от запланированного объема, % | 100 | - | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ») |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  подведомственных учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 54 922,3 | 27 122,3 | 0,0 | 13 900,0 | 13 900,0 | Площадь отре-монтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 6 354,1 | - | - | - | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
| Количество снесенных зеленых насаждений, шт. | 74 | - | - | - |
| Объем компенсационной посадки зеленых насаждений, шт. | 26 | - | - | - |

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество демонтируемых опор наружного освещения, шт. | 1 | - | - | - |  |
| Количество восстановленных опор наружного освещения, шт. | 1 | - | - | - |
| Количество отремонтирован-ных подпорных стенок, шт. | - | - | 1 | 1 |
| 1.2. | Приемка и проверка проектной документации | 2016-2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проектной документации, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| 2. | Основное мероприятие: формирование комфортной городской среды | 2017 | всего | 54 000,0 | 0,0 | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтиро-ванного асфальто-бетонного покрытия, от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «УДХ» |
| МБ | 111,4 | 0,0 | 111,4 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 30 762,3 | 0,0 | 30 762,3 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 23 126,3 | 0,0 | 23 126,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Расходы на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2017 | всего | 53 888,6 | 0,0 | 53 888,6 | 0,0 | 0,0 | Площадь отре-монтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | - | 10069 | - | - | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
| ОБ | 30 762,3 | 0,0 | 30 762,3 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 23 126,3 | 0,0 | 23 126,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерациии муниципальных программ формирования современной городской среды | 2017 | МБ | 111,4 | 0,0 | 111,4 | 0,0 | 0,0 | Площадь отре-монтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | - | 10069 | - | - | ММБУ «УДХ», конкурсный отбор |
|  | Итого | 2016-2019 | всего | 108 922,3 | 27 122,3 | 54 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 |  | | | | | |
| МБ | 55 033,7 | 27 122,3 | 111,4 | 13 900,0 | 13 900,0 |
| ОБ | 30 762,3 | 0,0 | 30 762,3 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 23 126,3 | 0,0 | 23 126,3 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Детализация основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСД | ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | | | | |
| Первомайский административный округ | | | | |
| 1 | Ул. Шевченко, дом № 6а |  | 2014 | 1 346 |
| 2 | Ул. Морская, дома №№ 5, 7; ул. Олега Кошевого, дома №№ 4, 6/1 (2 этап и незавершенка по 1 этапу) |  | 2014 | 6 539 |
| 3 | Ул. Достоевского, дома №№ 17, 18, 19, в том числе:  - капитальный ремонт дворовой территории |  | 2016 | 809,6 |
| - снос зеленых насаждений и компенсационная посадка в районе домов №№ 17, 18 | снос 74 шт./ посадка 26 шт. |
| - демонтаж опоры наружного освещения в районе дома № 18 | 1 шт. |
| - восстановление опоры наружного освещения в районе дома № 18 | 1 шт. |
| - ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки в районе домов  №№ 18, 19 | 84 |
| 4 | Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 36 по ул. Баумана |  | 2015 | 1 шт. |
| 5 | Укрепление откоса насыпи в районе дома № 36 по ул. Баумана |  | 2015 | 1 шт. |
| 6 | Ул. Достоевского, дома №№ 20, 21, 22 |  | 2017 | 2 824 |
| Октябрьский административный округ | | | | |
| 7 | Подпорная стена между домами № 65 и № 61/3 по ул. Академика Книповича, в том числе разработка ПСД на вынос газопровода | 2014 | 2014 | 1 шт. |
| 8 | Пр. Флотский, дом № 1; ул. Володарского,  дом № 3; ул. Карла Маркса, дом № 4;  ул. Челюскинцев, дом № 7 |  | 2016 | 3 828 |
| 9 | Обследование подпорной стены по проезду Северному, в районе дома № 18 | 2015 |  | 1 шт. |
| 10 | Восстановление колодца на дворовой территории д. № 61 корп. 3 по ул. Академика Книповича |  | 2015 | 1 шт. |
| 11 | Восстановление благоустройства после аварийно-восстановительных работ подпорной стенки, расположенной на территории дома № 17 по ул. Старостина |  | 2016 | 451,8 |
| 12 | Текущий ремонт ступеней и площадок лестниц-подиумов со стороны главных фасадов домов №№ 65, 78 по просп. Ленина |  | 2016 | 305,8 |
| Ленинский административный округ | | | | |
| 13 | Ул. Адмирала флота Лобова, дома №№ 46, 48 |  | 2014 | 729 |
| 14 | Проезд к дворовой территории д. № 8/3 по ул. Приморской (жилой район Росляково) |  | 2016 | 874,9 |
| 15 | Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 54 по ул. Карла Либкнехта |  | 2018 | 1 шт. |
| 16 | Подпорная стена, расположенная на дворовой территории дома № 47/2 по ул. Гагарина |  | 2019 | 1 шт. |
| 17 | Ул. Виктора Миронова дома №№ 1, 3, 10, ул. Юрия Гагарина дома №№ 25/2, 25 и ул. Анатолия Бредова дома №№ 12, 14, 20 |  | 2017 | 7 245 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации,  тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме,  в том числе за счет: | 130 730,5 | 19 783,2 | 2 025,0 | 27 122,3 | 54 000,0 | 13 900,0 | 13 900,0 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 76 841,9 | 19 783,2 | 2 025,0 | 27 122,3 | 111,4 | 13 900,0 | 13 900,0 |
| средств федерального бюджета | 23 126,3 | - | - | - | 23 126,3 | - | - |
| средств бюджета субъекта РФ | 30 762,3 | - | - | - | 30 762,3 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Годы реализации подпрограммы | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития | | | | | | | | | | |
|  | Доля расходов бюджета на реализацию подпрограммы энергосбережения от общего объема расходов бюджета | % | 0,44 | 0,22 | 0,34 | 0,08 | 0,095 | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЭЭ | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| - ТЭ | % | 28,9 | 35,7 | 37,2 | 37,3 | 37,7 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| - ХВС | % | 40,9 | 46,8 | 54,3 | 56,9 | 57,6 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| 1 | Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЭЭ | кВт·ч на 1 кв.м общей площади | 46,6 | 45,5 | 44,3 | 43,5 | 40,2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| - ТЭ | Гкал на 1 кв.м общей площади | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| - ХВС | куб.м на 1 чел. | 72,2 | 62,9 | 57,2 | 56,9 | 50,8 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 2 | Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЭЭ | кВт·ч на 1 кв.м общей площади | 58,1 | 58,0 | 57,9 | 57,8 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| - ТЭ | Гкал на 1 кв.м общей площади | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| - ХВС | куб.м на 1 жителя | 74,7 | 66,5 | 65,0 | 64,9 | 64,7 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источни-ки финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: модернизация энергетических систем с целью эффективного использования энергоресурсов | 2016-2019 | МБ | 3 955,5 | 840,0 | 1 435,5 | 840,0 | 840,0 | Количество мероприятий, ед. | 53 | 52 | 52 | 52 | Комитет по образованию администрации города Мурманска,  комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| 1.1 | Расходы на обеспечение  деятельности (оказание  услуг) подведомственных  учреждений, в том числе на  предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 3 955,5 | 840,0 | 1 435,5 | 840,0 | 840,0 | Количество учреждений, ед. | 3 | 1 | 2 | 2 | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| 1.2 | Сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск | 2016-2019 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество собранных данных, подготовленных отчетов, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|  | Итого по задаче 1 | 2016-2019 | МБ | 3 955,5 | 840,0 | 1 435,5 | 840,0 | 840,0 |  | | | | | |
|  | Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие:  мероприятия по улучшению энергетических характеристик жилищного фонда | 2016-2019 | Всего: в т.ч. | 235 519,8 | 60 230,0 | 54 692,2 | 60 223,2 | 60 374,4 | Количество мероприятий, ед. | 753 | 966 | 977 | 989 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, управляющие организации, МКУ «Новые формы управления», конкурсный отбор |
| МБ | 35 519,8 | 10 230,0 | 4 692,2 | 10 223,2 | 10 374,4 |
| ВБ | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 2.1. | Возмещение затрат  ресурсоснабжающим  организациям по установке  коллективных  (общедомовых) приборов учета | 2016-2019 | МБ | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов, по которым предоставлена субсидия, ед. | 0 | 144 | 144 | 144 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| 2.2. | Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска | 2016-2019 | МБ | 23 130,2 | 10 030,0 | 1980,2 | 5 560,0 | 5 560,0 | Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Мурманска, ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| 2.3 | Актуализация схемы водоснабжения города Мурманска | 2017 | МБ | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения города Мурманска, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, конкурсный отбор |
| 2.4. | Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды | 2016-2019 | МБ | 3 889,6 | 200,0 | 212,0 | 1 663,2 | 1 814,4 | Количество нанимателей которым возмещены затраты на установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды | 51 | 120 | 132 | 144 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, МКУ «Новые формы управления» |
| 2.5. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 2016-2019 | ВБ | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | Количество МКД, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, ед. | 700 | 700 | 700 | 700 | Управляющие организации, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|  | Итого по задаче 2 | 2016-2019 | Всего: в т.ч. | 235 519,8 | 60 230,0 | 54 692,2 | 60 223,2 | 60 374,4 |  | | | | | |
| МБ | 35 519,8 | 10 230,0 | 4 692,2 | 10 223,2 | 10 374,4 |
| ВБ | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | Итого | 2016-2019 | Всего: в т.ч. | 239 475,3 | 61 070,0 | 56 127,7 | 61 063,2 | 61 214,4 |  | | | | | |
| МБ | 39 475,3 | 11 070,0 | 6 127,7 | 11 063,2 | 11 214,4 |
| ВБ | 200 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме: | | 380 481,3 | 82 479,0 | 58 527,0 | 61 070,0 | 56 127,7 | 61 063,2 | 61 214,4 |
|  | в том числе за счет: | | | | | | | |
|  | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 66 658,8 | 18 656,5 | 8 527,0 | 11 070,0 | 6 127,7 | 11 063,2 | 11 214,4 |
|  | внебюджетных средств | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  | средства федерального бюджета | 13 822,5 | 13 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | | | | | | | |
|  | комитет по образованию администрации города Мурманска | 25 705,5 | 14 550,0 | 7 200,0 | 840,0 | 1 435,5 | 840,0 | 840,0 |
|  | в том числе за счет: | | | | | | | |
|  | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 11 883,0 | 727,5 | 7 200,0 | 840,0 | 1 435,5 | 840,0 | 840,0 |
|  | средств федерального бюджета | 13 822,5 | 13 822,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по культуре администрации города Мурманска | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет: | | | | | | | |
|  | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 129,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | комитет по жилищной политике администрации города Мурманска | 354 646,8 | 67 800,0 | 51 327,0 | 60 230,0 | 54 692,2 | 60 223,2 | 60 374,4 |
|  | в том числе за счет: | | | | | | | |
|  | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 54 646,8 | 17 800,0 | 1 327,0 | 10 230,0 | 4 692,2 | 10 223,2 | 10 374,4 |
|  | внебюджетных средств | 300 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источники финансиро вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | 2016 - 2019 | МБ: | 31 714,3 | 9 088,2 | 2 626,1 | 10 000,0 | 10 000,0 | Доля отремонтированных коммунальных сетей от запланированного количества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2016 - 2019. | МБ: | 31 689,5 | 9 088,2 | 2 601,3 | 10 000,0 | 10 000,0 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 362,2 | 55,2 | 922,2 | 900,8 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Разработка проектной документации | 2016 - 2019 | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных проектов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | 2017 | МБ: | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | Количество проверенной документации, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| Итого | | 2016- 2019 | МБ: | 31 714,3 | 9 088,2 | 2 626,1 | 10 000,0 | 10 000,0 |  | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финан- сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие:  обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | МБ: | 31 714,3 | 9 088,2 | 2 626,1 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 31 689,5 | 9 088,2 | 2 601,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт коммунальных сетей | МБ: | 31 697,1 | 8 837,5 | 2 959,6 | 9 950,0 | 9 950,0 |
| 1.1.2 | Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с обследованием подземных коммуникаций | МБ: | 358,5 | 250,7 | 7,8 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | МБ: | 120,4 | 0,0 | 120,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка проектной документации | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Реконструкция муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | МБ: | 31 714,3 | 9 088,2 | 2 626,1 | 10 000,0 | 10 000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по ВЦП: | 56 389,3 | 9 590,1 | 15 084,9 | 9 088,2 | 2 626,1 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 56 389,3 | 9 590,1 | 15 084,9 | 9 088,2 | 2 626,1 | 10 000,0 | 10 000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень  организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере | 2016 - 2019 | МБ: | 482 980,8 | 128 020,9 | 126 988,8 | 116 227,5 | 111 743,6 | Количество мероприятий по улучшению технических характеристик объектов, ед. | 265 | 381 | 74 | 70 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный и текущих ремонт объектов муниципальной собственности | 2016 - 2019 | МБ: | 175 340,9 | 49 903,1 | 50 035,0 | 37 901,4 | 37 501,4 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 209 | 344 | 54 | 54 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | 2016 - 2019 | МБ: | 63 809,5 | 19 725,6 | 10 000,0 | 19 083,9 | 15 000,0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 55 | 36 | 19 | 15 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2016 - 2019 | МБ: | 243 830,4 | 58 392,2 | 66 953,8 | 59 242,2 | 59 242,2 | Количество подведомственных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 2 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016-2018 | МБ: | 65 473,5 | 6 876,5 | 21 497,0 | 37 100,0 | 0,0 | Количество мероприятий по развитию инфраструктуры, ед. | 4 | 1 | 1 | 0 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 2.1 | Реконструкция тепловой сети и ливневой канализации в районе проспекта Героев-североморцев | 2016 | МБ: | 6 876,5 | 6 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реконструированных сетей, ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень  организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.2 | Определение стоимости строительства объектов коммунальной инфраструктуры по укрупненным показателям | 2016 | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество предоставленных расчетов, ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 2.3 | Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием | 2017-2018 | МБ: | 41 978,4 | 0,0 | 4 878,4 | 37 100,0 | 0,0 | Количество объектов незавершенного строительства или построенных  объектов, ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| Итого | | 2016- 2019 | МБ: | 548 454,3 | 134 897,4 | 148 485,8 | 153 327,5 | 111 743,6 |  | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финан сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере | МБ: | 482 980,8 | 128 020,9 | 126 988,8 | 116 227,5 | 111 743,6 |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | МБ: | 175 340,9 | 49 903,1 | 50 035,0 | 37 901,4 | 37 501,4 |
| 1.1.1 | Капитальный и текущий ремонт объектов | МБ: | 163 508,8 | 48 218,7 | 48 841,4 | 30 647,3 | 35 801,4 |
| 1.1.2 | Охрана и мониторинг объектов муниципальной собственности | МБ: | 2 675,5 | 651,9 | 223,6 | 1 100,0 | 700,0 |
| 1.1.3 | Демонтаж рекламных конструкций и объектов незавершенного строительства | МБ: | 9 079,8 | 955,7 | 970,0 | 6 154,1 | 1 000,0 |
| 1.1.4 | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (капитальный ремонт наружных пандусов) | МБ: | 76,8 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства | МБ: | 63 809,5 | 19 725,6 | 10 000,0 | 19 083,9 | 15 000,0 |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | МБ: | 243 830,4 | 58 392,2 | 66 953,8 | 59 242,2 | 59 242,2 |
| 2 | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | МБ: | 65 473,5 | 6 876,5 | 21 497,0 | 37 100,0 | 0,0 |
| 2.1 | Реконструкция тепловой сети и ливневой канализации в районе проспекта Героев-североморцев | МБ: | 6 876,5 | 6 876,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Определение стоимости строительства объектов коммунальной инфраструктуры по укрупненным показателям | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием | МБ: | 45 603,8 | 0,0 | 21 497,0 | 37 100,0 | 0,0 |
|  | Итого | МБ: | 548 454,3 | 134 897,4 | 148 485,8 | 153 327,5 | 111 743,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего,  тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по ВЦП: | 958 231,3 | 227 562,2 | 206 351,5 | 134 897,4 | 124 349,1 | 153 327,5 | 111 743,6 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 958 231,3 | 227 562,2 | 206 351,5 | 134 897,4 | 124 349,1 | 153 327,5 | 111 743,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016-2019 годы

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: содействие организации эффективного управления МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: оказание поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами | 2016-2019 | МБ | 582,1 | 96,7 | 105,4 | 190,0 | 190,0 | Количество мероприятий, ед. | 4 | 4 | 13 | 13 | КЖП АГМ,  МКУ «Новые формы управления» |
| 1.1. | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального  образования город Мурманск | 2016-2019 | МБ | 222,5 | 6,7 | 15,8 | 100,0 | 100,0 | Количество оплаченных счетов, ед. | 1 | 2 | 11 | 11 | КЖП АГМ |
| 1.2. | Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | 2016-2019 | МБ | 359,6 | 90,0 | 89,6 | 90,0 | 90,0 | Количество номинаций, ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | КЖП АГМ |
|  | Итого | 2016-2019 | МБ | 582,1 | 96,7 | 105,4 | 190,0 | 190,0 |  | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 14

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финан- сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: оказание поддержки по эффективному управлению многоквартирными домами | МБ: | 582,1 | 96,7 | 105,4 | 190,0 | 190,0 |
| 1.1. | Мероприятия, связанные со  стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению  многоквартирными  домами на территории  муниципального  образования город Мурманск | МБ: | 222,5 | 6,7 | 15,8 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1. | Компенсация затрат на регистрацию ТСН | МБ: | 122,5 | 6,7 | 15,8 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.2. | Компенсация затрат на обучение инициативных групп граждан (Совет МКД), председателей ТСН, ЖСК эффективному управлению МКД, сметное дело | МБ: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2. | Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | МБ: | 359,6 | 90,0 | 89,6 | 90,0 | 90,0 |
|  | Итого | МБ: | 582,1 | 96,7 | 105,4 | 190,0 | 190,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 15

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ВЦП: | | 53 680,0 | 32 298,5 | 20 799,4 | 96,7 | 105,4 | 190,0 | 190,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
|  | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 47 716,2 | 28 828,7 | 18 305,4 | 96,7 | 105,4 | 190,0 | 190,0 |
|  | внебюджетные источники | 5 963,8 | 3 469,8 | 2 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 16

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2016 – 2019 годы

| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок  выпол-нения  (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | Наименование,  ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и функций в жилищно-коммунальной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | 2016 – 2019 | Всего, в т.ч.: | 385 871,0 | 92 891,8 | 97 802,4 | 97 582,4 | | 97 594,4 | | Количество выполняемых функций, ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | КЖП АГМ, МКУ «НФУ» |
| МБ | 385 871,0 | 92 891,8 | 97 802,4 | 97 582,4 | | 97 594,4 | |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 2016 – 2019 | МБ | 236 540,1 | 57 425,3 | 59 847,6 | 59 627,6 | | 59 639,6 | | Количество подведомст-венных казенных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КЖП АГМ,  МКУ «НФУ» |
| 1.2. | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2016 – 2019 | МБ | 149 330,9 | 35 466,5 | 37 954,8 | 37 954,8 | | 37 954,8 | | Количество счетов, выставленных региональным оператором, ед. | 848 | 848 | 848 | 848 | КЖП АГМ, МКУ «НФУ» |
| №  п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок  выпол-нения  (квартал, год) | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | Наименование,  ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 2. Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие: предоставление субсидий на возмещение затрат и/или возмещение недополученных доходов юридическим лицам | 2016 – 2019 | Всего, в т.ч.: | 145 675,1 | 31 715,6 | 41 498,6 | 36 204,9 | 36 256,0 | | Количество организаций, ед. | | 22 | 22 | 22 | 22 | КЖП АГМ |
| МБ | 145 675,1 | 31 715,6 | 41 498,6 | 36 204,9 | 36 256,0 | |
| 2.1. | Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству | 2016 – 2019 | МБ | 142 722,7 | 31 231,6 | 40 728,3 | 35 381,4 | 35 381,4 | | Количество получателей субсидии, ед. | | 20 | 20 | 20 | 20 | КЖП АГМ |
| 2.2. | Меры социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | 2016 – 2019 | МБ | 2 952,4 | 484,0 | 770,3 | 823,5 | 874,6 | | Количество предприятий/организаций, ед. | | 11 | 10 | 10 | 10 | КЖП АГМ |
|  | Итого |  | Всего:в т.ч. | 531 546,1 | 124 607,4 | 139 301,0 | 133 787,3 | 133 850,4 | |  | | | | | | |
| МБ | 531 546,1 | 124 607,4 | 139 301,0 | 133 787,3 | 133 850,4 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 17

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Детализация направлений расходов на 2016 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Основное мероприятие: предоставление субсидий на возмещение затрат и/или возмещение недополученных доходов юридическим лицам | МБ | 145 675,1 | 31 715,6 | 41 498,6 | 36 204,9 | 36 256,0 |
| 2.1. | Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству | МБ | 142 722,7 | 31 231,6 | 40 728,3 | 35 381,4 | 35 381,4 |
| 2.1.1. | Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | МБ | 85 316,5 | 12 600,2 | 22 716,3 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 2.1.2. | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда | МБ | 8 675,4 | 2 070,0 | 1 988,8 | 2 238,9 | 2 377,7 |
| 2.1.3. | Возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов | МБ | 36 554,0 | 7 830,0 | 12 577,8 | 8 142,5 | 8 003,7 |
| 2.1.4. | Возмещение затрат по содержанию пустующих муниципальных жилых помещений | МБ | 12 176,8 | 8 731,4 | 3 445,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Меры социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | МБ | 2 952,4 | 484,0 | 770,3 | 823,5 | 874,6 |
|  | Итого: | МБ | 145 675,1 | 31 715,6 | 41 498,6 | 36 204,9 | 36 256,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 18

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по ВЦП: | 733 350,2 | 91 021,8 | 110 782,3 | 124 607,4 | 139 301,0 | 133 787,3 | 133 850,4 |
| в том числе за счет: | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 733 350,2 | 91 021,8 | 110 782,3 | 124 607,4 | 139 301,0 | 133 787,3 | 133 850,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 19

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок  выпол-нения (квартал, год) | Источники финан-сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель: обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | 2016 – 2019 | Всего,  в т.ч.: | 160 252,5 | 41 842,9 | 42 286,6 | 38 061,5 | 38 061,5 | Количество реализуемых функций, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| МБ | 159 967,1 | 41 763,6 | 42 217,9 | 37 992,8 | 37 992,8 |
| ОБ | 285,4 | 79,3 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | Количество переданных государственных полномочий, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2016 – 2019 | МБ | 156 702,5 | 40 622,9 | 41 071,4 | 37 504,1 | 37 504,1 | Количество муниципальных служащих, чел. | 37 | 38 | 38 | 38 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| 1.2. | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2016 – 2019 | МБ | 2 716,6 | 1 140,7 | 598,5 | 488,7 | 488,7 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел. | 24 | 21 | 20 | 22 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| 1.3. | Расходы на выплаты муниципальным служащим, уволенным по сокращению штата | 2016 – 2019 | МБ | 548,0 | 0,0 | 548,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных служащих уволенных по сокращению штата, чел. | 0 | 2 | 0 | 0 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
| 1.4. | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования город Мурманск государственных полномочий по организации предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений (организаций), в соответствии с Законом Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» | 2016 – 2019 | ОБ | 285,4 | 79,3 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | Количество получателей мер социальной поддержки, чел. | 190 | 173 | 105 | 105 | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
|  | Итого |  | Всего:  в т.ч.: | 160 252,5 | 41 842,9 | 42 286,6 | 38 061,5 | 38 061,5 |  | | | | | |
| МБ | 159 967,1 | 41 763,6 | 42 217,9 | 37 992,8 | 37 992,8 |
|  |  | ОБ | 285,4 | 79,3 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_