Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 1

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 710 097,7 | 87 780,8 | 278 945,0 | 274 352,2 | 69 019,7 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 1594,9 | 4542,8 | 3969,5 | 1232,1 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | МБ: | 89 099,6 | 37 693,5 | 9 988,7 | 35 278,3 | 6 139,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ: | 88 825,4 | 50 087,3 | 8 368,8 | 24 230,2 | 6 139,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ: | 532 172,7 | 0,0 | 260 587,5 | 214 843,7 | 56 741,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2018-2021 | МБ: | 76 369,4 | 37 631,3 | 8 368,8 | 24 230,2 | 6 139,1 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах признанных аварийными до 01.01.2017, ед. | 43 | 138 | 113 | 33 |  |
|  |  |  | ОБ: | 88 825,4 | 50 087,3 | 8 368,8 | 24 230,2 | 6 139,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ: | 532 172,7 | 0,0 | 260 587,5 | 214 843,7 | 56 741,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение работ в рамках строительства МКД | 2019-2021 | МБ: | 3 218,1 | 0,0 | 717,2 | 2 500,9 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 3 | 0 | КС, УКС |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ: | 8 529,8 | 0,0 | 721,7 | 7 808,1 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 1 | 4 | 0 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 4 | 0 |  |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ: | 652,3 | 62,2 | 181,0 | 409,1 | 0,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 1 | 4 | 7 | 0 | КС, УКС |
| 1.5. | Изготовление и монтаж информационных табличек | 2020-2021 | МБ | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | Количество информационных табличек, ед. | 0 | 0 | 100 | 0 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 710 097,7 | 87 780,8 | 278 945,0 | 274 352,2 | 69 019,7 |  |
|  | МБ | 89 099,6 | 37 693,5 | 9 988,7 | 35 278,3 | 6 139,1 |  |
|  | ОБ | 88 825,4 | 50 087,3 | 8 368,8 | 24 230,2 | 6 139,1 |  |
|  | ФБ | 532 172,7 | 0,0 | 260 587,5 | 214 843,7 | 56 741,5 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2022-2024 | Всего: в т.ч.: | 3 521204,9 | 766108,0 | 630190,1 | 2124906,8 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 10944,4 | 8887,0 | 28706,8 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | МБ | 466 867,9 | 90 664,0 | 60 971,8 | 315 232,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 667,9 | 90 664,0 | 52 871,8 | 307 132,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2 603669,1 | 584780,0 | 516346,5 | 1502542,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2022-2024 | МБ | 450 667,9 | 90 664,0 | 52 871,8 | 307 132,1 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах признанных аварийными до 01.01.2017, ед. | 312 | 252 | 890 |  |
|  |  |  | ОБ | 450 667,9 | 90 664,0 | 52 871,8 | 307 132,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2 603669,1 | 584780,0 | 516346,5 | 1502542,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение работ в рамках строительства МКД | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 15 800,0 | 0,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 0 | 5 | 5 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 5 | 5 |  |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2022-2024 | МБ | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 0 | 4 | 4 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 3 521204,9 | 766108,0 | 630190,1 | 2124906,8 |  |
|  | МБ: | 466 867,9 | 90 664,0 | 60 971,8 | 315 232,1 |  |
|  | ОБ: | 450 667,9 | 90 664,0 | 52 871,8 | 307 132,1 |  |
|  | ФБ: | 2 603669,1 | 584780,0 | 516346,5 | 1502542,6 |  |
|  | ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

_________________________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 2

к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2018-2024 гг. | х | х | 59 877,50 | 3 950 | х |
| 1 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 11 | 1954 | 09.12.2016 | 347,60 | 27 | 30.12.2024 |
| 2 | г. Мурманск, ул. Шестой Комсомольской Батареи, д. 53 | 1956 | 10.06.2014 | 152,00 | 6 | 30.12.2019 |
| 3 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 90 | 1959 | 04.03.2015 | 371,70 | 26 | 30.12.2023 |
| 4 | г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 94 | 1959 | 04.03.2015 | 405,70 | 26 | 30.12.2023 |
| 5 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 10 | 1953 | 11.11.2014 | 502,70 | 29 | 30.12.2021 |
| 6 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 13 | 1953 | 31.05.2012 | 174,40 | 17 | 30.12.2019 |
| 7 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 14 | 1953 | 12.08.2016 | 500,20 | 43 | 30.12.2024 |
| 8 | г. Мурманск, ул. Бондарная, д. 24 | 1953 | 28.06.2012 | 187,00 | 15 | 30.12.2019 |
| 9 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 2 | 1955 | 10.09.2015 | 386,30 | 33 | 30.12.2022 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | г. Мурманск, ул. Анатолия Бредова, д. 21 | 1955 | 11.07.2014 | 348,60 | 27 | 30.12.2020 |
| 11 | г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 15 | 1929 | 27.01.2015 | 375,30 | 33 | 30.12.2022 |
| 12 | г. Мурманск, ул. Гарнизонная, д. 6 | 1976 | 16.10.2014 | 177,40 | 11 | 30.12.2021 |
| 13 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 7/26 | 1949 | 12.08.2016 | 536,60 | 40 | 30.12.2024 |
| 14 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 18 | 1931 | 12.07.2016 | 503,80 | 36 | 30.12.2023 |
| 15 | г. Мурманск, ул. Алексея Генералова, д. 25 | 1931 | 15.01.2016 | 543,50 | 41 | 30.12.2023 |
| 16 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 1 | 1960 | 21.11.2016 | 409,80 | 33 | 30.12.2024 |
| 17 | г. Мурманск, пер. Дальний, д. 8 | 1957 | 26.07.2016 | 519,40 | 27 | 30.12.2022 |
| 18 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 2/24 | 1936 | 27.08.2015 | 585,20 | 52 | 30.12.2022 |
| 19 | г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 30 | 1932 | 17.03.2015 | 813,00 | 66 | 30.12.2023 |
| 20 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 5 | 1937 | 11.07.2014 | 463,70 | 30 | 30.12.2020 |
| 21 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 6 | 1937 | 25.01.2013 | 323,90 | 21 | 30.12.2019 |
| 22 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 8 | 1938 | 10.09.2015 | 652,50 | 32 | 30.12.2022 |
| 23 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 9 | 1949 | 21.10.2015 | 498,40 | 30 | 30.12.2022 |
| 24 | г. Мурманск, проезд Профессора Жуковского, д. 18 | 1938 | 21.09.2015 | 483,70 | 27 | 30.12.2022 |
| 25 | г. Мурманск, ул. Загородная, д. 18 | 1950 | 12.04.2016 | 501,10 | 29 | 30.12.2023 |
| 26 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 23 | 1957 | 06.07.2016 | 335,50 | 23 | 31.12.2023 |
| 27 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 25 | 1956 | 23.10.2013 | 358,80 | 16 | 30.12.2019 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 26а | 1960 | 11.08.2016 | 477,60 | 29 | 30.12.2024 |
| 29 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 27 | 1958 | 27.08.2013 | 298,20 | 17 | 30.12.2021 |
| 30 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 29 | 1958 | 21.09.2012 | 335,70 | 23 | 30.12.2019 |
| 31 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 31 | 1958 | 22.11.2013 | 430,70 | 27 | 30.12.2020 |
| 32 | г. Мурманск, ул. Заречная, д. 32 | 1954 | 04.03.2015 | 170,30 | 12 | 30.12.2023 |
| 33 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 33 | 1937 | 10.06.2014 | 507,70 | 35 | 30.12.2019 |
| 34 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 37 | 1937 | 27.01.2015 | 528,20 | 31 | 30.12.2022 |
| 35 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 39 | 1939 | 30.04.2015 | 453,50 | 35 | 30.12.2023 |
| 36 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 41 | 1939 | 02.06.2016 | 552,00 | 34 | 30.12.2023 |
| 37 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 44 | 1937 | 26.07.2016 | 581,20 | 36 | 30.12.2022 |
| 38 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 46 | 1937 | 12.05.2015 | 568,20 | 37 | 30.12.2024 |
| 39 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 48 | 1937 | 27.04.2012 | 72,20 | 3 | 30.12.2019 |
| 40 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 50 | 1937 | 28.02.2014 | 156,30 | 11 | 30.12.2019 |
| 41 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 52 | 1938 | 24.12.2015 | 551,70 | 35 | 30.12.2022 |
| 42 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 54 | 1938 | 16.10.2014 | 608,50 | 36 | 30.12.2021 |
| 43 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 60 | 1936 | 27.08.2015 | 570,40 | 41 | 30.12.2022 |
| 44 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 62 | 1936 | 09.07.2015 | 496,20 | 28 | 30.12.2022 |
| 45 | г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 64 | 1935 | 12.05.2015 | 569,80 | 42 | 30.12.2024 |
| 46 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 13 | 1955 | 26.07.2013 | 336,90 | 32 | 30.12.2019 |
| 47 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 15 | 1955 | 19.03.2014 | 258,30 | 19 | 30.12.2019 |
| 48 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | 12.08.2016 | 353,20 | 29 | 30.12.2024 |
| 49 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 25 | 1955 | 27.11.2015 | 301,10 | 19 | 30.12.2024 |
| 50 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | 27.08.2015 | 348,80 | 36 | 30.12.2022 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 45 | 1956 | 31.10.2014 | 356,30 | 30 | 30.12.2022 |
| 52 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 47 | 1957 | 27.11.2013 | 421,50 | 32 | 30.12.2020 |
| 53 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 52 | 1956 | 08.12.2015 | 416,70 | 22 | 30.12.2022 |
| 54 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 57 | 1956 | 21.09.2012 | 275,70 | 24 | 30.12.2019 |
| 55 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 59 | 1956 | 09.12.2016 | 176,10 | 8 | 30.12.2024 |
| 56 | г. Мурманск, ул. Калинина, д. 63 | 1955 | 03.07.2014 | 336,50 | 26 | 30.12.2019 |
| 57 | г. Мурманск, проезд Владимира Капустина, д. 5 | 1955 | 28.02.2014 | 69,40 | 5 | 30.12.2019 |
| 58 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 | 1945 | 04.04.2016 | 340,40 | 14 | 30.12.2023 |
| 59 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 1945 | 04.03.2015 | 274,40 | 18 | 30.12.2023 |
| 60 | г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 | 1948 | 01.06.2012 | 366,70 | 26 | 30.12.2019 |
| 61 | г. Мурманск, пр-кт. Кирова, д. 42 | 1939 | 13.03.2014 | 112,90 | 12 | 30.12.2019 |
| 62 | г. Мурманск, пр-кт. Кирова, д. 48 | 1939 | 30.05.2012 | 221,20 | 20 | 30.12.2019 |
| 63 | г. Мурманск, пр-кт. Кольский, д. 163 | 1954 | 23.11.2016 | 515,60 | 43 | 30.12.2024 |
| 64 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 2 | 1955 | 09.07.2015 | 391,80 | 21 | 30.12.2024 |
| 65 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1954 | 04.04.2016 | 528,10 | 37 | 30.12.2023 |
| 66 | г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 17 | 1955 | 15.01.2016 | 354,40 | 18 | 30.12.2023 |
| 67 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 19 | 1959 | 11.07.2014 | 380,50 | 28 | 30.12.2020 |
| 68 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 21 | 1959 | 11.07.2014 | 374,40 | 20 | 30.12.2020 |
| 69 | г. Мурманск, ул. Лесная, д. 23 | 1958 | 11.05.2012 | 163,80 | 8 | 30.12.2019 |
| 70 | г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д. 24 | 1940 | 12.04.2016 | 377,20 | 16 | 30.12.2023 |
| 71 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 11 | 1956 | 10.09.2015 | 575,60 | 25 | 30.12.2022 |
| 72 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13 | 1940 | 27.08.2015 | 587,20 | 51 | 30.12.2024 |
| 73 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 13а | 1940 | 11.07.2014 | 576,10 | 47 | 30.12.2020 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 74 | г. Мурманск, ул. Марата, д. 15 | 1937 | 10.02.2016 | 884,10 | 47 | 30.12.2023 |
| 75 | г. Мурманск, ул. Мурманская, д. 56 | 1950 | 02.06.2016 | 500,90 | 31 | 30.12.2023 |
| 76 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 7 | 1937 | 13.03.2014 | 384,70 | 34 | 30.12.2019 |
| 77 | г. Мурманск, ул. Набережная, д. 13 | 1938 | 26.12.2016 | 419,90 | 31 | 30.11.2024 |
| 78 | г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 10/1 | 1937 | 27.08.2015 | 709,70 | 55 | 30.12.2022 |
| 79 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 21 | 1955 | 03.07.2014 | 343,50 | 25 | 30.12.2020 |
| 80 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 24 | 1956 | 04.04.2016 | 310,90 | 30 | 30.12.2023 |
| 81 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 | 1955 | 29.12.2016 | 327,60 | 28 | 30.12.2024 |
| 82 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 26 А | 1955 | 01.06.2012 | 17,40 | 1 | 30.12.2019 |
| 83 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 28 | 1955 | 11.07.2014 | 347,60 | 24 | 30.12.2019 |
| 84 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 | 1957 | 01.06.2012 | 66,20 | 1 | 30.12.2019 |
| 85 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 29 а | 1958 | 15.07.2014 | 334,70 | 20 | 30.12.2020 |
| 86 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 30 | 1956 | 13.03.2014 | 60,90 | 1 | 30.12.2019 |
| 87 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 32 | 1955 | 11.07.2014 | 404,70 | 20 | 30.12.2021 |
| 88 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 34 | 1955 | 01.06.2012 | 25,90 | 1 | 30.12.2019 |
| 89 | г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 38 | 1956 | 29.12.2016 | 172,20 | 10 | 30.12.2024 |
| 90 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 3 | 1952 | 11.07.2014 | 187,90 | 4 | 30.12.2020 |
| 91 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 9 | 1953 | 21.09.2012 | 496,10 | 27 | 30.12.2024 |
| 92 | г. Мурманск, пер. Охотничий, д. 14 | 1957 | 09.09.2013 | 428,30 | 23 | 30.12.2020 |
| 93 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1956 | 24.06.2013 | 420,60 | 28 | 30.12.2019 |
| 94 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 29 | 1956 | 10.09.2015 | 398,10 | 21 | 30.12.2022 |
| 95 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 36 | 1958 | 11.07.2016 | 414,70 | 17 | 30.12.2023 |
| 96 | г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 45 | 1958 | 16.10.2014 | 327,40 | 17 | 30.12.2021 |
| 97 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | 16.02.2015 | 574,60 | 32 | 30.12.2024 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 98 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 27.08.2015 | 547,00 | 39 | 30.12.2023 |
| 99 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 06.09.2016 | 348,40 | 21 | 30.12.2024 |
| 100 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 16 | 1955 | 25.04.2012 | 19,20 | 1 | 30.12.2019 |
| 101 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 18 | 1956 | 10.02.2016 | 425,70 | 25 | 30.12.2024 |
| 102 | г. Мурманск, ул. Первомайская, д. 20 | 1956 | 01.12.2014 | 425,30 | 34 | 30.12.2022 |
| 103 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 3 | 1960 | 11.11.2016 | 355,00 | 22 | 30.12.2024 |
| 104 | г. Мурманск, ул. Полухина, д. 16 Б | 1960 | 28.05.2015 | 473,20 | 31 | 30.12.2024 |
| 105 | г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 2 А | 1934 | 16.10.2014 | 535,30 | 40 | 30.12.2021 |
| 106 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 32 | 1936 | 03.07.2014 | 487,00 | 41 | 30.12.2020 |
| 107 | г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 52 | 1941 | 11.11.2014 | 840,00 | 83 | 30.12.2022 |
| 108 | г. Мурманск, ул. Пригородная, д. 18 | 1955 | 21.11.2016 | 367,60 | 20 | 30.12.2019 |
| 109 | г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18 Б | 1943 | 13.03.2014 | 556,20 | 33 | 30.12.2019 |
| 110 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 37/7 | 1955 | 28.02.2014 | 178,10 | 11 | 30.12.2019 |
| 111 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 42/10 | 1956 | 27.01.2015 | 332,50 | 15 | 30.12.2023 |
| 112 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 43 | 1956 | 29.04.2016 | 420,50 | 16 | 30.12.2023 |
| 113 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 50 | 1955 | 11.11.2016 | 347,60 | 21 | 30.12.2024 |
| 114 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 54 | 1956 | 26.06.2015 | 352,90 | 19 | 30.12.2024 |
| 115 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 55 | 1956 | 23.06.2015 | 352,20 | 20 | 30.12.2024 |
| 116 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 57 | 1957 | 06.10.2016 | 356,90 | 23 | 30.12.2024 |
| 117 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 59 | 1957 | 26.12.2016 | 355,30 | 19 | 30.12.2024 |
| 118 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 61 | 1958 | 09.07.2015 | 401,20 | 27 | 30.12.2024 |
| 119 | г. Мурманск, ул. Радищева, д. 65/4 | 1957 | 27.10.2016 | 433,70 | 26 | 30.12.2024 |
| 120 | г. Мурманск, проезд. Рылеева, д. 2 | 1955 | 12.05.2015 | 310,20 | 15 | 30.12.2024 |
| 121 | г. Мурманск, проезд. Рылеева, д. 5 | 1955 | 27.08.2015 | 333,50 | 20 | 30.12.2022 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 122 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 3 | 1935 | 21.03.2016 | 569,20 | 33 | 30.12.2023 |
| 123 | г. Мурманск, ул. Сполохи, д. 6 | 1935 | 30.04.2015 | 582,50 | 39 | 30.12.2024 |
| 124 | г. Мурманск, ул. Ушакова, д. 18 | 1949 | 15.07.2015 | 906,40 | 47 | 30.12.2022 |
| 125 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 4 | 1955 | 12.11.2012 | 354,50 | 17 | 30.12.2019 |
| 126 | г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 7 | 1952 | 23.06.2015 | 442,90 | 26 | 30.12.2024 |
| 127 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 7 | 1961 | 30.04.2015 | 500,80 | 38 | 30.12.2024 |
| 128 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 8/80 | 1958 | 31.10.2014 | 761,60 | 52 | 30.12.2021 |
| 129 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 11 Б | 1960 | 01.12.2014 | 426,00 | 46 | 30.12.2021 |
| 130 | г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, д. 24 | 1958 | 11.07.2016 | 476,60 | 32 | 30.12.2023 |
| 131 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 3/10 | 1936 | 11.11.2016 | 718,00 | 53 | 30.12.2024 |
| 132 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 5/5 | 1935 | 10.09.2015 | 786,60 | 46 | 30.12.2022 |
| 133 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 12 | 1949 | 26.07.2016 | 724,10 | 37 | 30.12.2024 |
| 134 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 14 | 1955 | 03.09.2015 | 347,20 | 18 | 30.12.2022 |
| 135 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 23/5 | 1949 | 25.03.2015 | 531,00 | 30 | 30.12.2023 |
| 136 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 25 | 1948 | 11.07.2016 | 409,70 | 20 | 30.12.2023 |
| 137 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 27 | 1948 | 27.03.2015 | 580,50 | 42 | 30.12.2023 |
| 138 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 28 | 1949 | 06.10.2016 | 322,90 | 33 | 30.12.2024 |
| 139 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 30 А | 1959 | 09.12.2016 | 480,40 | 26 | 30.12.2024 |
| 140 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 31 | 1956 | 26.12.2016 | 508,80 | 25 | 30.12.2024 |
| 141 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 32/6 | 1949 | 11.07.2014 | 540,20 | 39 | 30.12.2020 |
| 142 | г. Мурманск, ул. Фрунзе, д. 35 | 1956 | 04.04.2016 | 419,30 | 22 | 30.12.2023 |
| 143 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 4 | 1938 | 28.02.2014 | 167,30 | 9 | 30.12.2019 |
| 144 | г. Мурманск, ул. Халтурина, д. 32 | 1956 | 16.02.2015 | 433,00 | 33 | 30.12.2022 |
| 145 | г. Мурманск, ул. Чехова, д. 4 | 1956 | 06.09.2016 | 270,40 | 14 | 30.12.2024 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 146 | г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 10 | 1952 | 16.02.2015 | 327,50 | 29 | 30.12.2022 |

_____________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 3

к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

| период | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | финансирование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование. в т.ч.: | 3 950 | 1 781 | 763 | 1 018 | 59 877,50 | 23 766,30 | 36 111,20 | 4 202 434,60 |
| Всего в 2018 году | 95 | 43 | 25 | 18 | 1 594,90 | 889,50 | 705,40 | 87 780,8 |
| Всего по этапу 2019 года | 321 | 138 | 79 | 59 | 4 542,80 | 2 553,80 | 1 989,00 | 277 325,10 |
| Всего по этапу 2020 года | 255 | 113 | 65 | 48 | 3 969,49 | 1 995,20 | 1 974,29 | 263 304,10 |
| Всего по этапу 2021 года | 89 | 33 | 20 | 13 | 1 232,10 | 736,70 | 495,40 | 69 019,80 |
| Всего по этапу 2022 года | 689 | 312 | 205 | 107 | 10 944,40 | 7 015,20 | 3 929,20 | 766 108,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 520 | 252 | 169 | 83 | 8 887,00 | 5 397,70 | 3 489,30 | 622 090,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 1 981 | 890 | 200 | 690 | 28 706,81 | 5 178,20 | 23 528,61 | 2 116 806,80 |

_____________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 4

к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению  граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, по способам переселения

| период | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого: | в том числе: | Итого: | в том числе: |
|  |  |  | Выплата собственникам возмещения за жилые помещения | Переселение в отремонтированный свободный жилищный фонд | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в домах введенных в эксплуатацию | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |
|  | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв.м | кв.м | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование в т.ч.: | 59 877,50 | 4 202 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,10* | 59 429,40 | 4 202 434,60 | 47 675,00 | 3 482 926,40 | 2 682,80 | 187 796,00 | 9 071,60 | 531 712,20 |
| период | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
|  |  | Итого: | в том числе: | Итого: | в том числе: |
|  |  |  | Выплата собственникам возмещения за жилые помещения | Переселение в отремонтированный свободный жилищный фонд | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в домах введенных в эксплуатацию | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |
|  | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв.м | кв.м | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего в 2018 году | 1 594,90 | 87 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594,90 | 87 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594,90 | 87 780,80 |
| Всего по этапу 2019 года | 4 542,80 | 277 325,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,10* | 4 094,70 | 277 325,10 | 0,00 | 0,00 | 1 634,00 | 114 380,00 | 2 460,70 | 162 945,10 |
| Всего по этапу 2020 года | 3 969,49 | 263 304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969,49 | 263 304,10 | 2 075,84 | 145 309,00 | 1 048,80 | 73 416,00 | 844,85 | 44 579,10 |
| Всего по этапу 2021 года | 1 232,10 | 69 019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,10 | 69 019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232,10 | 69 019,80 |
| Всего по этапу 2022 года | 10 944,40 | 766 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 944,40 | 766 108,00 | 10 944,40 | 766 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 8 887,00 | 622 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 887,00 | 622 090,00 | 8 887,00 | 622 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 28 706,81 | 2 116 806,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 706,81 | 2 116 806,80 | 25 767,76 | 1 949 419,40 | 0,00 | 0,00 | 2 939,05 | 167 387,40 |
| *- расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 год |

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и внебюджетных средств.

Расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья в целях реализации подпрограммы установлена в размере:

- при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками – 55,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источников ценовой информации использованы коммерческие предложения, полученные по запросам комитета имущественных отношений города Мурманска;

- при строительстве и приобретении жилых помещений у застройщиков 
– 70,0 тыс. руб. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилья определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Нанимателям жилых помещений допускается предоставление жилого помещения площадью больше ранее занимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека. Финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выкупе жилого помещения возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество (рыночная стоимость имущества определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, собственнику предоставляется жилое помещение на условиях осуществления собственником доплаты разницы в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Расчет объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в части организации и проведения сноса расселенных многоквартирных домов, произведен из расчета средней рыночной стоимости сноса одного здания, составляющей 1 500,0 тыс. руб., и общего количества многоквартирных домов, включенных в подпрограмму.

Для реализации подпрограммы в части проведения работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов, могут быть выполнены следующие виды работ: кадастровая съемка земельного участка, изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, оформление межевого плана,  изготовление карты-плана.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчетная стоимость на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника ценовой информации использована информация реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.

Учитывая, что по земельным участкам, занимаемым аварийными многоквартирными домами, отсутствует необходимость выполнения всех видов работ, стоимость работ, необходимых для реализации подпрограммы, заложена в размере 50,0 тыс. руб. в отношении одного земельного участка, в том числе:

– кадастровая съемка участка – 10,0 тыс. руб.;

– изготовление схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории – 20,0 тыс. руб.;

– оформление межевого плана – 20,0 тыс. руб.;

– изготовление карты-плана – 20,0 тыс. руб.

Формирование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) или договора на выполнение кадастровых работ в отношении каждого земельного участка осуществляется путем суммирования стоимости необходимых работ в отношении земельного участка, занимаемого аварийным домом, указанным в подпрограмме, по которому необходимо выполнить кадастровые работы.

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 3829285,3 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,5 | 230000,0 | 230000,0 | 281150,0 | 2639933,7 |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1283099,6 | 189252,3 | 135104,8 | 128442,5 | 230000,0 | 230000,0 | 281150,0 | 89150,0 |
| внебюджетных средств | 2546185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2546185,7 |
| в том числе по заказчикам: |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1209231,2 | 185847,2 | 132038,0 | 122046,0 | 220000,0 | 220000,0 | 260650,0 | 68650,0 |
| внебюджетных средств | 2396869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2396869,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска: |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 73868,4 | 3405,1 | 3066,8 | 6396,5 | 10000,0 | 10000,0 | 20500,0 | 20500,0 |
| внебюджетных средств | 149316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149316,7 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

____________________

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 1

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 682 799,7 | 189 252,3 | 135 104,8 | 128 442,6 | 230 000,0 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 180 | 49 | 61 | 120 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | МБ | 682 799,7 | 189 252,3 | 135 104,8 | 128 442,6 | 230 000,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 6012,0 | 1941,2 | 2 207,2 | 3 988,2 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2018-2021 | МБ | 2 830,0 | 900,0 | 630,0 | 650,0 | 650,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 39 | 23 | 13 | 13 | Конкурсный отбор |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2018-2021 | МБ | 657 101,3 | 184 947,2 | 131 408,0 | 121 396,1 | 219 350,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3362,7 | 2389,3 | 2 207,2 | 3 988,2 | КИО |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2018-2021 | МБ | 21 861,0 | 2 962,1 | 2 902,4 | 6 196,5 | 9 800,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 6 | 3 | 16 | 9 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 3 | 16 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | КС, УКС |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2018-2021 | МБ | 1 007,4 | 443,0 | 164,4 | 200,0 | 200,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед | 6 | 4 | 4 | 5 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 682 799,7 | 189 252,3 | 135 104,8 | 128 442,6 | 230 000,0 |  |
|  | МБ: | 682 799,7 | 189 252,3 | 135 104,8 | 128 442,6 | 230 000,0 |  |
|  | ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями |
| 1. | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2022-2024 | Всего: в т.ч.: | 3 146 485,7 | 230 000,0 | 281 150,0 | 2 635 335,7 | Количество расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 118 | 143 | 1 174 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | МБ | 600 300,0 | 230 000,0 | 281 150,0 | 89 150,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 3 988,2 | 4 727,3 | 44 815,8 |  |
|  |  |  | ВБ | 2 546 185,7 | 0,0 | 0,0 | 2 546 185,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2022-2024 | МБ | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | Количество многоквартирных домов, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, ед. | 13 | 13 | 14 | конкурсный отбор |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2022-2024 | МБ | 547 350,0 | 219 350,0 | 260 000,0 | 68 000,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 3 988,2 | 4 727,3 | 44 815,8 | КИО |
|  |  |  | ВБ | 2 396 869,0 | 0,0 | 0,0 | 2 396 869,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 49 800,0 | 9 800,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 10 | 13 | 91 | КИО, КС, УКС |
|  |  |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149 316,7 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 10 | 13 | 91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.4. | Ограничение доступа в расселенные аварийные многоквартирные дома | 2022-2024 | МБ | 1 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед | 7 | 7 | 7 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 3 146 485,7 | 230 000,0 | 281 150,0 | 2 635 335,7 |  |
|  | МБ | 600 300,0 | 230 000,0 | 281 150,0 | 89 150,0 |  |
|  | ВБ | 2 546 185,7 | 0,0 | 0,0 | 2 546 185,7 |  |

_________________________________________

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 2

к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы, по состоянию на 15.12.2019

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемый срок окончания переселения | Планируемый срок сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м для предоставляемой общей площади жилых помещений) | за счет средств местного бюджета | за счет внебюджетных средств |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 12.2018 | 2020 | 39 | 20 | 589,6 | 9 | 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 48 | 837 | 27.04.2012 | 12.2018 | снесен надземная часть | 44 | 6 | 607,9 | 4 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 03.2018 | снесен | 24 | 2 | 490,1 | 1 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 16 | 831 | 25.04.2012 | 06.2018 | снесен надземная часть | 19 | 2 | 346,8 | 2 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Лесная, дом 23 | 955 | 11.05.2012 | 06.2018 | снесен надземная часть | 18 | 8 | 509,9 | 5 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 | 1218 | 01.06.2012 | 09.2018 | 2020 | 31 | 1 | 434,3 | 1 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 09.2018 | снесен | 24 | 2 | 430,3 | 1 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 03.2018 | снесен | 34 | 3 | 569,6 | 1 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 24 | 1412 | 28.06.2012 | 12.2018 | 2020 | 29 | 16 | 509,5 | 4 | 187,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Горького, д. 25/13 | 2804 | 30.12.2011 | 03.2018 | снесен | 4 | 4 | 19,9 | 1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, д. 9 | 2805 | 30.12.2011 | 06.2018 | снесен | 1 | 1 | 23,0 | 1 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Заречная, д. 26 | 2819 | 30.12.2011 | 06.2018 | снесен | 1 | 1 | 39,0 | 1 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Новосельская, д. 23 | 2105 | 01.11.2011 | 06.2018 | снесен | 4 | 4 | 26,6 | 1 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Новосельская, д. 46 | 2105 | 01.11.2011 | 06.2018 | снесен | 1 | 1 | 17,5 | 1 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Фрунзе, д. 4 | 2803 | 30.12.2011 | 06.2018 | снесен | 1 | 1 | 20,9 | 1 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 03.2018 | снесен | 24 | 7 | 434,0 | 1 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 29 | 1217 | 01.06.2012 | 09.2018 | 2020 | 32 | 1 | 485,6 | 1 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 09.2018 | снесен надземная часть | 20 | 1 | 440,6 | 1 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18Б | 690 | 13.03.2014 | 12.2018 | 2021 | 29 | 9 | 556,2 | 5 | 277,3 | 6 061,0 | 6 061,0 | 0,0 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Калинина, дом 15 | 746 | 19.03.2014 | 12.2018 | 2021 | 27 | 10 | 344,8 | 4 | 172,5 | 4 730,0 | 4 730,0 | 0,0 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 33 | 1778 | 10.06.2014 | 12.2018 | снесен надземная часть | 38 | 5 | 581,0 | 5 | 152,8 | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 12.2018 | 2020 | 30 | 5 | 336,5 | 1 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32 | 2148 | 03.07.2014 | 12.2018 | снесен надземная часть | 40 | 6 | 588,1 | 2 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28 | 2284 | 11.07.2014 | 12.2018 | 2021 | 28 | 6 | 439,8 | 3 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 09.2018 | снесен надземная часть | 42 | 30 | 646,3 | 15 | 384,6 | 18 337,0 | 18 337,0 | 0,0 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 12.2018 | 2020 | 16 | 10 | 434,7 | 6 | 282,7 | 6 902,5 | 6 902,5 | 0,0 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 13 | 1413 | 28.06.2012 | 12.2018 | 2021 | 37 | 31 | 508,2 | 12 | 394,6 | 8 596,5 | 8 596,5 | 0,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 12.2018 | 2020 | 32 | 32 | 531,2 | 18 | 464,9 | 22 253,0 | 22 253,0 | 0,0 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 50 | 565 | 28.02.2014 | 12.2018 | снесен надземная часть | 45 | 45 | 578,8 | 18 | 549,7 | 22 803,0 | 22 803,0 | 0,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 12.2018 | 2020 | 21 | 21 | 358,0 | 9 | 313,0 | 14 762,0 | 14 762,0 | 0,0 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Радищева, дом 37/7 | 564 | 28.02.2014 | 12.2018 | снесен надземная часть | 21 | 18 | 356,6 | 7 | 312,1 | 12 259,5 | 12 259,5 | 0,0 | 55,0 |
| 32 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 42 | 691 | 13.03.2014 | 12.2018 | снесен надземная часть | 36 | 36 | 587,9 | 17 | 514,6 | 25 844,5 | 25 844,5 | 0,0 | 55,0 |
| 33 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 30 | 692 | 13.03.2014 | 12.2018 | 2020 | 21 | 21 | 440,6 | 9 | 371,9 | 16 868,5 | 16 868,5 | 0,0 | 55,0 |
| 34 | город Мурманск, улица Набережная, дом 7 | 693 | 13.03.2014 | 12.2018 | 2021 | 44 | 31 | 693,8 | 12 | 434,2 | 23 879,7 | 23 879,7 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2018 году: |  |  |  |  | х | 397 | х | 180 | 6 012,0 | 184 947,2 | 184 947,2 | 0,0 | х |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Калинина, дом 15* | 746 | 19.03.2014 | 12.2019 | 2021 | 27 | 4 | 344,8 | 2 | 43,4 | 2 386,9 | 2 386,9 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63* | 2147 | 03.07.2014 | 12.2019 | 2020 | 30 | 15 | 336,5 | 5 | 167,2 | 9 195,8 | 9 195,8 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 32* | 2148 | 03.07.2014 | 12.2019 | 2021 | 40 | 8 | 588,1 | 2 | 51,1 | 2 810,4 | 2 810,4 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 21* | 2149 | 03.07.2014 | 12.2019 | 2021 | 27 | 1 | 441,0 | 1 | 29,8 | 1 639,0 | 1 639,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 28* | 2284 | 11.07.2014 | 12.2019 | 2021 | 28 | 5 | 439,8 | 2 | 90,6 | 4 982,9 | 4 982,9 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 18* | 3534 | 21.11.2016 | 12.2019 | 2021 | 20 | 3 | 401,8 | 1 | 46,4 | 2 551,9 | 2 551,9 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5* | 567 | 28.02.2014 | 12.2019 | 2020 | 5 | 4 | 69,4 | 1 | 19,6 | 1 078,0 | 1 078,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 350 | 13.02.2017 | 12.2019 | 2021 | 28 | 18 | 589,2 | 11 | 337,4 | 18 556,5 | 18 556,5 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 351 | 13.02.2017 | 12.2019 | 2021 | 28 | 16 | 490,8 | 7 | 266,5 | 14 657,1 | 14 657,1 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 12.2019 | 2021 | 29 | 28 | 425,2 | 7 | 365,7 | 20 113,0 | 20 113,0 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 453 | 27.02.2017 | 12.2019 | 2021 | 9 | 7 | 179,4 | 3 | 114,6 | 6 302,8 | 6 302,8 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 491 | 01.03.2017 | 12.2019 | 2021 | 26 | 14 | 512,6 | 7 | 319,7 | 17 583,0 | 17 583,0 | 0,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 12.2019 | 2021 | 16 | 13 | 355,4 | 7 | 247,2 | 13 595,6 | 13 595,6 | 0,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 12.2019 | 2021 | 23 | 13 | 436,0 | 6 | 249,3 | 13 711,1 | 13 711,1 | 0,0 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 896 | 03.04.2017 | 12.2019 | снесен надземная часть | 9 | 1 | 337,1 | 1 | 40,8 | 2 244,0 | 2 244,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2019 году: |  |  |  |  | х | 110 | х | 49 | 1 941,2 | 131 408,0 | 131 408,0 | 0,0 | х |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Советская, дом 15 | 350 | 13.02.2017 | 12.2020 | 2021 | 28 | 10 | 589,2 | 8 | 251,8 | 13 848,5 | 13 848,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 12 | 351 | 13.02.2017 | 12.2020 | 2021 | 28 | 12 | 490,8 | 4 | 224,3 | 12 336,1 | 12 336,1 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 12 | 452 | 27.02.2017 | 12.2020 | 2021 | 29 | 1 | 425,2 | 1 | 59,5 | 3 272,4 | 3 272,4 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 11 | 453 | 27.02.2017 | 12.2020 | 2021 | 9 | 2 | 179,4 | 2 | 64,8 | 3 563,9 | 3 563,9 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 16 | 491 | 01.03.2017 | 12.2020 | 2021 | 26 | 12 | 512,6 | 3 | 192,9 | 10 609,1 | 10 609,1 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 3 | 893 | 03.04.2017 | 12.2020 | 2021 | 16 | 3 | 355,4 | 3 | 63,8 | 3 508,9 | 3 508,9 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Чехова, дом 7 | 895 | 03.04.2017 | 12.2020 | 2021 | 23 | 10 | 436,0 | 7 | 186,7 | 10 268,1 | 10 268,1 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 44 | 896 | 03.04.2017 | 12.2020 | снесен надземная часть | 9 | 8 | 337,1 | 4 | 149,1 | 8 200,2 | 8 200,2 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 4 | 894 | 03.04.2017 | 12.2020 | 2021 | 19 | 19 | 358,7 | 8 | 293,5 | 16 141,9 | 16 141,9 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 20 | 897 | 03.04.2017 | 12.2020 | 2021 | 26 | 26 | 498,5 | 14 | 447,1 | 24 589,7 | 24 589,7 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1141 | 20.04.2017 | 12.2020 | 2022 | 28 | 13 | 351,7 | 7 | 148,0 | 8 139,7 | 8 139,7 | 0,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Фестивальная, дом 2 | 1515 | 22.05.2017 | 12.2020 | снесен надземная часть | 17 | 17 | 356,6 | 7 | 273,7 | 15 053,5 | 15 053,5 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2020 году: |  |  |  |  | х | 120 | х | 61 | 2 207,2 | 121 396,0 | 121 396,0 | 0,0 | х |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 2 | 1141 | 20.04.2017 | 12.2021 | 2022 | 28 | 28 | 351,7 | 15 | 351,7 | 19 343,5 | 19 343,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 26 | 1088 | 17.04.2017 | 12.2021 | 2022 | 26 | 26 | 504,4 | 15 | 478,0 | 26 290,0 | 26 290,0 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 28 | 1106 | 18.04.2017 | 12.2021 | 2022 | 31 | 31 | 540,7 | 18 | 523,9 | 28 814,5 | 28 814,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Профессора Сомова, дом 3 | 1516 | 22.05.2017 | 12.2021 | 2022 | 32 | 32 | 582,4 | 16 | 582,4 | 32 032,0 | 32 032,0 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Радищева, дом 36/10 | 1517 | 22.05.2017 | 12.2021 | 2022 | 22 | 22 | 439,7 | 10 | 439,7 | 24 183,5 | 24 183,5 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 18 | 1518 | 22.05.2017 | 12.2021 | 2022 | 30 | 30 | 368,7 | 9 | 341,7 | 18 793,5 | 18 793,5 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 10 | 1519 | 22.05.2017 | 12.2021 | 2022 | 28 | 28 | 413,8 | 12 | 413,8 | 22 759,0 | 22 759,0 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Радищева, дом 66 | 1577 | 25.05.2017 | 12.2021 | 2022 | 25 | 25 | 515,0 | 13 | 515,0 | 28 325,0 | 28 325,0 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1578 | 25.05.2017 | 12.2022 | 2023 | 46 | 6 | 530,3 | 3 | 64,4 | 3 542,0 | 3 542,0 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1579 | 25.05.2017 | 12.2021 | 2023 | 42 | 37 | 597,2 | 12 | 425,6 | 23 407,0 | 23 407,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2021 году: |  |  |  |  | х | 259 | х | 120 | 3 988,2 | 219 350,0 | 219 350,0 | 0,0 | х |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Челюскинцев, дом 21б | 1579 | 25.05.2017 | 12.2022 | 2023 | 42 | 5 | 597,2 | 3 | 83,6 | 4 598,0 | 4 598,0 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 15 | 1578 | 25.05.2017 | 12.2022 | 2023 | 46 | 46 | 530,3 | 18 | 497,5 | 27 362,5 | 27 362,5 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Калинина, дом 16 | 1891 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 27 | 27 | 351,5 | 13 | 351,5 | 19 332,4 | 19 332,4 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 9 | 1892 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2022 | 28 | 28 | 493,5 | 11 | 493,5 | 27 142,4 | 27 142,4 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Радищева, дом 60/2 | 1893 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 15 | 15 | 352,2 | 8 | 308,3 | 16 956,4 | 16 956,4 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 35 | 1894 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 23 | 23 | 350,3 | 10 | 326,4 | 17 951,9 | 17 951,9 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Марата, дом 17а | 1895 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 33 | 33 | 582,4 | 15 | 582,4 | 32 031,9 | 32 031,9 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Марата, дом 17 | 1896 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 38 | 38 | 569,5 | 18 | 549,6 | 30 227,9 | 30 227,9 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, проезд Рылеева, дом 4 | 1897 | 15.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 17 | 17 | 353,4 | 7 | 309,2 | 17 005,9 | 17 005,9 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29А | 2108 | 29.06.2017 | 12.2022 | 2023 | 25 | 25 | 418,0 | 12 | 418,0 | 22 989,9 | 22 989,9 | 0,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 12.2023 | 2024 | 20 | 4 | 406,9 | 3 | 68,2 | 3 750,0 | 3 750,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2022 году: |  |  |  |  | х | 261 | х | 118 | 3 988,2 | 219 350,0 | 219 350,0 | 0,0 | х |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Полухина, дом 2 | 2109 | 29.06.2017 | 12.2023 | 2024 | 20 | 12 | 406,9 | 8 | 190,7 | 10 488,5 | 10 488,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Марата, дом 9 | 2110 | 29.06.2017 | 12.2023 | 2024 | 43 | 43 | 597,0 | 17 | 597,0 | 32 834,8 | 32 834,8 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 14 | 2111 | 29.06.2017 | 12.2023 | 2024 | 29 | 29 | 437,8 | 17 | 437,8 | 24 078,9 | 24 078,9 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Набережная, дом 3 | 2126 | 30.06.2017 | 12.2023 | 2024 | 38 | 38 | 591,7 | 15 | 591,7 | 32 543,3 | 32 543,3 | 0,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 22 | 2323 | 13.07.2017 | 12.2023 | 2024 | 29 | 29 | 546,3 | 17 | 546,3 | 30 046,3 | 30 046,3 | 0,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Чехова, дом 3 | 2322 | 13.07.2017 | 12.2023 | 2024 | 23 | 23 | 432,6 | 11 | 355,0 | 19 524,9 | 19 524,9 | 0,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 42 | 2591 | 08.08.2017 | 12.2023 | 2024 | 45 | 45 | 589,3 | 17 | 589,3 | 32 411,3 | 32 411,3 | 0,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 30 | 2592 | 08.08.2017 | 12.2023 | 2024 | 48 | 48 | 565,4 | 21 | 565,4 | 31 096,8 | 31 096,8 | 0,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Чехова, дом 5 | 2590 | 08.08.2017 | 12.2023 | 2024 | 23 | 23 | 429,1 | 9 | 429,1 | 23 600,4 | 23 600,4 | 0,0 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 12.2024 | 2024 | 36 | 22 | 482,5 | 9 | 277,0 | 15 233,5 | 15 233,5 | 0,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2023 году: |  |  |  |  | х | 316 | х | 143 | 4 727,3 | 260 000,0 | 260 000,0 | 0,0 | х |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Мурманск, улица Полухина, дом 15 | 2784 | 24.08.2017 | 12.2024 | 2024 | 36 | 14 | 482,5 | 7 | 205,5 | 11 302,5 | 11 302,5 | 0,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 33 | 2783 | 24.08.2017 | 12.2024 | 2024 | 35 | 35 | 430,9 | 12 | 430,9 | 23 699,5 | 23 699,5 | 0,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Калинина, дом 55 | 2906 | 05.09.2017 | 12.2024 | 2024 | 27 | 27 | 337,6 | 10 | 319,7 | 17 583,5 | 17 583,5 | 0,0 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 24/9 | 2907 | 05.09.2017 | 12.2024 | 2024 | 32 | 32 | 528,1 | 16 | 528,1 | 29 045,5 | 15 414,5 | 13 631,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 24 | 2905 | 05.09.2017 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 427,3 | 8 | 348,4 | 19 162,0 | 0,0 | 19 162,0 | 55,0 |
| 6 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 2 | 3065 | 20.09.2017 | 12.2024 | 2024 | 29 | 29 | 516,9 | 14 | 516,9 | 28 429,5 | 0,0 | 28 429,5 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Сполохи, дом 5 | 5 | 10.01.2018 | 12.2024 | 2024 | 38 | 38 | 592,6 | 17 | 571,4 | 31 427,0 | 0,0 | 31 427,0 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 34 | 6 | 10.01.2018 | 12.2024 | 2024 | 21 | 21 | 418,4 | 8 | 418,4 | 23 012,0 | 0,0 | 23 012,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 16 | 7 | 10.01.2018 | 12.2024 | 2024 | 63 | 63 | 876,8 | 21 | 857,5 | 47 162,5 | 0,0 | 47 162,5 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 10 | 297 | 07.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 349,2 | 11 | 349,2 | 19 206,0 | 0,0 | 19 206,0 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 51 | 298 | 07.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 437,8 | 9 | 394,6 | 21 703,0 | 0,0 | 21 703,0 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 19 | 299 | 07.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 11 | 11 | 179,2 | 4 | 179,2 | 9 856,0 | 0,0 | 9 856,0 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 17А | 300 | 07.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 23 | 23 | 418,0 | 9 | 368,6 | 20 273,0 | 0,0 | 20 273,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 6/71 | 326 | 07.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 30 | 30 | 309,7 | 11 | 309,7 | 17 033,5 | 0,0 | 17 033,5 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 13 | 468 | 26.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 30 | 30 | 420,4 | 11 | 420,4 | 23 122,0 | 0,0 | 23 122,0 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Марата, дом 12а | 469 | 26.02.2018 | 12.2024 | 2024 | 15 | 15 | 354,1 | 9 | 354,1 | 19 475,5 | 0,0 | 19 475,5 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 16 | 980 | 09.04.2018 | 12.2024 | 2024 | 19 | 19 | 492,2 | 13 | 467,3 | 25 701,5 | 0,0 | 25 701,5 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Набережная, дом 1/2 | 1340 | 14.05.2018 | 12.2024 | 2024 | 34 | 34 | 477,2 | 12 | 477,2 | 26 246,0 | 0,0 | 26 246,0 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Полярной Правды, дом 2 | 1657 | 05.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 42 | 42 | 544,3 | 20 | 544,3 | 29 936,5 | 0,0 | 29 936,5 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Радищева, дом 63 | 1658 | 05.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 25 | 25 | 372,8 | 11 | 372,8 | 20 504,0 | 0,0 | 20 504,0 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Радищева, дом 72/6 | 1863 | 21.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 24 | 24 | 350,1 | 8 | 350,1 | 19 255,5 | 0,0 | 19 255,5 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Радищева, дом 67/3 | 1864 | 21.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 16 | 16 | 418,1 | 9 | 418,1 | 22 995,5 | 0,0 | 22 995,5 | 55,0 |
| 23 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 38 | 1915 | 25.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 421,7 | 8 | 421,7 | 23 193,5 | 0,0 | 23 193,5 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Радищева, дом 44/9 | 1934 | 28.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 17 | 17 | 355,2 | 10 | 355,2 | 19 536,0 | 0,0 | 19 536,0 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 13 | 1935 | 28.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 31 | 31 | 325,0 | 12 | 325,0 | 17 875,0 | 0,0 | 17 875,0 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 35 | 1936 | 28.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 35 | 35 | 580,9 | 16 | 580,9 | 31 949,5 | 0,0 | 31 949,5 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 11 | 1937 | 28.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 23 | 23 | 278,6 | 9 | 278,6 | 15 323,0 | 0,0 | 15 323,0 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, проспект Кольский, дом 161 | 1938 | 28.06.2018 | 12.2024 | 2024 | 21 | 21 | 503,1 | 12 | 503,1 | 27 670,5 | 0,0 | 27 670,5 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 49 | 2100 | 11.07.2018 | 12.2024 | 2024 | 17 | 17 | 438,6 | 10 | 409,6 | 22 528,0 | 0,0 | 22 528,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, улица Генерала Фролова, дом 22 | 2101 | 11.07.2018 | 12.2024 | 2024 | 28 | 28 | 507,0 | 15 | 480,7 | 26 438,5 | 0,0 | 26 438,5 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 6 | 2102 | 11.07.2018 | 12.2024 | 2024 | 35 | 35 | 680,9 | 18 | 680,9 | 37 449,5 | 0,0 | 37 449,5 | 55,0 |
| 32 | город Мурманск, улица Марата, дом 8 | 2310 | 26.07.2018 | 12.2024 | 2024 | 28 | 28 | 433,2 | 8 | 433,2 | 23 826,0 | 0,0 | 23 826,0 | 55,0 |
| 33 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 11 | 2323 | 27.07.2018 | 12.2024 | 2024 | 24 | 24 | 422,6 | 12 | 422,6 | 23 243,0 | 0,0 | 23 243,0 | 55,0 |
| 34 | город Мурманск, улица Декабристов, дом 11а | 2324 | 27.07.2018 | 12.2024 | 2024 | 35 | 35 | 428,3 | 12 | 428,3 | 23 556,5 | 0,0 | 23 556,5 | 55,0 |
| 35 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 11 | 2540 | 10.08.2018 | 12.2024 | 2024 | 19 | 19 | 490,5 | 7 | 362,5 | 19 937,5 | 0,0 | 19 937,5 | 55,0 |
| 36 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 12 | 2541 | 10.08.2018 | 12.2024 | 2024 | 44 | 44 | 493,3 | 8 | 436,2 | 23 991,0 | 0,0 | 23 991,0 | 55,0 |
| 37 | город Мурманск, улица Марата, дом 4 | 2897 | 30.08.2018 | 12.2024 | 2024 | 32 | 32 | 892,1 | 21 | 683,3 | 37 581,5 | 0,0 | 37 581,5 | 55,0 |
| 38 | город Мурманск, улица Подгорная, дом 22 | 2898 | 30.08.2018 | 12.2024 | 2024 | 25 | 25 | 472,8 | 11 | 394,1 | 21 675,5 | 0,0 | 21 675,5 | 55,0 |
| 39 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 22 | 3356 | 01.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 28 | 28 | 504,1 | 13 | 502,5 | 27 637,5 | 0,0 | 27 637,5 | 55,0 |
| 40 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 23 | 3357 | 01.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 14 | 14 | 176,6 | 6 | 176,6 | 9 713,0 | 0,0 | 9 713,0 | 55,0 |
| 41 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 8 | 3411 | 03.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 23 | 23 | 515,6 | 10 | 515,6 | 28 358,0 | 0,0 | 28 358,0 | 55,0 |
| 42 | город Мурманск, переулок Русанова, дом 13 | 3477 | 09.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 50 | 50 | 537,8 | 22 | 537,8 | 29 579,0 | 0,0 | 29 579,0 | 55,0 |
| 43 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 27 | 3478 | 09.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 15 | 15 | 506,2 | 9 | 506,2 | 27 841,0 | 0,0 | 27 841,0 | 55,0 |
| 44 | город Мурманск, переулок Охотничий, дом 2 | 3637 | 18.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 32 | 32 | 593,2 | 12 | 593,2 | 32 626,0 | 0,0 | 32 626,0 | 55,0 |
| 45 | город Мурманск, улица Радищева, дом 41 | 3758 | 31.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 23 | 23 | 437,3 | 10 | 437,3 | 24 051,5 | 0,0 | 24 051,5 | 55,0 |
| 46 | город Мурманск, улица Чехова, дом 10 | 3758 | 31.10.2018 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 350,9 | 11 | 350,9 | 19 299,5 | 0,0 | 19 299,5 | 55,0 |
| 47 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 29 | 3965 | 19.11.2018 | 12.2024 | 2024 | 21 | 21 | 424,5 | 9 | 424,5 | 23 347,5 | 0,0 | 23 347,5 | 55,0 |
| 48 | город Мурманск, улица Радищева, дом 39 | 3966 | 19.11.2018 | 12.2024 | 2024 | 20 | 20 | 434,4 | 10 | 386,5 | 21 257,5 | 0,0 | 21 257,5 | 55,0 |
| 49 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 31 | 4078 | 27.11.2018 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 441,0 | 10 | 422,0 | 23 210,0 | 0,0 | 23 210,0 | 55,0 |
| 50 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 6 | 4079 | 27.11.2018 | 12.2024 | 2024 | 15 | 15 | 357,9 | 8 | 313,4 | 17 237,0 | 0,0 | 17 237,0 | 55,0 |
| 51 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 44 | 4342 | 13.12.2018 | 12.2024 | 2024 | 56 | 56 | 840,4 | 23 | 840,4 | 46 222,0 | 0,0 | 46 222,0 | 55,0 |
| 52 | город Мурманск, улица Полухина, дом 4 | 4536 | 26.12.2018 | 12.2024 | 2024 | 46 | 46 | 935,2 | 18 | 777,6 | 42 768,0 | 0,0 | 42 768,0 | 55,0 |
| 53 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 12 | 4537 | 26.12.2018 | 12.2024 | 2024 | 27 | 27 | 435,5 | 11 | 391,2 | 21 516,0 | 0,0 | 21 516,0 | 55,0 |
| 54 | город Мурманск, улица Чехова, дом 9 | 341 | 04.02.2019 | 12.2024 | 2024 | 24 | 24 | 349,6 | 9 | 349,6 | 19 228,0 | 0,0 | 19 228,0 | 55,0 |
| 55 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 30 | 342 | 04.02.2019 | 12.2024 | 2024 | 35 | 35 | 661,3 | 21 | 635,6 | 34 958,0 | 0,0 | 34 958,0 | 55,0 |
| 56 | город Мурманск, улица Полухина, дом 5 | 343 | 04.02.2019 | 12.2024 | 2024 | 44 | 44 | 631,3 | 15 | 631,3 | 34 721,5 | 0,0 | 34 721,5 | 55,0 |
| 57 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 16 | 344 | 04.02.2019 | 12.2024 | 2024 | 41 | 41 | 491,6 | 11 | 491,6 | 27 038,0 | 0,0 | 27 038,0 | 55,0 |
| 58 | город Мурманск, улица Радищева, дом 35/8 | 824 | 05.03.2019 | 12.2024 | 2024 | 21 | 21 | 358,9 | 8 | 358,9 | 19 739,5 | 0,0 | 19 739,5 | 55,0 |
| 59 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 5 | 825 | 05.03.2019 | 12.2024 | 2024 | 31 | 31 | 528,7 | 13 | 528,7 | 29 078,5 | 0,0 | 29 078,5 | 55,0 |
| 60 | город Мурманск, улица Марата, дом 10 | 826 | 05.03.2019 | 12.2024 | 2024 | 20 | 20 | 621,8 | 11 | 438,1 | 24 095,5 | 0,0 | 24 095,5 | 55,0 |
| 61 | город Мурманск, улица Первомайская, дом 22 | 827 | 05.03.2019 | 12.2024 | 2024 | 27 | 27 | 430,0 | 8 | 430,0 | 23 650,0 | 0,0 | 23 650,0 | 55,0 |
| 62 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 8 | 907 | 13.03.2019 | 12.2024 | 2024 | 27 | 27 | 491,4 | 7 | 329,8 | 18 139,0 | 0,0 | 18 139,0 | 55,0 |
| 63 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 12 | 908 | 13.03.2019 | 12.2024 | 2024 | 45 | 45 | 498,4 | 14 | 498,4 | 27 412,0 | 0,0 | 27 412,0 | 55,0 |
| 64 | город Мурманск, улица Калинина, дом 71 | 1408 | 17.04.2019 | 12.2024 | 2024 | 14 | 14 | 275,7 | 7 | 234,5 | 12 897,5 | 0,0 | 12 897,5 | 55,0 |
| 65 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 32 | 1479 | 23.04.2019 | 12.2024 | 2024 | 22 | 22 | 427,4 | 12 | 419,4 | 23 067,0 | 0,0 | 23 067,0 | 55,0 |
| 66 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 9 | 1671 | 15.05.2019 | 12.2024 | 2024 | 19 | 19 | 341,5 | 8 | 341,5 | 18 782,5 | 0,0 | 18 782,5 | 55,0 |
| 67 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 14 | 2124 | 21.06.2019 | 12.2004 | 2024 | 35 | 35 | 421,0 | 11 | 421,0 | 23 155,0 | 0,0 | 23 155,0 | 55,0 |
| 68 | город Мурманск, проезд Профессора Жуковского, дом 11 | 2137 | 25.06.2019 | 12.2024 | 2024 | 24 | 24 | 493,7 | 14 | 493,7 | 27 153,5 | 0,0 | 27 153,5 | 55,0 |
| 69 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 38 | 3244 | 30.09.2019 | 12.2024 | 2024 | 26 | 26 | 434,4 | 10 | 415,0 | 22 825,0 | 0,0 | 22 825,0 | 55,0 |
| 70 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40 | 4418 | 30.12.2019 | 12.2024 | 2024 | 33 | 33 | 652,0 | 16 | 561,0 | 30 855,0 | 0,0 | 30 855,0 | 55,0 |
| 71 | город Мурманск, улица Чехова, дом 6 | 6 | 10.01.2020 | 12.2024 | 2024 | 19 | 19 | 354,7 | 7 | 310,2 | 17 061,0 | 0,0 | 17 061,0 | 55,0 |
| 72 | город Мурманск, улица Калинина, дом 18 | 7 | 10.01.2020 | 12.2024 | 2024 | 19 | 19 | 343,0 | 10 | 356,4 | 19 602,0 | 0,0 | 19 602,0 | 55,0 |
| 73 | город Мурманск, улица Шевченко, дом 6 | 237 | 04.02.2020 | 12.2024 | 2024 | 31 | 31 | 499,9 | 9 | 283,2 | 15 576,0 | 0,0 | 15 576,0 | 55,0 |
| 74 | город Мурманск, улица Радищева, дом 48 | 238 | 04.02.2020 | 12.2024 | 2024 | 16 | 16 | 352,4 | 8 | 327,6 | 18 018,0 | 0,0 | 18 018,0 | 55,0 |
| 75 | город Мурманск, улица Радищева, дом 68 | 431 | 18.02.2020 | 12.2024 | 2024 | 12 | 12 | 336,6 | 7 | 234,6 | 12 903,0 | 0,0 | 12 903,0 | 55,0 |
| 76 | город Мурманск, улица Радищева, дом 62/1 | 432 | 18.02.2020 | 12.2024 | 2024 | 18 | 18 | 439,5 | 10 | 421,7 | 23 193,5 | 0,0 | 23 193,5 | 55,0 |
| 77 | город Мурманск, улица Радищева, дом 70 | 433 | 18.02.2020 | 12.2024 | 2024 | 14 | 14 | 337,7 | 7 | 253,6 | 13 948,0 | 0,0 | 13 948,0 | 55,0 |
|  | Итого в 2024 году: |  | х | 2 061 | х | 874 | 33 339,4 | 1 833 667,0 | 68 000,0 | 1 765 667,0 | х |
|  | ИТОГО: |  | х | 3 524 | х | 1 545 | 56 203,5 | 2 970 118,2 | 1 204 451,2 | 1 765 667,0 | х |

* показатели расселения отражаются в подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 3

к подпрограмме

Перечень многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы и не признанных аварийными по состоянию на 15.03.2020

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (программная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений) | За счет средств местного бюджета (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) | Дополнительные источники финансирования |  |
|  |  | год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 22 | 1944 | 79 | 471,0 | 8 | 8 | 27 | 405,6 | 405,6 | 22 308,0 | 0,0 | 22 308,0 | 55,0 |
| 2 | город Мурманск, улица Нахимова, дом 8/2 | 1937 | 59 | 484,0 | 8 | 13 | 26 | 484,0 | 484,0 | 26 620,0 | 0,0 | 26 620,0 | 55,0 |
| 3 | город Мурманск, улица Зеленая, дом 45 | 1937 | 49 | 580,1 | 8 | 14 | 31 | 580,1 | 580,1 | 31 905,5 | 0,0 | 31 905,5 | 55,0 |
| 4 | город Мурманск, улица Полярные Зори, дом 48 | 1948 | 63 | 293,0 | 4 | 6 | 6 | 249,0 | 249,0 | 13 695,0 | 0,0 | 13 695,0 | 55,0 |
| 5 | город Мурманск, улица Ушакова, дом 14 | 1949 | 58 | 901,5 | 12 | 17 | 37 | 901,5 | 901,5 | 49 582,5 | 0,0 | 49 582,5 | 55,0 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (программная) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений) | За счет средств местного бюджета (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) | Дополнительные источники финансирования |  |
|  |  | год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м |
| 6 | город Мурманск, улица Кооперативная, дом 9 | 1952 | 65 | 52,4 | 1 | 2 | 3 | 52,4 | 52,4 | 2 882,0 | 0,0 | 2 882,0 | 55,0 |
| 7 | город Мурманск, улица Пригородная, дом 1 | 1953 | 52 | 65,1 | 2 | 1 | 2 | 32,5 | 32,5 | 1 787,5 | 0,0 | 1 787,5 | 55,0 |
| 8 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 13 | 1954 | 64 | 360,0 | 8 | 9 | 21 | 360,0 | 360,0 | 19 800,0 | 0,0 | 19 800,0 | 55,0 |
| 9 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 33 | 1954 | 49 | 408,7 | 8 | 9 | 21 | 408,7 | 408,7 | 22 478,5 | 0,0 | 22 478,5 | 55,0 |
| 10 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 37 | 1955 | 65 | 172,5 | 4 | 4 | 13 | 173,5 | 173,5 | 9 542,5 | 0,0 | 9 542,5 | 55,0 |
| 11 | город Мурманск, улица Калинина, дом 20 | 1955 | 62 | 435,5 | 8 | 11 | 28 | 417,7 | 417,7 | 22 973,5 | 0,0 | 22 973,5 | 55,0 |
| 12 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 19 | 1955 | 57 | 351,2 | 8 | 10 | 20 | 331,3 | 331,3 | 18 221,5 | 0,0 | 18 221,5 | 55,0 |
| 13 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 15 | 1956 | 66 | 355,0 | 8 | 11 | 26 | 355,0 | 355,0 | 19 525,0 | 0,0 | 19 525,0 | 55,0 |
| 14 | город Мурманск, улица Радищева, дом 49 | 1956 | 66 | 432,3 | 8 | 11 | 23 | 414,7 | 414,7 | 22 808,5 | 0,0 | 22 808,5 | 55,0 |
| 15 | город Мурманск, улица Радищева, дом 47 | 1956 | 65 | 436,6 | 8 | 11 | 28 | 419,3 | 419,3 | 23 061,5 | 0,0 | 23 061,5 | 55,0 |
| 16 | город Мурманск, улица Радищева, дом 53 | 1956 | 65 | 437,6 | 8 | 9 | 21 | 389,3 | 389,3 | 21 411,5 | 0,0 | 21 411,5 | 55,0 |
| 17 | город Мурманск, улица Радищева, дом 58 | 1956 | 65 | 352,1 | 8 | 10 | 21 | 332,7 | 332,7 | 18 298,5 | 0,0 | 18 298,5 | 55,0 |
| 18 | город Мурманск, улица Куйбышева, дом 21 | 1956 | 64 | 175,5 | 4 | 6 | 11 | 175,5 | 175,5 | 9 652,5 | 0,0 | 9 652,5 | 55,0 |
| 19 | город Мурманск, улица Радищева, дом 45 | 1956 | 64 | 431,5 | 8 | 9 | 23 | 431,5 | 431,5 | 23 732,5 | 0,0 | 23 732,5 | 55,0 |
| 20 | город Мурманск, улица Радищева, дом 52/1 | 1956 | 64 | 355,1 | 8 | 11 | 21 | 354,0 | 354,0 | 19 470,0 | 0,0 | 19 470,0 | 55,0 |
| 21 | город Мурманск, улица Радищева, дом 46 | 1956 | 63 | 347,9 | 8 | 11 | 25 | 328,7 | 328,7 | 18 078,5 | 0,0 | 18 078,5 | 55,0 |
| 22 | город Мурманск, улица Радищева, дом 51 | 1956 | 63 | 437,4 | 8 | 11 | 25 | 437,4 | 437,4 | 24 057,0 | 0,0 | 24 057,0 | 55,0 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Характеристика дома | Количество расселяемых жилых помещений | Число жителей, планируемых к переселению | Расселяемая общая площадь жилых помещений | Общая площадь предоставляемого жилого помещения | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (программная) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) для предоставляемой общей площади жилых помещений) | За счет средств местного бюджета (из расчета стоимости 1 кв.м (программной) | Дополнительные источники финансирования |  |
|  |  | год ввода | % износа | общая площадь МКД | количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г. | % | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./ кв.м |
| 23 | город Мурманск, улица Анатолия Бредова, дом 7 | 1956 | 62 | 338,5 | 8 | 13 | 27 | 319,5 | 319,5 | 17 572,5 | 0,0 | 17 572,5 | 55,0 |
| 24 | город Мурманск, улица Чехова, дом 12/37 | 1956 | 44 | 346,9 | 8 | 11 | 20 | 346,9 | 346,9 | 19 079,5 | 0,0 | 19 079,5 | 55,0 |
| 25 | город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 47 | 1957 | 65 | 436,3 | 8 | 9 | 32 | 436,3 | 436,3 | 23 996,5 | 0,0 | 23 996,5 | 55,0 |
| 26 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 7 | 1957 | 62 | 352,6 | 8 | 13 | 25 | 352,6 | 352,6 | 19 393,0 | 0,0 | 19 393,0 | 55,0 |
| 27 | город Мурманск, переулок Дальний, дом 2 | 1957 | 61 | 437,1 | 8 | 10 | 20 | 437,1 | 437,1 | 24 040,5 | 0,0 | 24 040,5 | 55,0 |
| 28 | город Мурманск, улица Радищева, дом 74/5 | 1957 | 59 | 343,0 | 8 | 9 | 13 | 343,0 | 343,0 | 18 865,0 | 0,0 | 18 865,0 | 55,0 |
| 29 | город Мурманск, улица Полухина, дом 1 | 1960 | 70 | 422,1 | 8 | 10 | 20 | 375,4 | 375,4 | 20 647,0 | 0,0 | 20 647,0 | 55,0 |
| 30 | город Мурманск, проспект Героев-североморцев, дом 12 | 1956 | 54 | 413,6 | 8 | 12 | 23 | 413,6 | 413,6 | 22 748,0 | 0,0 | 22 748,0 | 55,0 |
| 31 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 45 | 1956 | 44 | 417,6 | 8 | 9 | 25 | 417,6 | 417,6 | 22 968,0 | 0,0 | 22 968,0 | 55,0 |
| Итого: | х | х | 300 | 664 | 11 476,4 | 11 476,4 | 631 202,0 | 0 | 631 202,0 | х |

_____________________

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение № 4

к подпрограмме

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2018 - 2024 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | город Мурманск, улица Бондарная, дом 7 | 830 | 25.04.2012 | 2018 | 07.12.2018 | 490,1 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| 2 | город Мурманск, улица Профсоюзов, дом 18А | 1220 | 01.06.2012 | 2018 | 11.10.2018 | 569,6 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| 3 | город Мурманск, улица Алексея Генералова, дом 16 | 147 | 29.01.2013 | 2016 | 20.06.2018 | 544,6 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| 4 | город Мурманск, улица Марата, дом 12 | 838 | 27.04.2012 | 2018 | 11.09.2018 | 364,8 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| 5 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 40 | 1155 | 30.05.2012 | 2018 | 02.10.2018 | 434,0 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| 6 | город Мурманск, улица Три Ручья, дом 23 | 1927 | 15.07.2015 | 2018 | 27.09.2018 | 327,3 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2018 году |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м | Примечание |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | город Мурманск, улица Песочная, дом 21 | 1222 | 01.06.2012 | 2018 | 26.04.2019 | 641,4 | Снесен ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 8 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 26А | 1216 | 01.06.2012 | 2019 | 06.09.2019 | 469,1 | Демонтаж надземной части ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 9 | город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 32/2 | 1221 | 01.06.2012 | 2019 | 15.08.2019 | 646,3 | Демонтаж надземной части ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 10 | город Мурманск, улица Новосельская, дом 34 | 1218 | 01.06.2012 | 2019 | 21.11.2019 | 434,3 | Демонтаж надземной части ММКУ "Управление капитального строительства" в 2019 году |
| 11 | город Мурманск, проспект Кирова, дом 48 | 1156 | 30.05.2012 | 2019 | 2020 | 589,6 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 12 | город Мурманск, улица Калинина, дом 63 | 2147 | 03.07.2014 | 2019 | 2020 | 336,5 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 13 | город Мурманск, проезд Владимира Капустина, дом 5 | 567 | 28.02.2014 | 2019 | 2020 | 358,0 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 14 | город Мурманск, улица Халтурина, дом 4 | 566 | 28.02.2014 | 2019 | 2020 | 531,2 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 15 | город Мурманск, улица Шестой Комсомольской Батареи, дом 53 | 1817 | 10.06.2014 | 2019 | 2020 | 434,7 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2020 году |
| 16 | город Мурманск, улица Фрунзе, дом 14А | 838 | 06.03.2019 | 2020 | 2021 | 573,8 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2021 году |
| 17 | город Мурманск, улица Горького, дом 8 | 3066 | 20.09.2017 | 2020 | 2021 | 593,6 | Снос ММКУ "Управление капитального строительства" в 2021 году |
| Итого: | 8338,9 |  |

_____________________

Приложение № 10

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение

к подпрограмме

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение населения благоустроенными жилыми помещениями | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 108 994,5 | 30 000,0 | 18 994,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | Доля граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, от запланированного числа, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КИО |
|  |  |  | МБ | 108 994,5 | 30 000,0 | 18 994,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2021 | МБ | 108 994,5 | 30 000,0 | 18 994,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, кв.м | 545,5 | 368 | 545,5 | 545,5 | КИО, конкурентная процедура |
| 1.2. | Предоставление приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2021 | МБ | не требует финансирования | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма, ед. | 29 | 15 | 13 | 15 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 108 994,5 | 30 000,0 | 18 994,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |
|  | МБ | 108 994,5 | 30 000,0 | 18 994,5 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |

_________________________________________

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от ___________ № _________

Приложение

к подпрограмме

3. Перечень основных мероприятий на 2018 - 2024 годы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения |
| 1. | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 565 641,6 | 153 153,6 | 111 927,2 | 213 991,4 | 86 569,4 | Количество объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), ед. | 260 | 260 | 260 | 260 | КИО |
|  |  |  | МБ | 565 641,6 | 153 153,6 | 111 927,2 | 213 991,4 | 86 569,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества | 2018-2021 | МБ | 6 870,5 | 1 237,0 | 2 085,0 | 1 851,0 | 1 697,5 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. | 578 | 695 | 617 | 565 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.2. | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | 2018-2021 | МБ | 9 788,3 | 2 600,0 | 1 771,8 | 2 711,5 | 2 705,0 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед. | 286 | 247 | 160 | 156 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.3. | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 2018-2021 | МБ | 268 897,8 | 61 309,3 | 66 252,6 | 69 198,6 | 72 137,3 | Количество подведомственных казенных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО, ЦКИМИ |
| 1.4. | Обеспечение сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | 2018-2021 | МБ | 13 152,1 | 3 732,5 | 2 675,9 | 3 344,3 | 3 399,4 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 225 | 300 | 225 | 225 | КИО, ЦКИМИ, конкурсный отбор |
| 1.5. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | 2018-2021 | МБ | 15 660,9 | 0,0 | 2 464,2 | 8 196,7 | 5 000,0 | Количество отремонтированных помещений, зданий, строений, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | КС, УКС, УОДОМС, конкурсный отбор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.6. | Приобретение, внедрение и эксплуатация автоматизированной системы управления муниципальной собственностью | 2018-2021 | МБ | 4 738,5 | 1 322,5 | 0,0 | 1 785,8 | 1 630,2 | Проведение работ в целях эксплуатации автоматизированной системы управления муниципальным имуществом города Мурманска (1- да / 0 - нет) | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.7. | Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям | 2018-2021 | МБ | 235 980,0 | 79 980,0 | 30 000,0 | 126 000,0 | 0,0 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, ед. | 36 | 13 | 15 | 0 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.8. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | 2018-2021 | МБ | 10 384,2 | 2 902,0 | 6 578,7 | 903,5 | 0,0 | Количество снесенных зданий, строений ед. | 6 | 3 | 1 | 0 | КС, УКС, конкурсный отбор |
| 1.9. | Капитальный и текущий ремонт муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе разработка проектной документации | 2018-2021 | МБ | 169,3 | 70,3 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных зданий, помещений, строений и их частей, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 2. | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | 2018-2021 | Всего: в т.ч.: | 165 441,6 | 36 331,4 | 46 572,2 | 46 206,6 | 36 331,4 | Количество заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, ед. | 200 | 300 | 300 | 200 | ЦКИМИ |
|  |  |  | МБ | 165 441,6 | 36 331,4 | 46 572,2 | 46 206,6 | 36 331,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги | 2018-2021 | МБ | не требует финансирования | Количество проверенных расчетов, ед. | 2000 | 3300 | 3300 | 2000 | ЦКИМИ |
| 2.2. | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | 2018-2021 | МБ | 165441,6 | 36331,4 | 46572,2 | 46206,6 | 36331,4 | Количество оплаченных счетов, ед. | 2000 | 2700 | 2700 | 2000 | ЦКИМИ |
| 3. | Основное мероприятие: обеспечение оформления наследственных прав на выморочное имущество |  | Всего: в т.ч.: | 94,5 | - | - | 94,5 | - | Количество объектов, обладающих признаками выморочного имущества, принятых в муниципальную собственность в порядке наследования, ед. | - | - | 32 | - | КИО |
| 3.1. | Формирование перечня выморочного имущества |  | МБ | не требует финансирования | Количество сформированных перечней, ед. | - | - | 1 | - | КИО |
| 3.2. | Обеспечение оформления наследственных прав на выморочное имущество |  | МБ | 94,5 | - | - | 94,5 | - | Количество оформленных наследственных прав, ед. | - | - | 32 | - | КИО |
| Всего по подпрограмме: | Всего: в т.ч.: | 731 177,7 | 189 485,0 | 158 499,4 | 260 292,5 | 122 900,8 |  |
|  | МБ | 731 083,2 | 189 485,0 | 158 499,4 | 260 292,5 | 122 900,8 |  |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | МБ | 925 016,0 | 153 153,6 | 111 927,2 | 213 991,4 | 86 569,4 | 85 485,3 | 148 162,1 | 125 727,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | МБ | 80 660,9 | 0,0 | 2 464,2 | 8 196,7 | 5 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений | МБ | 80 636,9 | 0,0 | 2 452,2 | 8 184,7 | 5 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 35 000,0 |
| 1.5.2. | Разработка проектной документации | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Проверка достоверности сметной стоимости, экспертиза проектной документации | МБ | 24,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | МБ | 10 384,2 | 2 902,0 | 6 578,7 | 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | МБ | 10 360,2 | 2 902,0 | 6 554,7 | 903,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | Проверка достоверности сметной стоимости | МБ | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | МБ | 275 214,5 | 36 331,4 | 46 572,2 | 46 206,6 | 36 331,4 | 36 331,4 | 36 331,4 | 37 110,1 |
| 2.2. | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | МБ | 275 214,5 | 36 331,4 | 46 572,2 | 46 206,6 | 36 331,4 | 36 331,4 | 36 331,4 | 37 110,1 |
| 2.2.1. | Внесение платы за муниципальные жилые помещения (за исключением переданных в пользование по договорам найма и закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) | МБ | 127 214,5 | 15 331,4 | 25 572,2 | 25 206,6 | 15 331,4 | 15 331,4 | 15 331,4 | 15 110,1 |
| 2.2.2. | Внесение платы за муниципальные нежилые помещения (за исключением закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) | МБ | 148 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 22 000,0 |
|  | Итого | МБ: | 1 200 230,5 | 189 485,0 | 158 499,4 | 260 198,0 | 122900,8 | 121816,7 | 184 493,5 | 162 837,1 |

________________________________________