Приложение № 1 к письму комитета

от____________№________________

Пояснительная записка

о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы по итогам 2017 года

В целях реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы 2017 году была проведена работа по развитию материально-технической базы учреждений молодежной политики, в рамках которой запланированы следующие мероприятия:

1. Текущий ремонт структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Капитана Маклакова, д. 25.

2. Оснащение структурных подразделений оборудованием, мебелью и предметами интерьера. За 2017 год учреждением были приобретены и оплачены:

- мебель и предметы интерьера на общую сумму 695 235,73 руб., что составляет 100 % от планируемого объема;

- оборудование (оргтехника, компьютерная и бытовая техника, швейные машины, музыкальное оборудование, гитары, игровое оборудование «Лазертаг» и прочее) на общую сумму 935 764, 27 руб., что составляет 100 % от планируемого объема.

3. Капитальный ремонт учреждений молодёжной политики, в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости.

В 2017 году выполнены следующие мероприятия:

- перенос оборудования системы вентиляции объекта МАУ МП «Дом молодежи» по ул. Капитана Орликовой, 3;

- проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт помещений объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенных по адресам ул. Виктора Миронова д. 8, ул. Ломоносова, д. 17/2;

- проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» («Крыльцо и помещения структурного подразделения, расположенного по адресу ул. Ломоносова, д. 17 корпус 2 в городе Мурманске»), исполнителем работ является ООО «Аркада», срок выполнения работ - с 22.12.2017 по 26.03.2018.

Всего по данному разделу в 2017 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 635,45 тыс. руб., исполнено 562,9 тыс. руб. По итогам проведения конкурсных процедур на проведение работ по капитальному ремонту объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» («Крыльцо и помещения структурного подразделения, расположенного по адресу                          ул. Ломоносова, д. 17 корпус 2 в городе Мурманске») сложилась экономия в размере 72,5 тыс. руб.

4. Позиционирование МАУ МП «Объединение молодежных центров» в качестве учреждений нового (публикации в СМИ):

| № | Источник | Период | Тематика | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арктик-ТВ | 13.05.17 | Мурманские депутаты посетили Центр развития волонтерского движения | https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/murmanskie-deputaty-posetili-centr-razvitiya-volonterskogo-dvizheniya |
|  | Хибины.com | 12.05.17 | Мурманские депутаты посетили Центр развития волонтерского движения | https://www.hibiny.com/news/archive/135120/ |
|  | Арктик-ТВ | 02.06.17 | Молодёжные центры пользуются популярностью среди мурманчан | https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/molodezhnye-centry-polzuyutsya-populyarnostyu-sredi-murmanchan |
|  | ГТРК Мурман | 02.06.17 | Депутаты мурманского горсовета посетили центр психологической помощи для молодежи | http://murman.tv/news/45954-deputaty-murmanskogo-gorsoveta-posetili-centr-psihologicheskoy-pomoshi-dlya-molodezhi.html |
|  | ГТРК Мурман | 08.06.17 | Мурманск, как и вся страна, готовится отметить День России | http://murman.tv/news/46253-v-den-rossii-v-skvere-na-leningradskoy-proydet-programma-prazdnik-patriotov.html |
|  | Арктик-ТВ | 08.06.17 | Мурманск готовится отпраздновать День России | https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/murmansk-gotovitsya-otprazdnovat-den-rossii |
|  | Арктик-ТВ | 09.06.17 | В Мурманске завершается ремонт помещения Молодёжного центра творчества и социальной адаптации | https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/v-murmanske-zavershaetsya-remont-pomesheniya-molodezhnogo-centra-tvorchestva-i-socialnoy-adaptacii |
|  | Арктик-ТВ | 09.06.17 | Молодёжные центры наводят «макияж» | https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/molodezhnye-centry-navodyat-makiyazh |
|  | Murman.ru | 09.06.17 | В молодежном центре творчества и адаптации завершают ремонт | https://www.murman.ru/news/2017/06/09/2219 |
|  | ГТРК Мурман | 09.06.17 | Мастер-классы и тренинги, курсы по шитью, рисованию, 3D-моделированию. Создание современных учреждений для молодежи в Мурманске | http://murman.tv/news/46308-master-klassy-i-treningi-kursy-po-shityu-risovaniyu-3d-modelirovaniyu-sozdanie-sovremennyh-uchrezhdeniy-dlya-molodezhi-v-murmanske.html |
|  | ГТРК Мурман | 09.06.17 | 12 июня в Мурманске состоится "Праздник патриотов", приуроченный к Дню России | http://murman.tv/news/46280-tvorcheskie-postanovki-i-vystupleniya-strelba-iz-pnevmaticheskogo-oruzhiya-zhonglirovanie-gantelyami-12-iyunya-v-murmanske-sostoitsya-prazdnik-patriotov-priurochennyy-k-dnyu-rossii.html |
|  | ГТРК Мурман | Июль 2017 | В Мурманске пройдет фотоквест «Экватор лета» | http://murman.tv/news/48062-v-murmanske-proydet-fotokvest-ekvator-leta.html |
|  | Вечерний Мурманск | Июль 2017 | Молодежь побегает по Мурманску с фотоаппаратом | https://vmnews.ru/novosti/2017/07/17/molodezh-pobegaet-po-murmansku-s-fotoapparatom |
|  | ГТРК Мурман | 25.09.17 | В молодежных центрах заполярной столицы в разгаре подготовка ко Дню города | http://murman.tv/news/51632-v-molodezhnyh-centrah-zapolyarnoy-stolicy-v-razgare-podgotovka-ko-dnyu-goroda.html |
|  | Арктик-ТВ | 25.09.17 | Молодежные объединения Мурманска готовят сюрприз на день рождения города | https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/molodezhnye-obedineniya-murmanska-gotovyat-syurpriz-na-den-rozhdeniya-goroda |
|  | Арктик-ТВ | 22.11.17 | Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта | https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/molodezhnyy-centr-socialnoy-pomoshi-i-adaptacii-otkryli-posle-remonta |
|  | ТВ 21 | 22.11.17 | Красота спасет мир | http://www.tv21.ru/news/2017/11/22/krasota-spaset-mir |
|  | Вечерний Мурманск | 22.11.17 | В Мурманске открылся обновленный молодежный центр | https://vmnews.ru/novosti/2017/11/22/v-murmanske-otkrylsia-obnovlennyi-molodezhnyi-tcentr |
|  | ГТРК Мурман | 22.11.17 | В Мурманске после глобального ремонта открылся Молодежный Центр творчества и социальной адаптации | http://murman.tv/news/54487-v-murmanske-posle-globalnogo-remonta-otkrylsya-molodezhnyy-centr-tvorchestva-i-socialnoy-adaptacii.html |
|  | ТВ 21 | 24.11.17 | В Мурманске заработал новый центр творчества и социально адаптации. Кому в нём помогают и как? | http://www.tv21.ru/news/2017/11/24/vovremya-kuda-idti-kogda-ploho-i-gde-mozhno-posporit-s-zhurnalistami |

_________________________________