Приложение 5 к письму комитета

от _________     № ___________

Пояснительная записка о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики на территории города Мурманска» на 2018-2024 годы по итогам 2019 года

В целях реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы в 2019 году проведены мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, в том числе:

1. Оснащение структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу ул. Виктора Миронова, д. 8 - приобретены мебель, оборудование, предметы интерьера на общую сумму 2250,0 тыс. руб.

2. В 2019 году МАУ МП «Дом молодежи» заключен договор с 
АО «МОЭСК» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания по адресу ул. Ленинградская, д. 26, стоимость услуг по договору составила 11228,7 тыс. руб. Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта будет завершено в мае 2020 года согласно заключенному договору.

3. В 2019 году ММКУ «УКС» выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт помещений структурного подразделения 
МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Виктора Миронова, д. 8 (в том числе ремонт крыльца);

- инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт крыльца и помещений структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по 
ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2. Устройство эстакады.

- проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт крыльца и помещений структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2. Устройство эстакады.

В рамках вышеуказанного мероприятия Подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 615,2 тыс. руб., кассовый расход составил 14 556,6 тыс. руб. Неисполнение бюджета в части кассовых расходов обусловлено снижением цены контракта на капитальный ремонт помещения структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Виктора Миронова, д. 8.

4. Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики.

В 2019 году проводилась работа по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 26 в соответствии с контрактом, заключенным между МАУ МП «Дом молодежи» и «Научно-реставрационная фирма «МИР». С целью более качественной разработки раздела «Архитектурные решения» в отношении выбора типа, вида отделки и поверхностей потолка, стен, полов и декоративных элементов объекта МАУ МП «Дом молодежи» были заключены дополнительные договоры на разработку дизайн - проекта помещений объекта на общую сумму 980,00 тыс. руб. Работы по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» будут продолжены в 2020 году.

В 2019 году запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Богдева Александра Александровна, (8152) 45-35-57

Приложение 6 к письму комитета

от ________  № ______________

Отчет о реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы за 2019 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Процент освоения, % (гр. 6/ гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | 13 | 13 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров» МАУ МП «Дом молодежи» КС, ММКУ «УКС» |
|  |  | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы | 11 | 11 | 100 |  |
|  |  | Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | 637,1 | 637,1 | 100 |  |
| 1. | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики | 2019 | МБ | 29074,0 |  |  | Количество отремонтированных, (в том числе капитально) или реконструированных структурных подразделений, ед. | 1 | 1 | 100 | КС, ММКУ «УКС» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019 | МБ | 13478,8 | 13478,8 | 100 | Количество структурных подразделений, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, ед. | 1 | 1 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежный центров», МАУ МП «Дом молодежи» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество структурных подразделений в которых проведен текущий ремонт, ед. | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по адресу ул. Ленинградская, дом 26 (да-1, нет -0) | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики | 2019 | МБ | 14615,2 | 14556,6 | 99,6 | Количество капитально отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | КС, ММКУ «УКС» |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики | 2019 | МБ | 980,0 | 980,0 | 100 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Приспособление объекта культурного наследия «Здание кинотеатра «Родина» под «Дворец молодёжи» (да – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 100 | КСПВООДМ, МАУ МП «Дом молодежи» |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление работ по строительству (реконструкции) объектов молодежной политики, (да-1, нет -0) | - | - | - | КС, ММКУ «УКС» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов молодежной политики, в которых проведена реконструкция, ед. | - | - | - | КС, ММКУ «УКС» |
|  | Всего, в том числе: |  | МБ | 29074,0 | 29015,5 | 99,8 |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника

отдела по делам молодежи комитета                                                                                                                                                                                    А.А. Богдева