Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 318902,4 | 31409,5 | 284492,9 | 3000,0 | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, кв.м | 4733,5 | 15062,7 | 0,0 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 45796,1 | 11306,1 | 31490,0 | 3000,0 |
| ОБ | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
| ФБ | 243887,6 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного | 2022-2024 | МБ | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений,  расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017, ед. | 171 | 466 | 0 |
| ОБ | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
|  | фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | ФБ | 243887,6 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение работ в рамках строительства многоквартирных домов | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных технических условий, инженерных изысканий, разработок проектной документации, экспертиз, проверок достоверности определения сметной | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стоимости, ед. |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 7577,4 | 7577,4 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 3 | 0 | 0 | КИО, КС, УКС |
| Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные аварийные многоквартирные дома и (или) на территорию вокруг многоквартирных домов, признанных аварийными, восстановление ограничения доступа | 2022-2024 | МБ | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 10 | 10 | 10 | КС, УКС |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 318902,4 | 31409,5 | 284492,9 | 3000,0 |  | | | | |
| МБ: | 45796,1 | 11306,1 | 31490,0 | 3000,0 |
| ОБ: | 29218,7 | 728,7 | 28490,0 | 0,0 |
| ФБ: | 243887,6 | 19374,7 | 224512,9 | 0,0 |
| ВБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к подпрограмме

План мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Число жителей, планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Финансирование программы |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 3 779 | 1 732 | 1 127 | 605 | 59 288,9 | 36 623,5 | 22 665,4 | 1 267 185,9 |
| Всего в 2018 году | 95 | 43 | 25 | 18 | 1 594,9 | 889,5 | 705,4 | 87 718,6 |
| Всего по этапу 2019 года | 321 | 138 | 79 | 59 | 4 542,8 | 2 553,8 | 1 989,0 | 277 325,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 283 | 121 | 83 | 38 | 4 519,0 | 3 157,7 | 1 361,3 | 268 289,0 |
| Всего по этапу 2021 года | 348 | 156 | 105 | 51 | 5 678,2 | 3 580,4 | 2 097,8 | 331 528,2 |
| Всего по этапу 2022 года | 321 | 171 | 112 | 59 | 4 733,5 | 2 934,7 | 1 798,8 | 20 832,1 |
| Всего по этапу 2023 года | 1 045 | 466 | 319 | 147 | 15 062,7 | 9 813,2 | 5 249,5 | 281 492,9 |
| Всего по этапу 2024 года | 1 366 | 637 | 404 | 233 | 23 157,8 | 13 694,2 | 9 463,6 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к подпрограмме

План реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными   
до 01.01.2017, по способам переселения

| Период | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого: | | в том числе: | | | | | | итого: | | в том числе: | | | | | |
| выплата собственникам возмещения за жилые помещения | | переселение в отремонтированный свободный жилищный фонд | | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию,  в строящихся домах | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| расселяе-мая площадь | стои-  мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стои- мость | расселяе-мая площадь | стоимость | расселяе-мая площадь | стои-  мость | расселяе-мая площадь | стои-  мость | приобретае-мая площадь | стои- мость | приобретае-мая площадь | стои- мость |
| кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 59 288,9 | 1 267 185,9 | 2 678,5 | 120 317,7 | 983,4 | 60 223,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,9 | 56 610,4 | 1 146 868,2 | 31 684,6 | 0,0 | 4 266,6 | 307 131,6 | 20 659,2 | 839 736,6 |
| Всего в 2018 году | 1 594,9 | 87 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 594,9 | 87 718,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 594,9 | 87 718,6 |
| Всего по этапу 2019 года | 4 542,8 | 277 325,1 | 448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,1\* | 4 094,7 | 277 325,1 | 0,0 | 0,0 | 1 634,0 | 114 380,0 | 2 460,7 | 162 945,1 |
| Всего по этапу 2020 года | 4 519,0 | 268 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 519,0 | 268 289,0 | 0,0 | 0,0 | 1 573,9 | 110 173,0 | 2 945,1 | 158 116,0 |
| Всего по этапу 2021 года | 5 678,2 | 331 528,2 | 979,4 | 39 391,1 | 651,9 | 39 391,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,5\*\* | 4 698,8 | 292 137,1 | 0,0 | 0,0 | 1 058,7 | 82 578,6 | 3 640,1 | 209 558,5 |
| Всего по этапу 2022 года | 4 733,5 | 20 832,1 | 331,5 | 20 832,1 | 331,5 | 20 832,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 402,0 | 0,0 | 4 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по этапу 2023 года | 15 062,7 | 281 492,9 | 919,5 | 60 094,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 143,2 | 221 398,4 | 4 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 018,4 | 221 398,4 |
| Всего по этапу 2024 года | 23 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 157,8 | 0,0 | 23 157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*- расселение за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 год;

\*\* - расселение за счет местного бюджета в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 4009242,6 | 189252,3 | 135104,8 | 171087,8 | 124892,2 | 346104,2 | 222034,7 | 2776859,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 978635,5 | 189252,3 | 135104,8 | 120615,7 | 27203,5 | 209430,4 | 222034,7 | 71585,0 |
| внебюджетных средств | 2705274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705274,0 |
| средств областного бюджета | 325333,1 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 | 136673,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 898914,4 | 185847,2 | 132038,0 | 117545,5 | 20962,7 | 151801,3 | 222034,7 | 68585,0 |
| внебюджетных средств | 2664774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2664774,0 |
| средств областного бюджета | 268577,7 | 0,0 | 0,0 | 50472,1 | 97688,7 | 120416,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 79821,1 | 3405,1 | 3066,8 | 3070,2 | 6240,8 | 57629,1 | 3409,1 | 3000,0 |
| внебюджетных средств | 40500,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40500,0 |
| средств областного бюджета | 56755,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16256,9 | 40498,5 | 0,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 3209943,6 | 208049,9 | 225034,7 | 2776859,0 | Количество расселенных жилых  помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, ед. | 79 | 107 | 1180 | КИО, КС, УКС |
| МБ | 504669,6 | 208049,9 | 225034,7 | 71585,0 | Расселенная площадь жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, кв.м | 2500,0 | 3690,9 | 44412,9 |
| ВБ | 2705274,0 | 0,0 | 0,0 | 2705274,0 |
| 1.1 | Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов | 2022-2024 | МБ | 1755,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация, ед. | 13 | 13 | 13 | конкурсный отбор |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в том числе изъятие у собственников путем выкупа жилых помещений в связи с изъятием соответствующего земельного участка для муниципальных нужд | 2022-2024 | МБ | 439449,7 | 150000,0 | 221449,7 | 68000,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 2500,0 | 3690,9 | 44412,9 | КИО |
| ВБ | 2664774,0 | 0,0 | 0,0 | 2664774,0 |
| 1.3 | Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы | 2022-2024 | МБ | 54464,9 | 54464,9 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 8 | 0 | 27 | КИО, КС, УКС |
| ВБ | 40500,0 | 0,0 | 0,0 | 40500,0 | Количество проверок достоверности сметной стоимости, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество территорий, благоустроенных после сноса многоквартирных домов, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.4 | Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные аварийные многоквартирные дома и | 2022-2024 | МБ | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество аварийных домов, в которые ограничен доступ, ед. | 6 | 6 | 6 | КС, УКС |
|  | (или) на территорию вокруг многоквартирных домов, признанных аварийными, восстановление ограничения доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учёта первоочередного порядка переселения | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 178961,9 | 138054,3 | 40907,6 | 0,0 | Количество расселенных жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | 52 | 0 | 0 |  |
| МБ | 1789,6 | 1380,5 | 409,1 | 0,0 | Расселенная площадь жилых помещений, находящихся в домах, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры, ед. | 2027,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 177172,3 | 136673,8 | 40498,5 | 0,0 | Доля выполненных мероприятий по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.1 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | 2022-2024 | ОБ | 177172,3 | 136673,8 | 40498,5 | 0,0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, ед. | 16 | 40 | 0 |  |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на мероприятия по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы |  | МБ | 1789,6 | 1380,5 | 409,1 | 0,0 | Общая площадь приобретенных жилых помещений, кв.м | 2027,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 3388905,5 | 346104,2 | 265942,3 | 2776859,0 |  | | | | |
| МБ | 506459,2 | 209430,4 | 225443,8 | 71585,0 |
| ОБ | 177172,3 | 136673,8 | 40498,5 | 0,0 |
| ВБ | 2705274,0 | 0,0 | 0,0 | 2705274,0 |

Детализация направлений расходов на 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |  |
| 2 | Основное мероприятие: расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 и расположенных в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона и т.п.) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из которых осуществляется без учёта первоочередного порядка переселения | Всего:  в т.ч.: | 178 961,9 | 138 054,3 | 40 907,6 | 0,0 |
| ОБ: | 177 172,3 | 136 673,8 | 40 498,5 | 0,0 |
| МБ: | 1 789,6 | 1 380,5 | 409,1 | 0,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | Всего:  в т.ч.: | 177 172,3 | 136 673,8 | 40 498,5 | 0,0 |
| 2.1.1 | Снос расселенных многоквартирных домов | ОБ: | 56 755,4 | 16 256,9 | 40 498,5 | 0,0 |
| 2.1.2 | Приобретение жилых помещений | ОБ: | 120 416,9 | 120 416,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на мероприятия по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | Всего:  в т.ч.: | 1 789,6 | 1 380,5 | 409,1 | 0,0 |
| 2.2.1 | Снос расселенных многоквартирных домов | МБ: | 573,3 | 164,2 | 409,1 | 0,0 |
| 2.2.2 | Приобретение жилых помещений | МБ: | 1 216,3 | 1 216,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | | Всего:  в т.ч.: | 178 961,9 | 138 054,3 | 40 907,6 | 0,0 |
| ОБ: | 177 172,3 | 136 673,8 | 40 498,5 | 0,0 |
| МБ: | 1 789,6 | 1 380,5 | 409,1 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План мероприятий по переселению аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и подлежащих расселению в рамках реализации подпрограммы

| Период | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Финансирование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| чел. | ед. | кв.м | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование, в т.ч.: | 3686 | 1658 | 61117,0 | 892251,7 |
| 2018 год | 397 | 180 | 6012,0 | 184947,2 |
| 2019 год | 110 | 49 | 1941,2 | 131408,0 |
| 2020 год | 130 | 55 | 2207,2 | 116530,8 |
| 2021 год | 21 | 8 | 352,8 | 19916,0 |
| 2022 год | 156 | 79 | 2500,0 | 150000,0 |
| 2023 год | 225 | 107 | 3690,9 | 221449,7 |
| 2024 год | 2647 | 1180 | 44412,9 | 68000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | текущий год | годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, получивших свидетельства в текущем году | % | 97,7 | 100 | 100 | 95,3 | 100 | 95,8 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Превышение общей площади жилого помещения, приобретенного на одного человека в семье с использованием средств социальной выплаты, над учетной нормой общей площади жилого помещения по городу Мурманску | раз | 1,34 | 1,55 | 1,56 | 1,33 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | Доля семей, получивших дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка, в общем количестве семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году | % | 26,9 | 16,7 | 16,7 | 15,4 | 16,7 | 28,3 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 4 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 160 | 160 | 160 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Объемы нижеуказанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению. В 2021-2024 годах в рамках участия в государственной программе Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов.

| Источники финансирова-ния | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 2825085,7 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | 439936,1 | 437803,1 | 438618,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципаль-ного образования город Мурманск | 528807,5 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 | 76696,9 | 74735,0 | 75700,4 |
| средств областного бюджета | 508066,8 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 | 98239,2 | 98068,1 | 97917,6 |
| средств федерального бюджета | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 1763993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым и многодетным семьям | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 1316357,2 | 439936,1 | 437803,1 | 438618,0 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 142 | 142 | 142 | КЭР |
| МБ | 227132,3 | 76696,9 | 74735,0 | 75700,4 |
| ОБ | 294224,9 | 98239,2 | 98068,1 | 97917,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 795000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |
| 1.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 1152363,1 | 385271,4 | 383138,4 | 383953,3 | 1. Количество семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе по (ед.): | 142 | 142 | 142 | КЭР |
| МБ | 226338,2 | 76432,2 | 74470,3 | 75435,7 |
| ОБ | 131024,9 | 43839,2 | 43668,1 | 43517,6 | - муниципальной программе | 65 | 65 | 65 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - региональной программе | 77 | 77 | 77 |
| ВБ | 795000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 2. Количество семей, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка, ед. | 23 | 23 | 23 | КЭР |
| 1.2 | Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям | 2022-2024 | МБ | 794,1 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 3 | 3 | 3 | КЭР |
| 1.3 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2022-2024 | ОБ | 163200,0 | 54400,0 | 54400,0 | 54400,0 | Количество семей, ед. | 160 | 160 | 160 | КСПВООДМ |
| Всего по подпрограмме | | | Всего:  в т.ч.: | 1316357,2 | 439936,1 | 437803,1 | 438618,0 |  | | | | |
| МБ | 227132,3 | 76696,9 | 74735,0 | 75700,4 |
| ОБ | 294224,9 | 98239,2 | 98068,1 | 97917,6 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 795000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие: предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий молодым и многодетным семьям | Всего:  в т.ч.: | 2825085,7 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | 439936,1 | 437803,1 | 438618,0 |
| МБ | 528807,5 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 | 76696,9 | 74735,0 | 75700,4 |
| ОБ | 508066,8 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 | 98239,2 | 98068,1 | 97917,6 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1763993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |
| 1.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | Всего:  в т.ч.: | 2537768,6 | 322605,3 | 345727,2 | 337532,9 | 379540,1 | 385271,4 | 383138,4 | 383953,3 |
| МБ | 527642,5 | 67227,2 | 81965,1 | 75974,4 | 76137,6 | 76432,2 | 74470,3 | 75435,7 |
| ОБ | 221914,7 | 0,0 | 33742,4 | 28744,9 | 28402,5 | 43839,2 | 43668,1 | 43517,6 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1763993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |
| 1.1.1 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Всего:  в т.ч.: | 2515711,4 | 320122,8 | 342554,1 | 334953,0 | 375058,9 | 382157,9 | 380024,9 | 380839,8 |
| МБ | 505585,3 | 64744,7 | 78792,0 | 73394,5 | 71656,4 | 73318,7 | 71356,8 | 72322,2 |
| ОБ\* | 221914,7 | 0,0 | 33742,4 | 28744,9 | 28402,5 | 43839,2 | 43668,1 | 43517,6 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1763993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |
| 1.1.2 | Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением  (усыновлением) ребенка | Всего:  в т.ч.: | 22057,2 | 2482,5 | 3173,1 | 2579,9 | 4481,2 | 3113,5 | 3113,5 | 3113,5 |
| МБ | 22057,2 | 2482,5 | 3173,1 | 2579,9 | 4481,2 | 3113,5 | 3113,5 | 3113,5 |
| 1.2 | Мероприятия по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям | Всего:  в т.ч.: | 1165,0 | 75,0 | 164,2 | 111,7 | 20,0 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| МБ | 1165,0 | 75,0 | 164,2 | 111,7 | 20,0 | 264,7 | 264,7 | 264,7 |
| 1.3 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | Всего:  в т.ч.: | 286152,1 | 0,0 | 0,0 | 89080,0 | 33872,1 | 54400,0 | 54400,0 | 54400,0 |
| ОБ | 286152,1 | 0,0 | 0,0 | 89080,0 | 33872,1 | 54400,0 | 54400,0 | 54400,0 |
| Итого | | Всего:  в т.ч.: | 2825085,7 | 322680,3 | 345891,4 | 426724,6 | 413432,2 | 439936,1 | 437803,1 | 438618,0 |
| МБ | 528807,5 | 67302,2 | 82129,3 | 76086,1 | 76157,6 | 76696,9 | 74735,0 | 75700,4 |
| ОБ | 508066,8 | 0,0 | 33742,4 | 117824,9 | 62274,6 | 98239,2 | 98068,1 | 97917,6 |
| ФБ | 24217,9 | 24217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1763993,5 | 231160,2 | 230019,7 | 232813,6 | 275000,0 | 265000,0 | 265000,0 | 265000,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 – 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: мероприятия по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных нежилых помещений, переводимых в жилые, и иные работы | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество принятых решений об изменении категории помещения, ед. | 0 | 0 | 0 | КИО, КГТР, КС, УКС, ЦКИМИ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Формирование перечня пустующих и планируемых к освобождению муниципальных  нежилых помещений, пригодных для перевода в жилые, их обследование и подготовка и оформление в установленном порядке проектов переустройства и (или) перепланировки | 2022-2024 | МБ | не требует финансирования | | | | Количество подготовленных и оформленных в  установленном порядке проектов переустройства и (или) перепланировки для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые, ед. | 0 | 0 | 0 | КИО, КС, УКС, ЦКИМИ |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных нежилых помещений, в которых | 0 | 0 | 0 | КС, УКС, конкурсный отбор |
|  | проектной документации |  |  |  |  |  |  | проведено переустройство и (или) перепланировка и (или) иные работы для обеспечения использования таких помещений в качестве жилых, ед. |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: мероприятия по переустройству и (или) перепланировке пустующих муниципальных нежилых помещений, переводимых в жилые, и иные работы | МБ: | 24 043,0 | 4172,8 | 5531,1 | 14339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Формирование перечня пустующих и планируемых к освобождению муниципальных нежилых помещений, пригодных для перевода в жилые, их обследование и подготовка и оформление в установленном порядке проектов переустройства и (или) перепланировки | МБ: | не требует финансирования | | | | | | | |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений, в том числе разработка проектной документации | МБ: | 24 043,0 | 4172,8 | 5531,1 | 14339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Капитальный и текущий ремонт нежилых помещений | МБ: | 24 043,0 | 4098,8 | 5400,8 | 14339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Разработка проектной документации | МБ: | 78,7 | 0,0 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Предпроектные работы | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Проверка достоверности сметной стоимости | МБ: | 125,6 | 74,0 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | МБ: | 24 043,0 | 4172,8 | 5531,1 | 14339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источни-ки финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение населения благоустроенными жилыми помещениями | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | Доля граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, от запланированного числа, % | 100 | 100 | 100 | КИО |
| МБ | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2022-2024 | МБ | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам, кв.м | 181,8 | 181,8 | 181,8 | КИО, конкурентная процедура |
| 1.2. | Предоставление приобретенных жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2022-2024 | МБ | не требует финансирования | | | | | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма, ед. | 5 | 5 | 5 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |  | | | | |
| МБ | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме: | 1226822,3 | 189485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 | 204737,0 | 170947,1 | 173906,4 |
| в том числе за счет: | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1226822,3 | 189485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 | 204737,0 | 170947,1 | 173906,4 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по заказчикам: | | | | | | | | |
| комитет имущественных отношений города Мурманска | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1180689,0 | 186512,7 | 149357,5 | 157494,3 | 158265,4 | 184205,6 | 170947,1 | 173906,4 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 46133,3 | 2972,3 | 9141,9 | 9297,6 | 4190,1 | 20531,4 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 13

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 339357,4 | 134659,3 | 100869,4 | 103828,7 | Количество объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), ед. | 260 | 260 | 260 | КИО |
| МБ | 339357,4 | 134659,3 | 100869,4 | 103828,7 |
| 1.1 | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества | 2022-2024 | МБ | 5094,0 | 1698,0 | 1698,0 | 1698,0 | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. | 565 | 565 | 565 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.2 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости | 2022-2024 | МБ | 5100,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед. | 124 | 124 | 124 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.3 | Обеспечение деятельности казенных учреждений | 2022-2024 | МБ | 233569,5 | 75042,4 | 77783,9 | 80743,2 | Количество подведомственных казенных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 | КИО, ЦКИМИ |
| 1.4 | Обеспечение сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | 2022-2024 | МБ | 8910,0 | 2970,0 | 2970,0 | 2970,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 225 | 225 | 225 | КИО, ЦКИМИ, конкурсный отбор |
| 1.5 | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | 2022-2024 | МБ | 15120,0 | 15120,0 | 0,0 | 0, | Количество отремонтированных помещений, зданий, строений, ед. | 1 | 0 | 0 | КС, УКС, УОДОМС, конкурсный отбор |
| 1.6 | Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений | 2022-2024 | МБ | 4000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Проведение работ в целях модернизации программных комплексов по учету имущества и правоотношений  (1- да / 0 - нет) | 1 | 1 | 1 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.7 | Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям | 2022-2024 | МБ | 60000,0 | 30000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, ед. | 12 | 6 | 6 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.8 | Снос аварийных нежилых зданий, строений | 2022-2024 | МБ | 3763,8 | 3763,8 | 0,0 | 0,0 | Количество снесенных зданий, строений, ед. | 3 | 0 | 0 | КС, УКС, конкурсный отбор |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Капитальный и текущий ремонт муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе разработка проектной документации | 2022-2024 | МБ | 1647,6 | 1647,6 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных зданий, помещений, строений и их частей, ед. | 1 | 0 | 0 | КС, УКС |
| Количество проведенных обследований, изысканий, проверок достоверности  определения сметной  стоимости, экспертиз, ед. | 0 | 0 | 0 | КС, УКС |
| 1.10 | Оформление наследственных прав на выморочное имущество | 2022-2023 | МБ | 283,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | Количество оформленных наследственных прав, ед. | 32 | 32 | 32 | КИО |
| 1.11 | Установка индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | 2022-2024 | МБ | 1869,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | Количество пустующих муниципальных помещений, ед. | 178 | 178 | 178 | ЦКИМИ |
| 2 | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 210233,1 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 | Количество заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, ед. | 200 | 200 | 200 | ЦКИМИ |
| МБ | 210233,1 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 |
| 2.1 | Проверка правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги | 2022-2024 | МБ | не требует финансирования | | | | Количество проверенных расчетов, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | ЦКИМИ |
| 2.2 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | 2022-2024 | МБ | 210233,1 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 | Количество оплаченных счетов, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | ЦКИМИ |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 549590,5 | 204737,0 | 170947,1 | 173906,4 |  | | | | |
| МБ | 549590,5 | 204737,0 | 170947,1 | 173906,4 |

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финанси-рования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие: создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества | МБ | 813351,3 | 153153,6 | 111927,2 | 116535,3 | 92377,8 | 134659,3 | 100869,4 | 103828,7 |
| 1.5. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | МБ | 26514,2 | 0,0 | 2464,2 | 8877,5 | 52,5 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений | МБ | 26273,9 | 0,0 | 2452,2 | 8701,7 | 0,0 | 15120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Разработка проектной документации | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Проверка достоверности сметной стоимости, экспертиза проектной документации | МБ | 240,3 | 0,0 | 12,0 | 175,8 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | МБ | 14076,6 | 2902,0 | 6 578,7 | 135,5 | 696,6 | 3763,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | Снос аварийных нежилых зданий, строений | МБ | 14076,6 | 2902,0 | 6 578,7 | 135,5 | 696,6 | 3763,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | Проверка достоверности сметной стоимости | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие: внесение от имени муниципального образования город Мурманск платы за жилищно-коммунальные услуги | МБ | 413471,0 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 |
| 2.2. | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами | МБ | 413471,0 | 36331,4 | 46572,2 | 50256,6 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 | 70077,7 |
| 2.2.1. | Внесение платы за муниципальные жилые помещения (за исключением переданных в пользование по договорам найма и закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) | МБ | 238826,1 | 15331,4 | 25572,2 | 27641,3 | 42570,3 | 42570,3 | 42570,3 | 42570,3 |
| 2.2.2. | Внесение платы за муниципальные нежилые помещения (за исключением закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) | МБ | 174644,9 | 21000,0 | 21000,0 | 22615,3 | 27507,4 | 27507,4 | 27507,4 | 27507,4 |
|  | Итого | МБ: | 1226822,3 | 189485,0 | 158499,4 | 166791,9 | 162455,5 | 204737,0 | 170947,1 | 173906,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 14

к постановлению администрации

города Мурманска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | текущий год | годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: регулирование земельных и имущественных отношений | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля сформированных земельных участков от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля площади земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка от общей запланированной площади земельных участков | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки, от общего запланированного на соответствующий год количества земельных участков | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Доля площади земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка для исправления реестровой ошибки от общей запланированной на соответствующий год площади земельных участков | % | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 15

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: регулирование земельных и имущественных отношений | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Количество земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, ед. | 3 | 3 | 3 | КИО, конкурсный отбор, управление Росреестра по Мурманской области |
| МБ | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок | 2022-2024 | МБ | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, ед. | 3 | 3 | 3 | КИО, конкурсный отбор, управление Росреестра по Мурманской области |
| Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки, га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.2 | Выполнение кадастровых работ по изменению границ земельных участков под многоквартирными домами в целях исключения территорий общего пользования, оврагов, межполосиц, | 2022-2024 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки, ед. | 0 | 0 | 0 | КИО, конкурсный отбор, управление Росреестра по Мурманской области, МКУ «Новые формы управления» |
|  | выполнение кадастровых съемок |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки для исправления реестровой ошибки, га | 0 | 0 | 0 | КИО, конкурсный отбор |
| 1.3. | Формирование перечня земельных участков, по которым необходимо выполнение кадастровых работ | 2022-2024 | МБ | не требует финансирования | | | | Количество перечней земельных участков, по которым необходимо выполнить кадастровые работы, ед. | 3 | 3 | 3 | КИО |
| Всего по подпрограмме: | | | Всего:  в т.ч.: | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | | | | |
| МБ | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 16

к постановлению администрации

города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование, ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | 2022-2024 | Всего:  в т.ч.: | 411051,3 | 131886,7 | 136864,7 | 142299,9 | Количество выполняемых функций комитетом имущественных отношений, ед. | 47 | 47 | 47 | КИО |
| МБ | 406686,7 | 130488,6 | 135410,6 | 140787,5 |
| ОБ | 4364,6 | 1398,1 | 1454,1 | 1512,4 |
| 1.1 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | 2022-2024 | МБ | 402679,7 | 128983,6 | 134159,6 | 139536,5 | Количество сотрудников (работников), чел. | 91 | 91 | 91 |
| 1.2 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2022-2024 | МБ | 4007,0 | 1505,0 | 1251,0 | 1251,0 | Своевременность выполнения функций, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | 2022-2024 | ОБ | 4364,6 | 1398,1 | 1454,1 | 1512,4 | Своевременность выполнения функций, да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 |
| Всего по АВЦП: | | | Всего:  в т.ч.: | 411051,3 | 131886,7 | 136864,7 | 142299,9 |  | | | | |
| МБ | 406686,7 | 130488,6 | 135410,6 | 140787,5 |
| ОБ | 4364,6 | 1398,1 | 1454,1 | 1512,4 |