Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

3.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения  (год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители,  перечень  организаций,  участвующих  в реализации  основных  мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Наименование, ед. изм. | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий | 2019-2022 | Всего, в т.ч. | 41 380,3 | 41 380,3 | - | - | - | Доля благоустроен-ных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 60,0 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 41 380,3 | 41 380,3 | - | - | - |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 41 380,3 | 41 380,3 | - | - | - | Площадь благоустроен-ных общественных территорий (нарастающим итогом), тыс.м2 | 245,5 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 41 380,3 | 41 380,3 | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 68  812,3 | 56 365,3 | - | 9 847,5 | - | Доля благоустроен-ных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 30,52 | - | 31,62 | 31,22 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 68  812,3 | 56 365,3 | - | 9 847,5 | - |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2019-2022 | МБ | 68  812,3 | 56 365,3 | - | 9 847,5 | - | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | 13 | - | 1 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3 | Основное мероприятие: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 1 353656,7 | 218 986,8 | 411 984,1 | 354496,8 | 368189,0 | Количество благоустроен-ных общественных и дворовых территорий, ед. | 21 | 339 | 21 | 18 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы», ММБУ «Управление дорожного хозяйства», комитет по жилищной политике администра-ции города Мурманска |
| МБ | 585 144,9 | 109 493,4 | 160 069,6 | 155616,6 | 159965,3 |
| ОБ | 515 411,5 | 41 783,7 | 190 770,3 | 122892,2 | 159965,3 |
| ФБ | 253 100,3 | 67 709,7 | 61 144,2 | 75 988,0 | 48 258,4 |
| 3.1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-ния современной городской среды | 2019 | Всего,  в т.ч. | 218 986,8 | 218 986,8 | - | - | - | Количество благоустроен-ных общественных территорий, ед. | 4 | - | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 109 493,4 | 109 493,4 | - | - | - |
| ОБ | 41 783,70 | 41 783,70 | - | - | - | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | 17 | - | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ФБ | 67 709,7 | 67 709,7 | - | - | - |
| 3.2 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирова-ния современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2020-2022 | Всего,  в т.ч. | 107 322,8 | - | 107 322,8 | - | - | Количество благоустроен-ных общественных территорий, ед. | - | 3 | - | - | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 30 240,6 | - | 30 240,6 | - | - |
| ОБ | 15 938,0 | - | 15 938,0 | - | - |
| ФБ | 61 144,2 | - | 61 144,2 | - | - |
| 3.3 | Реализация программ формирования современной городской среды | 2021-2022 | Всего,  в т.ч. | 267 116,9 | - | - | 124 736,4 | 142 380,5 | Количество благоустроен-ных общественных территорий, ед. | - | - | 2 | 2 | МАУК «Мурманские городские парки и скверы» |
| МБ | 87 797,4 | - | - | 40 736,4 | 47 061,0 |
| ОБ | 55 073,1 | - | - | 8 012,0 | 47 061,1 |
| ФБ | 124 246,4 | - | - | 75 988,0 | 48 258,4 |
| 3.4 | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирова-ния современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020-2022 | ОБ | 328 559,4 | - | 100 775,0 | 114 880,2 | 112 904,2 | Количество благоустроен-ных дворовых территорий, ед. | - | 10 | 19 | 16 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.5 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирова-ния современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020-2022 | МБ | 328 559,5 | - | 100 775,0 | 114 880,2 | 112 904,3 |
| 3.6 | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов | 2020 | ОБ | 74 057,3 | - | 74 057,3 | - | - | Количество выполненных работ по ямочному ремонту дворовых территорий, ед. | - | 326 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.7 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов | 2020 | МБ | 29 054,0 | - | 29 054,0 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие: реализация проектов местных инициатив | 2020 | Всего,  в т.ч. | 6 003,3 | - | 6 003,3 | - | - | Количество реализованных проектов, ед. | - | 4 | - | - | Комитет по жилищной политике администра-ции города Мурманска, управляющие организации |
| МБ | 901,1 | - | 901,1 | - | - |
| ОБ | 1 443,4 | - | 1 443,4 | - | - |
| ВБ | 3 658,8 | - | 3 658,8 | - | - |
| 4.1 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | 2020 | МБ | 901,1 | - | 901,1 | - | - | Количество отремонтиро- ванных входных групп и подъездов многоквартир-ных домов, ед. | - | 19 | - | - |
| ВБ | 3 658,8 | - | 3 658,8 | - | - |
| 4.2 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | 2020 | ОБ | 1 443,4 | - | 1 443,4 | - | - |
|  | Всего: | 2019-2022 | Всего,  в т.ч. | 1 467 253,1 | 316 732,4 | 417 987,4 | 364 344,3 | 368 189,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 693 639,1 | 207 239,0 | 160 970,7 | 165 464,1 | 159 965,3 |
| ОБ | 516 854,9 | 41 783,7 | 192 213,7 | 122 892,2 | 159 965,3 |
| ФБ | 253 100,3 | 67 709,7 | 61 144,2 | 75 988,0 | 48 258,4 |
| ВБ | 3 658,8 | - | 3 658,8 | - | - |

Перечень мероприятий и стоимость их реализации подлежат корректировке после разработки проектной документации, а также с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_