

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.11.2022 № 3531

**Об утверждении муниципальной программы города Мурманска**

**«Градостроительная политика» на 2023-2028 годы**

**(в ред. постановления от 14.06.2023 № 2174, от 22.12.2023 № 4516,**

**от 09.04.2024 № 1337)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 – 2028 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22 и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету территориального развития и строительства администрации города Мурманска (Крутелева А.В.) обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

4. Отменить постановления администрации города Мурманска:

- от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы», за исключением пункта 3;

- от 04.06.2018 № 1640 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы»;

- от 29.08.2018 № 2833 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановления от 04.06.2018 № 1640)»;

- от 16.11.2018 № 3954 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833)»;

- от 17.12.2018 № 4382 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954)»;

- от 19.12.2018 № 4417 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382)»;

- от 19.08.2019 № 2789 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417)»;

- от 27.11.2019 № 3937 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789)»;

- от 18.12.2019 № 4238 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937)»;

- от 18.12.2019 № 4243 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238)»;

- от 28.05.2020 № 1243 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243)»;

- от 15.12.2020 № 2891 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243)»;

- от 18.12.2020 № 2969 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891)»;

- от 27.05.2021 № 1417 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969)»;

- от 08.11.2021 № 2854 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417)»;

- от 14.12.2021 № 3204 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854)»;

- от 20.12.2021 № 3276 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204)»;

- от 26.09.2022 № 2735 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204, от 20.12.2021 № 3276)».

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р.

**Глава администрации**

**города Мурманска Ю.В. Сердечкин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  города Мурманска  от 14.11.2022 № 3531  Утверждена  постановлением администрации  города Мурманска  от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа города Мурманска

«Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 - 2028 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска.

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы:

- ВБ – внебюджетные средства;

- КТРИС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- МБ – местный бюджет;

- ММКУ «УКС» − Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;

- КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- ММБУ «УДХ» – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»;

- ОБ – областной бюджет;

- ОМСУ – орган местного самоуправления;

- ФБ – федеральный бюджет.

Паспорт

муниципальной программы города Мурманска

«Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого развития территорий города Мурманска |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска»  (ответственный исполнитель подпрограммы – КТРИС) |
| Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КТРИС) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска» (ответственный исполнитель – КТРИС) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2028 (программа реализуется без разбивки на этапы) |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 868 181,3 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 511 986,9 тыс. руб., из них:  2023 год – 95 701,7 тыс. руб.,  2024 год – 78 143,7 тыс. руб.,  2025 год – 72 690,5 тыс. руб., |
|  | 2026 год – 72 690,5 тыс. руб.,  2027 год – 94 742,8 тыс. руб.,  2028 год – 98 017,7 тыс. руб.  ОБ: 356 194,4 тыс. руб., из них:  2023 год – 314 848,1 тыс. руб.,  2024 год – 41 346,3 тыс. руб.,  2025 год – 0,0 тыс. руб.,  2026 год – 0,0 тыс. руб.,  2027 год – 0,0 тыс. руб.,  2028 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2028 году:  - проведение 11 мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий;  - выдача 155 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  - проведение шести архитектурных конкурсов;  - заключение четырех муниципальных контрактов в отношении проведения работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск;  - обеспечение двух семей социальной выплатой для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках;  - заключение двух договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;  **-** изготовление 700 рекламных материалов социальной наружной рекламы;  - заключение двух договоров на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  - выдача 1 050 предписаний о демонтаже рекламных конструкций;  - обеспечение водоотведения на трех объектах |
| Ответственный исполнитель программы | КТРИС |
| Соисполнители  программы | ММКУ «УКС», КРГХ, ММБУ «УДХ» |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы города Мурманска

«Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

Данная программа направлена на создание условий для устойчивого развития территории города в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, повышения качества жизни населения, а также на устойчивое развитие рынка наружной рекламы и обеспечение его законности.

Приоритетами в сфере реализации программы являются:

- долгосрочное планирование градостроительного развития территории муниципального образования город Мурманск;

-  создание условий для развития территории с использованием документации по планировке территорий для обеспечения градостроительной деятельности и развития архитектуры;

- проектирование вновь возводимых зданий на основе документации по планировке территорий;

-  привлечение инвесторов для строительства на территории муниципального образования город Мурманск;

-  развитие рынка наружной рекламы.

Для достижения цели программы решаются следующие задачи:

1. Организация электро- и водоснабжения населения, водоотведения, предусмотренных проектами планировки территории.

2. Выполнение кадастровых работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в объеме, определенном функциями КТРИС, с учетом положений Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

3. Выполнение инженерных изысканий для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск.

4. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты на строительство жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

5. Оформление города Мурманска социальной наружной рекламой и обеспечение законности размещения наружной рекламы на территории города Мурманска.

В настоящее время действует следующая нормативная база, необходимая для решения вышеуказанных задач:

- решение Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Мурманск»;

- приказ Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 № 14 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск»;

- решение Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»;

- постановление Правительства Мурманской области от 03.03.2022 № 133-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от 10.12.2021 № 2709-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области»;

- утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг:

1) «Выдача градостроительного плана земельного участка» (постановление администрации города Мурманска от 08.02.2012 № 230);

2) «[Выдача разрешени](consultantplus://offline/ref=F591D10D0F0D98C5B93D661D21FD5A34DEEDACB09BEA963A6F630F686FD1DC592C0C58DB38168BE2E041EFL7s1M)я на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения») (постановление администрации города Мурманска от 25.07.2023 № 2690);

3) «[Выдача разрешения](consultantplus://offline/ref=F591D10D0F0D98C5B93D661D21FD5A34DEEDACB09BEB9E3D6C630F686FD1DC592C0C58DB38168BE2E041EFL7s1M) на ввод объекта в эксплуатацию» (постановление администрации города Мурманска от 05.10.2011 № 1827);

4) «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (постановление администрации города Мурманска от 11.02.2015 № 358);

5) «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (постановление администрации города Мурманска от 21.01.2019 № 123);

6) «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (постановление администрации города Мурманска от 04.02.2019 № 347);

7) «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (постановление администрации города Мурманска от 02.09.2015 № 2439);

8) «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках» (постановление администрации города Мурманска от 27.03.2014 № 844);

9) «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование такого разрешения» (постановление администрации города Мурманска от 14.03.2012 № 515);

10) «Выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства» (постановление администрации города Мурманска от 13.10.2015 № 2797);

11) «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (постановление администрации города Мурманска от 15.12.2011 № 2537);

12) «Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме» (постановление администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3242).

В соответствии с требованием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ОМСУ осуществляет полномочия в сфере наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). Такие полномочия в соответствии с Положением о комитете территориального развития и строительства администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.12.2009 № 14-187, осуществляет КТРИС.

В соответствии с требованиями Закона о рекламе полномочия КТРИС в сфере наружной рекламы состоят из двух направлений:

1) реализации права ОМСУ выступать рекламодателем социальной наружной рекламы;

2) реализации регуляторных обязанностей ОМСУ в сфере наружной рекламы, таких как:

а) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – разрешение), аннулирование таких разрешений;

б) выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения;

в) обеспечение выполнения работ по демонтажу рекламных конструкций за счет средств МБ в случае, если владелец рекламной конструкции неизвестен или не исполнил обязанность по демонтажу, а также, если владелец имущества, к которому присоединена конструкция, не исполнил обязанность по демонтажу конструкции;

г) проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в целях подготовки которых осуществляется оценка рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Полномочия ОМСУ по пункту 1, подпунктам а), б), г) пункта 2 осуществляет КТРИС. При исполнении обязанности ОМСУ о демонтаже рекламных конструкций в целях оптимального технического исполнения привлекается соисполнитель подпрограммы 2 – ММКУ «УКС».

Из определения полномочий ОМСУ и КТРИС в сфере наружной рекламы сформулированы две задачи и сформированы два основных мероприятия:

- задачи: оформление города социальной наружной рекламой и устойчивое развитие рынка наружной рекламы;

- основные мероприятия: изготовление и размещение социальной наружной рекламы и реализация комплекса мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы.

Изготовление и размещение социальной наружной рекламы осуществляется КТРИС по итогам заключения соответствующих муниципальных контрактов. Социальная наружная реклама распространяется на рекламных конструкциях (билбордах и пилларсах, видеоэкранах) на территории города Мурманска в виде информации, адресованной неограниченному кругу лиц и направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства. Жители и гости города узнают о государственных и местных праздниках, национальных программах, мероприятиях, проводимых как государственными органами власти, так и администрацией города Мурманска, иными органами государственной власти или организациями, осуществляющими такую деятельность.

В течение каждого года действия муниципальной программы и на основании ведомственной статистики ежегодно размещаются материалы социальной наружной рекламы, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню выпускника, Дню России, Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны, Дню Государственного флага, Дню знаний, международному фестивалю спорта «Гольфстрим», Дню города, Дню народного единства и т.д.

При реализации комплекса мероприятий по задаче и основному мероприятию муниципальной программы КТРИС, как и иные структурные подразделения ОМСУ на территории РФ, выступает регулятором в сфере наружной рекламы на соответствующей территории. При реализации систематического комплекса мероприятий в сфере наружной рекламы КТРИС обеспечивает:

- законность размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования путем выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и проведения торгов;

- прекращение незаконной деятельности в сфере наружной рекламы путем выдачи предписаний и организации работ по демонтажу рекламных конструкций.

2. Перечень показателей муниципальной программы

города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя[[1]](#footnote-1) | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | 2028 |
| факт | оценка | | план | план | план | план | | план | | | | план |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы.  Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития территорий города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1. | Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий | ед. | 0 | 0 | 4 | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | КТРИС |
| 0.2. | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ед. | 0 | 158 | 20 | | 30 | 25 | 25 | 25 | | | | 25 | | 25 | КТРИС |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска».  Цель подпрограммы 1: создание условий для строительства, реконструкций и капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | КТРИС |
| 1.2. | Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | | 0 | КТРИС |
| 1.3. | Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | ед. | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | КТРИС |
| 1.4. | Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 2 | | 2 | 2[[2]](#footnote-2) | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | КТРИС |
| 1.5. | Количество построенных участков ливневых канализаций | ед. | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | КРГХ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска».  Цель подпрограммы 2: оформление города социальной наружной рекламой, устойчивое развитие рынка наружной рекламы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной  рекламы | шт. | 0 | 260 | 135 | 160 | | 120 | 130 | 130 | 80 | | | | 80 | | КТРИС |
| 2.2. | Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | | КТРИС |
| 2.3. | Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций | шт. | 0 | 380 | 200 | 300 | | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | 150 | | КТРИС |
| 2.4. | Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу количества рекламных конструкций (в год) | % | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | КТРИС, ММКУ «УКС» |

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта[[3]](#footnote-3) | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | 2023-2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Создание условий для строительства» | 2023-2028 | КРГХ, ММБУ «УДХ» | - | 0.1. Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий.  1.1. Количество проведенных архитектурных конкурсов.  1.2. Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск.  1.3. Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках  1.5. Количество построенных участков ливневых канализаций |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» | 2023-2028 | КТРИС |  | 1.4. Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры |
| 2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | 2023-2028 | КТРИС,  ММКУ «УКС» |  |  |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» | 2023-2028 | КТРИС | - | 2.1. Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы» | 2023-2028 | КТРИС,  ММКУ «УКС» | - | 0.2. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  2.2. Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  2.3. Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций.  2.4. Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу количества рекламных конструкций (в год) |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска» | 2023-2028 | КТРИС | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск» | 2023-2028 | КТРИС | - | - |

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска  «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 868 181,3 | 410 549,8 | 119 490,0 | 72 690,5 | 72 690,5 | 94 742,8 | 98 017,7 | КТРИС,  ММКУ «УКС», КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| МБ | 511 986,9 | 95 701,7 | 78 143,7 | 72 690,5 | 72 690,5 | 94 742,8 | 98 017,7 |
| ОБ | 356 194,4 | 314 848,1 | 41 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КТРИС | 2023-2028 | Всего | 842 175,0 | 384 543,5 | 119 490,0 | 72 690,5 | 72 690,5 | 94 742,8 | 98 017,7 | КТРИС |
| МБ | 511 986,9 | 95 701,7 | 78 143,7 | 72 690,5 | 72 690,5 | 94 742,8 | 98 017,7 |
| ОБ | 330 188,1 | 288 841,8 | 41 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | КРГХ | 2023-2028 | Всего | 26 006,3 | 26 006,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 26 006,3 | 26 006,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 407 875,4 | 340 381,2 | 49 185,0 | 2 685,5 | 2 685,5 | 6 469,1 | 6 469,1 | КТРИС, КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| МБ | 51 681,0 | 25 533,1 | 7 838,7 | 2 685,5 | 2 685,5 | 6 469,1 | 6 469,1 |
| ОБ | 356 194,4 | 314 848,1 | 41 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Создание условий для строительства» | 2023-2028 | Всего | 385 419,4 | 324 343,2 | 42 767,0 | 2 685,5 | 2 685,5 | 6 469,1 | 6 469,1 | КТРИС, КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| МБ | 40 453,0 | 17 514,1 | 4 629,7 | 2 685,5 | 2 685,5 | 6 469,1 | 6 469,1 |
| ОБ | 344 966,4 | 306 829,1 | 38 137,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» | 2023-2028 | Всего | 22 456,0 | 16 038,0 | 6 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРИС |
| МБ | 11 228,0 | 8 019,0 | 3 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 11 228,0 | 8 019,0 | 3 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | 2023-2028 | Всего | 29 200,4 | 5 900,4 | 4 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | КТРИС,  ММКУ «УКС» |
| МБ | 29 200,4 | 5 900,4 | 4 300,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| ОБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Изготовление и размещение социальной наружной рекламы» | 2023-2028 | Всего | 25 100,4 | 4 500,4 | 3 800,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 5 000,0 | 4 800,0 | КТРИС |
| МБ | 25 100,4 | 4 500,4 | 3 800,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 5 000,0 | 4 800,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие  «Комплекс мероприятий по обеспечению законности в сфере наружной рекламы» | 2023-2028 | Всего | 4 100,0 | 1 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | КТРИС,  ММКУ «УКС» |
| МБ | 4 100,0 | 1 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3  «Обеспечение деятельности | 2023-2028 | Всего | 431 105,5 | 64 268,2 | 66 005,0 | 66 005,0 | 66 005,0 | 82 773,7 | 86 048,6 | КТРИС |
| МБ | 431 105,5 | 64 268,2 | 66 005,0 | 66 005,0 | 66 005,0 | 82 773,7 | 86 048,6 |
|  | комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска» |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие  «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск» | 2023-2028 | Всего | 431 105,5 | 64 268,2 | 66 005,0 | 66 005,0 | 66 005,0 | 82 773,7 | 86 048,6 | КТРИС |
| МБ | 431 105,5 | 64 268,2 | 66 005,0 | 66 005,0 | 66 005,0 | 82 773,7 | 86 048,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежегодно |
| 2. | Высокая стоимость работ по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Привлечение областной субсидии для софинансирования мероприятий по технологическому присоединению к сетям коммунальной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям | Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач | Ежегодно |
| 3. | Повышение затрат на изготовление и размещение социальной наружной рекламы в связи с проведением юбилейных мероприятий, особо значимых мероприятий в сфере спорта, культуры и иных сферах деятельности администрации города Мурманска и ее структурных подразделений | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежеквартально |
| 4. | Изменения федерального и/или областного законодательства | Изменение сроков, условий реализации мероприятий, изменение значений показателей, изменение показателей | Своевременный анализ изменений законодательства | Оперативное внесение изменений в муниципальные правовые акты, корректировка мероприятий и показателей | Постоянно |
| 5. | Сокращение количества подаваемых заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Уменьшение  запланированных значений показателей муниципальной программы | Информирование субъектов рынка наружной рекламы о необходимости получения разрешений | Своевременная корректировка плановых значений показателей | Ежеквартально |
| 6. | Изменение количества праздников, появление новых задач по размещению социальной рекламы | Увеличение  запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий | Ежегодно |
| 7. | Риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг | Нарушение сроков выполнения мероприятий, невыполнение мероприятий | Своевременное и качественное составление документации, планирование сроков процедур с учетом проведения повторных электронных аукционов | Оперативная корректировка документации, проведение повторных электронных аукционов | Ежегодно |
| 8. | Повышение затрат на выполнение работ по демонтажу | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежегодно |

6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и подпрограмм – КТРИС.

Соисполнитель муниципальной программы ММКУ «УКС» является соисполнителем подпрограммы 2 «Наружная реклама города Мурманска» и осуществляет управление реализацией проведения демонтажа рекламных конструкций.

КРГХ, ММБУ «УДХ» являются соисполнителями подпрограммы 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» и осуществляют мероприятия по водоотведению.

Участник муниципальной программы ММБУ «УДХ» осуществляет выбор подрядчика и проведение работ по разработке проектной документации и строительству участков ливневых канализаций.

Участник муниципальной программы ММКУ «УКС» осуществляет выбор подрядчика и проведение демонтажа рекламных конструкций в рамках подпрограммы 2 «Наружная реклама города Мурманска».

Управление реализацией муниципальной программы и подпрограмм, в том числе порядок внесения изменений в муниципальную программу, осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок). Порядок проведения мониторинга и контроля реализации муниципальной программы осуществляется согласно разделу 9 Порядка. Полномочия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы определены разделом 10 Порядка.

1. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика[[4]](#footnote-4) | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности[[5]](#footnote-5) | Дата получения фактических  значений  показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий | Ед. | Рассчитывается как сумма количества проведенных конкурсов, количества выполненных работ по инженерным изысканиям, количества заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | - количество  проведенных архитектурных конкурсов;  - количество выполненных работ по инженерным изысканиям;  - количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные  (в соответствии с количеством постановлений администрации города Мурманска[[6]](#footnote-6), а также количеством заключенных договоров и контрактов) | 30 декабря | КТРИС |
| 0.2 | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Ед. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные (в соответствии с количеством выданных разрешений согласно журналу выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | 30 декабря | КТРИС |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | Ед. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных архитектурных конкурсов | Ед. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные  (в соответствии с количеством постановлений администрации города Мурманска) | 30 декабря | КТРИС |
| 1.2. | Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | Ед. | - | - | При расчете значения показателя применяется реализация механизма «гаражная амнистия», предусмотренного Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (оформление заинтересованным лицам прав на гаражи или земельные участки под гаражами) | 30 декабря | КТРИС |
| 1.3. | Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | Ед. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные  (в соответствии с постановлениями администрации города Мурманска) | 01 октября | КТРИС |
| 1.4. | Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | Ед. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные (в соответствии с заключенными договорами) | 30 декабря | КТРИС |
| 1.5 | Количество построенных участков ливневых канализаций | Ед. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные (в соответствии с заключенными договорами) | 30 декабря | КРГХ, ММБУ «УДХ» |
| 2 | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы | Шт. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные (в соответствии с актами выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на изготовление рекламных материалов) | 30 декабря | КТРИС |
| 2.2 | Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Шт. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные (в соответствии с заключенными договорами во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 03.03.2022 № 133-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от 10.12.2021 № 2709-01-ЗМО  «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области») | 01 ноября | КТРИС |
| 2.3. | Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций | Шт. | - | - | При расчете значения показателя применяются ведомственные данные (по количеству фактически направленных предписаний владельцам рекламных конструкций в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе») | 01 ноября | КТРИС |
| 2.4. | Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу количества рекламных конструкций (в год) | % | Дх=(Кд\*100)/Кн | Кд – количество фактически демонтированных рекламных конструкций | Ведомственные данные от ММКУ «УКС» (в соответствии с актами выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам о демонтаже) | 01 декабря | КТРИС, ММКУ «УКС» |
| Кн – количество направленных к демонтажу рекламных конструкций | Ведомственные данные КТРИС  (по количеству заявок на демонтаж, направленных в ММКУ «УКС» до отчетной даты) | 01 декабря |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Направленность показателя обозначается:

   1 – направленность на рост;

   -1 – направленность на снижение;

   0 – направленность на достижение конкретного значения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Переходящие с 2023 года договоры. [↑](#footnote-ref-2)
3. Региональный проект, муниципальный проект в соответствии с пунктом 1.3 Положения об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243. Для основных мероприятий графа не заполняется. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименования форм. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации. [↑](#footnote-ref-5)
6. Постановления администрации города Мурманска о проведении архитектурного конкурса, о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном участке. [↑](#footnote-ref-6)