УТВЕРЖДЕН

приказом комитета имущественных отношений города Мурманска

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

9. План реализации муниципальной программы на 2023-2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выпол-нения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соиспол-нители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 6 205 707,6 | 2 649 737,7 | 975 612,2 | 526 552,6 | 515 607,2 | 750 794,7 | 787 403,2 | - | КИО, КТРиС, КЭР, КСПВООДМ |
| МБ | 1 730 581,1 | 339 234,2 | 305 676,5 | 180 813,9 | 158 918,8 | 357 164,6 | 388 773,1 |
| ОБ | 1 173 185,2 | 626 685,1 | 301 812,8 | 40 738,7 | 46 688,4 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2026 годы | 2023-2026 | Всего | 2 178 649,4 | 1 685 272,7 | 484 381,6 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - | - | КИО, КТРиС |
| МБ | 408 753,0 | 214 962,0 | 184 795,9 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - |
| ОБ | 447 955,1 | 216 492,3 | 231 462,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного  аварийным до 01.01.2017» | 2023-2026 | Всего | 77 729,9 | 14 867,9 | 53 866,9 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий.  1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КИО, КТРиС |
|  |  |  | МБ | 19 263,9 | 6 668,8 | 3 600,0 | 5 695,1 | 3 300,0 | - | - |  |  |
| ОБ | 58 466,0 | 8 199,1 | 50 266,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в том числе предпроектные работы» | 2023-2026 | Всего | 5 040,1 | 1 445,0 | 600,0 | 2 695,1 | 300,0 | - | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.4. Количество предпроектных и (или) проектных работ, инженерных изысканий | КТРиС |
| МБ | 5 040,1 | 1 445,0 | 600,0 | 2 695,1 | 300,0 | - | - |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | 2023-2026 | Всего | 13 110,3 | 4 110,3 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | 1.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КТРиС |
| МБ | 13 110,3 | 4 110,3 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие: Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу | 2023-2026 | Всего | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КТРиС |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | объектов капитального строительства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |  | ОБ | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие: Софинансирование за счет средств местного  бюджета к субсидии из  областного бюджета на софинансирование мероприятий по сносу  объектов капитального строительства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2023-2026 | Всего | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КТРиС |
| МБ | 1 113,5 | 1 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.5 | Мероприятие: «Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | 2023-2026 | Всего | 7 085,6 | 7 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  | КИО |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОБ | 7 085,6 | 7 085,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.6 | Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по сносу объектов капитального строительства | 2023-2026 | Всего | 50 266,9 | 0,0 | 50 266,9 | 0,0 | 0,0 | - | - | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КТРиС |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОБ | 50 266,9 | 0,0 | 50 266,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| П 1.1 | Региональный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для  проживания жилищного фонда» | 2023-2024 | Всего | 2 100 919,5 | 1 670 404,8 | 430 514,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0.1. Количество граждан, расселенных  из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда» | 2023-2024 | Всего | 2 100 919,5 | 1 670 404,8 | 430 514,7 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017.  1.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ОБ | 389 489,1 | 208 293,2 | 181 195,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ФБ | 1 321 941,3 | 1 253 818,4 | 68 122,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 1 283 992,4 | 378 438,4 | 77 812,4 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | - | КИО, КТРиС |
| МБ | 909 150,3 | 26 453,7 | 54 955,0 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 |
| ОБ | 374 842,1 | 351 984,7 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после | 2023-2028 | Всего | 993 178,1 | 87 624,1 | 77 812,4 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017. | КИО, КТРиС |
|  | 01.01.2017» |  | МБ | 906 242,2 | 23 545,6 | 54 955,0 | 113 947,2 | 94 447,2 | 294 145,0 | 325 202,2 | 2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация.  2.4. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование.  2.6. Количество многоквартирных  домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ |  |
| ОБ | 86 935,9 | 64 078,5 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2023-2028 | Всего | 849 240,0 | 12 505,0 | 26 570,0 | 107 570,0 | 90 570,0 | 290 500,0 | 321 525,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 849 240,0 | 12 505,0 | 26 570,0 | 107 570,0 | 90 570,0 | 290 500,0 | 321 525,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие:  «Организация и проведение работ по  подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных | 2023-2028 | Всего | 2 683,8 | 230,0 | 377,2 | 377,2 | 377,2 | 645,0 | 677,2 | 2.3. Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых  подготовлена необходимая документация | КИО |
| МБ | 2 683,8 | 230,0 | 377,2 | 377,2 | 377,2 | 645,0 | 677,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участках многоквартирных домов» |  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие:  «Организация и проведение сноса расселенных  аварийных домов, в том числе предпроектные работы» | 2023-2028 | Всего | 33 677,7 | 5 169,9 | 25 007,8 | 3 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2.4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.5. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в целях сноса которых проведено обследование | КТРиС |
| МБ | 33 677,7 | 5 169,9 | 25 007,8 | 3 000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие:  «Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | 2023-2028 | Всего | 19 993,5 | 4 993,5 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2.6. Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | КТРиС |
| МБ | 19 993,5 | 4 993,5 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде признанном таковым после 01.01.2017 года | 2023-2028 | Всего | 64 078,5 | 64 078,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 64 078,5 | 64 078,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из областного бюджета на расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде признанном таковым после 01.01.2017 года | 2023-2028 | Всего | 647,2 | 647,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.2. Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КИО |
| МБ | 647,2 | 647,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по сносу объектов капитального строительства | 2023-2028 | Всего | 22 857,4 | 0,0 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | КТРиС |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 22 857,4 | 0,0 | 22 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие:  «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных  домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | 2023-2028 | Всего | 300 320,7 | 290 814,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в разные годы.  2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
| МБ | 3 003,2 | 2 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 297 317,5 | 287 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие:  «Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурман-ской области на софинансирование  мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение и последующий снос которых предусмотрены в рамках реализации комплексного развития территорий» | 2023-2028 | Всего | 287 906,2 | 287 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в разные годы.  2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
| ОБ | 287 906,2 | 287 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие:  Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в многоквартирных  домах, расселение и последующий снос которых предусмотрены в рамках реализации комплексного развития территорий» | 2023-2028 | Всего | 2 908,1 | 2 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.2. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.  2.7. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в разные годы.  2.8. Расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | КИО |
| МБ | 2 908,1 | 2 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 2 701 313,5 | 579 875,6 | 409 418,2 | 402 910,3 | 412 860,0 | 445 624,7 | 450 624,7 | - | КЭР, КСПВООДМ |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 350 388,0 | 58 208,1 | 47 492,6 | 40 738,7 | 46 688,4 | 78 630,1 | 78 630,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |  |  |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам  подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | 2023-2028 | Всего | 2 551 726,7 | 569 688,8 | 399 218,2 | 392 710,3 | 402 660,0 | 391 224,7 | 396 224,7 | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия.  0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия.  0.5. Количество семей – участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка.  3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.  3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | КЭР |
| МБ | 370 925,5 | 91 667,5 | 61 925,6 | 57 171,6 | 56 171,6 | 51 994,6 | 51 994,6 |
| ОБ | 200 801,2 | 48 021,3 | 37 292,6 | 30 538,7 | 36 488,4 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие:  «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | 2023-2028 | Всего | 2 531 744,7 | 566 257,0 | 395 853,2 | 389 345,4 | 399 294,9 | 387 997,1 | 392 997,1 | Перечисление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 591 молодым (многодетным) семьям | КЭР |
| МБ | 350 943,5 | 88 235,7 | 58 560,6 | 53 806,7 | 52 806,5 | 48 767,0 | 48 767,0 |
| ОБ | 200 801,2 | 48 021,3 | 37 292,6 | 30 538,7 | 36 488,4 | 24 230,1 | 24 230,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 1 980 000,0 | 430 000,0 | 300 000,0 | 305 000,0 | 310 000,0 | 315 000,0 | 320 000,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие:  «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам | 2023-2028 | Всего | 18 734,6 | 3 167,1 | 3 113,5 | 3 113,4 | 3 113,6 | 3 113,5 | 3 113,5 | Перечисление дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка 20 молодым (многодетным) семьям, ежегодно | КЭР |
|  | подпрограммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» |  | МБ | 18 734,6 | 3 167,1 | 3 113,5 | 3 113,4 | 3 113,6 | 3 113,5 | 3 113,5 |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие:  «Проведение мероприятий по  информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям» | 2023-2028 | Всего | 1 247,4 | 264,7 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 114,1 | 114,1 | 1. Изготовление печатной продукции для информирования семей о возможности получения социальной  выплаты на приобретение (строительство) жилья.  2. Организация 3 торжественных мероприятий по вручению свидетельств молодым и многодетным семьям, ежегодно | КЭР |
| МБ | 1 247,4 | 264,7 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 114,1 | 114,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие  «Предоставление единовременной денежной выплаты  многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | 2023-2028 | Всего | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 0.4. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты (440 семей).  1.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий (440 семей) | КСПВООДМ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по  предоставлению единовременной денежной выплаты  многодетным семьям на улучшение жилищных условий | 2023-2028 | Всего | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 | 0.4. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты (440 семей).  1.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий (440 семей) | КСПВООДМ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 149 586,8 | 10 186,8 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 54 400,0 | 54 400,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 | - | КИО |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11 025,0 | 11 576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023-2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11025,0 | 11576,3 | 0.7. Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия.  4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам.  4.2. Количество предоставленных жилых помещений малоимущим найма гражданам по договорам социального найма | КИО |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11025,0 | 11576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | 2023-2028 | Всего | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11025,0 | 11576,3 | 4.1. Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам  . | КИО |
| МБ | 41 752,3 | 6 151,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 11025,0 | 11576,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |