Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от \_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполни-тель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполне-ния работ | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/источник  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 – 2028 годы | Всего | 1 865 609.7 | 1 652 547,3 | 193 062.4 | 20 000,0 | - | - | - |
| МБ | 64 730.6 | 23 244,0 | 21 486.6 | 20 000,0 | - | - | - |
| ОБ | 1 800 879,1 | 1 629 303,3 | 171 575,8 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1 | Реконструкция транспортного узла «ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» и увеличение количества полос движения с 2 до 4 на участках улично-дорожной сети – ул. Траловая, Портовый проезд (до Морского вокзала) г. Мурманск» | ММБУ «Управле-ние дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»), КРГХ | - | 2023-2024 | 2 544 650,6 (предвари-тельная стоимость, ведется разработка ПСД) | Всего | 1 497 796,0 | 1 497 796,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 1 497 796,0 | 1 497 796,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Подгорной, от примыкания с ул. Фестивальной до дома 92 по ул. Подгорной | ММБУ «УДХ»,КРГХ | 1,144 км | 2023-2024 | 212 892,5 | Всего | 212 892,5 | 62 803,3 | 150 089,2 | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 212 892,5 | 62 803,3 | 150 089,2 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего, от примыкания с ул. Капитана Копытова до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина | ММБУ «УДХ»,КРГХ | 0,454 км | 2023-2024 | 75 000,0 (проектная документа-ция) | Всего | 75 000,0 | 32 026,8 | 42 973,2 | - | - | - | - |
| МБ | 37 500,0 | 16 013,4 | 21 486,6 | - | - | - | - |
| ОБ | 37 500,0 | 16 013,4 | 21 486,6 | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт проезда Серпантина | ММБУ «УДХ»,КРГХ | 0,65 км | 2023 | 42 311,0 | Всего | 42 311,0 | 42 311,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 42 311,0 | 42 311,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5  | Капитальный ремонт пешеходной связи по ул. Туристов вдоль «Прогимназии № 61» | ММБУ «УДХ»,КРГХ | 0,17 км | 2023 | 7 295,0 | Всего | 7 295,0 | 7 295,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 73,0 | 73,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 7 222,0 | 7 222,0 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |
| 1 | Капитальный ремонт светофорных объектов | ММБУ «Центр организа-ции дорожного движения» (далее – МБУ «ЦОДД»), КРГХ | 2 ед. | 2023 | 6 315,2 | Всего | 6 315,2 | 6 315,2 | -  | -  | -  | - | - |
| МБ | 3 157,6 | 3 157,6 | - | - | - | - | - |
| ОБ | 3 157,6 | 3 157,6 | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» |
| 1 | Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты | ММБУ «Управле-ние дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ») | - | 2025 | 20 000,0 | Всего | 20 000,0 | - | - | 20 000,0 | - | - | - |
| МБ | 20 000,0 | - | - | 20 000,0 | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство площадки для временного складирования снега | ММБУ «УДХ» | - | 2023 | 4 000,0 | Всего | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| МБ | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | - | - | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_